楚雄州“十四五”大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持发展规划

楚雄州搬迁安置办公室

- 目 录

- 前 言	1

- 第一章  发展基础和形势展望	5

- 第一节  发展基础	5

- 一、自然地理	5

- 二、社会经济	6

- 三、建设发展成效	8

- 第二节 面临的问题和挑战	12

- 一、移民搬迁安置	13

- 二、后期扶持	13

- 第三节 面临的发展机遇	15

- 一、移民搬迁安置工作得到进一步重视和加强	16

- 二、水利水电工程移民安置法律法规日臻完善	16

- 三、有可供借鉴的移民经验	17

- 四、乡村振兴战略的实施，将促进移民搬迁和后期扶持工作的实施	17

- 第二章  总体思路	18

- 第一节  指导思想	18

- 第二节  基本原则	19

- 第三节 规划目标	21

- 一、搬迁安置规划	21

- 二、后期扶持规划	22

- 第四节 空间布局	23

- 一、“两站、一引水工程、二十五库”	23

- 二、“一核、两带、多点”	24

- 第三章  搬迁安置规划	25

- 第一节 概述	25

- 一、搬迁安置基本情况	28

- 第二节  移民搬迁安置推进规划	29

- 第三节  前期工作推进规划	31

- 第四节  搬迁安置验收规划	33

- 第四章 后期扶持规划	34

- 第一节  规划背景	34

- 一、水库移民基本情况	34

- 第二节  大中型水库移民后期扶持基金直接发放规划	38

- 一、大中型水库移民后期扶持对象	39

- 二、大中型水库移民后期扶持方式	40

- 三、大中型水库移民后期扶持基金发放	41

- 四、分年度发放金额及规划总额	42

- 五、资金使用效益预测	43

- 第三节  美丽家园•移民新村建设规划	43

- 一、现状及存在的问题	44

- 二、发展思路	45

- 三、扶持对象	46

- 四、扶持方向及内容	48

- 五、重大项目	50

- 六、后期扶持资金安排	53

- 第四节  产业转型升级规划	53

- 一、现状及存在的问题	55

- 二、发展思路	56

- 三、扶持对象	60

- 四、扶持方向及内容	61

- 五、重大项目	65

- 六、后期扶持资金安排	67

- 七、利益联结机制和运行管理模式引导	68

- 第五节  就业创业能力建设和就业扶持规划	71

- 一、移民劳动力现状及存在的问题	71

- 二、培训内容	71

- 三、就业扶持	73

- 四、后期扶持资金安排	74

- 第六节  散居移民基础设施完善措施	75

- 一、现状及存在的问题	75

- 二、扶持内容	76

- 三、后期扶持资金安排	78

- 第七节  其他专项规划	78

- 一、楚雄州	78

- 第八节  后期扶持资金安排及年度计划	79

- 一、后期扶持资金安排	79

- 二、后期扶持资金年度计划	81

- 第九节 规划实施效果预测分析	83

- 一、经济效益	83

- 二、社会效益	83

- 三、生态效益	84

- 第五章  保障措施	85

- 第一节  机构保障	85

- 一、搬迁安置工作组织机构	85

- 二、工作职责及分工	86

- 第二节  人员保障	86

- 第三节  能力保障	87

- 一、能力素质短板	87

- 二、增强能力措施	87

- 第四节  作风保障	88

- 一、制度建设	88

- 二、专项活动	89

- 第五节  纪律保障	89

- 一、全面从严治党和党风廉政建设及反腐败工作	89

- 二、防控长效机制与措施	90

- 第六节  政策保障	92

- 附图	93

- 附图1：楚雄州在建及拟建大中型水利水电工程分布图	93

- 附图2：楚雄州大中型水利水电移民分布图	93

- 附图3：楚雄州美丽家园·移民新村重大项目分布图	93

- 附图4：楚雄州产业转型升级重大项目分布图	93

- 附件	98

前 言

“十四五”是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是建设社会主义现代化国家新征程的起步期，是加快推进生态文明建设和经济高质量发展的攻坚期，也是全面实现大中型水库移民后期扶持政策中长期目标的关键期。科学编制好大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划，对于明确目标任务、高质量推进搬迁安置各阶段工作，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，落实高质量发展要求，具有十分重要意义。

楚雄州搬迁安置办公室于2020年9月底通过公开招标，由中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（以下简称昆明院）承担楚雄州8个县（市）“十四五”规划编制，以及楚雄州级“十四五”规划编制工作。昆明院紧扣《云南省搬迁安置办公室关于大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（云搬发〔2020〕83号），进一步细化工作方案，分别于2020年9月~10月派出规划编制工作组到各县（市）开展资料收集、现场调研、项目查勘等工作。2020年12月，编制完成了县级规划报告。2021年1月，楚雄州搬迁安置办公室组织完成了县级规划报告的评审。在此基础上，昆明院编制完成了《楚雄州“十四五”大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持发展规划》（以下简称规划）。2021年3月，楚雄州搬迁安置办公室组织完成了规划的初审并征求了州级有关职能部门意见，昆明院根据初审意见进行了修改完善，提交了《“十四五”规划（送审稿）》。2021年4月19日，云南省搬迁安置办公室组织对各州市规划进行了初审。2021年7月，云南省搬迁安置办公室再次组织对各州市规划进行了审查，会后结合专家意见及相关要求，完成了报告的修改。

本报告共五章，介绍了楚雄州移民搬迁安置及后期扶持工作开展情况，总结了“十三五”期间存在的困难和问题，进一步分析 “十四五”面临的机遇和挑战，对“十四五”期间楚雄州后期扶持工作和保障措施进行了详细论述。《规划》在深入研究和准确把握新时期农业农村工作要求和各项政策的基础上，立足楚雄州后期扶持工作实际，紧紧围绕后期扶持“达到什么目标”和“该干什么、能干什么和怎么干”，在楚雄州国民经济和社会发展“十四五”规划中寻求移民后期扶持工作定位，与乡村振兴战略规划等有机衔接起来，谋划了未来五年楚雄州搬迁安置、后期产业扶持及美丽家园·移民新村建设的美好蓝图，主动在区域国民经济和社会发展“十四五”规划及有关专项规划中“认领”任务、对接项目，将后期扶持“十四五”规划融入区域“十四五”规划中，使之成为当地区域发展规划的有机组成部分。

移民搬迁安置方面，“十四五”期间楚雄州将重点围绕已建的乌东德水电站、观音岩水电站，在建的滇中引水一期工程、楚雄白衣河水库、双柏白水河水库等，拟建的滇中引水二期工程、小石门水库等大中型水利工程，预计“十四五”期间计划完成大中型水利水电工程移民安置4372人（其中：搬迁安置3038人，生产安置1334人），完成建设征地移民搬迁安置投资1407744.53万元。计划完成观音岩水电站工程竣工移民安置专项验收工作，小石门水库、大姚桂花水库、永仁直苴水库等水库蓄水阶段移民安置验收工作。

美丽家园·移民新村建设方面，楚雄州将重点围绕“美丽楚雄”，以天蓝、水清、山绿为底色，规划实施美丽家园·移民新村建设项目75个，其中重大项目30个，打造以“农村社区型+山水田园型+休闲旅游型+特色产业型+民族风情型+生态宜居型”为主的美丽家园·移民新村，通过对移民村涉及的人畜饮水管道、社区活动场所、社区道路、文化活动室、美化亮化、污水处理、公厕改造、产业园区建设等基础和公共服务设施进行建设，提升人居环境，“以点带面”促进楚雄州大中型水利水电工程库区和移民安置区乡村振兴。

在产业转型升级方面，楚雄州将按照“一核、两带、多点”的方式，推动移民产业转型升级。其中：“一核”指的是以楚雄市为核心，“两带”以昆楚大高速公路涉及的禄丰、楚雄、牟定、南华的昆楚经济带，以金沙江沿线涉及的武定、元谋、永仁、大姚的金沙江经济带。“多点”即分布于全州其他区域的库区及移民安置区，重点围绕“一县一业、一村一品”的目标，打造“花卉、蔬菜、育种、猕猴桃、生猪养殖、奶牛养殖、水果、葛根种植”等现代种养业为主，以乡村休闲旅游为辅的产业发展方式，推动移民村产业优化升级和绿色健康发展。

楚雄州大中型水利水电工程移民后期扶持“十四五”规划后期扶持资金130347.08万元。其中：后期扶持基金直接发放规划17545.92万元，占后期扶持资金总额的13.46%；美丽家园·移民新村规划投资38737.46万元，占后期扶持资金总额的29.72%；产业转型升级项目规划投资61524.69万元，占后期扶持资金总额的47.20%；就业创业能力建设和就业扶持后期扶持规划资金8600万元，占后期扶持资金总额的6.60%；散居移民基础设施规划投资2439.01万元，占后期扶持资金总额的1.87%；其他专项规划资金1500万元，占后期扶持资金总额的1.15%。

第一章  发展基础和形势展望

# 第一节  发展基础

## 一、自然地理

楚雄彝族自治州地处滇中高原中部，境内东西最大横距175公里，南北最大纵距247.5公里，总面积2.93万平方公里。州府所在地楚雄市鹿城镇东距昆明156公里，西至大理163公里，南离普洱墨江县302公里，北邻四川攀枝花市240公里，属于攀西、滇西、滇西南经济区的结合部，距离昆明1.5小时车程，杭瑞高速公路（G56）、京昆高速公路（G5）、320国道、108国道以及成昆、广大、广昆复线穿境而过，交通区位优势明显。是川滇大通道的重要节点。楚雄是省会昆明出入滇西七州市的必经要道和北上四川省的重要通道，也是云南省建设连接东南亚、南亚国际大通道的重要节点。是以昆明为核心的4州市组成的滇中城市群重要成员，是云南省实施建设面向南亚、东南亚中心战略的重要区域，也是云南省最具竞争优势和发展潜力的重点区域。

全州辖2市8县，分别是楚雄市、双柏县、牟定县、南华县、姚安县、楚雄州、永仁县、元谋县、禄丰市、武定县。年末全州总人口2660409人，其中：乡村人口1576425人，城镇人口1083984人。在户籍总人口中，少数民族人口973051人，占总人口的36.74%。

楚雄州气候宜人，属亚热带低纬高原季风气候，由于山高谷深，气候垂直变化明显。全州总的气候特征是冬夏季短，春秋季长；日温差大，年温差小；冬无严寒，夏无酷暑；干湿分明，雨热同季；日照充足，霜期较短；蒸发旺盛，降水较云南大部偏少；冬春少雨，干旱频发。因地形和海拔的差异，有明显的立体气候和区域小气候特征，呈“一山分四季，十里不同天”的特点。2020年全州平均年降水量701.5毫米，年平均气温17.5℃，年日照时数2880.9小时。

## 二、社会经济

2020年楚雄州脱贫攻坚取得决定性胜利，全面建成小康取得历史性成就。地区生产总值增长6%，固定资产投资增长13.6%，财政一般公共预算收入增长3%，社会消费品零售总额下降3.7%，外贸进出口总额增长43.4%，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长3.8%和7%。

经初步核算，全年全州实现生产总值(GDP)1372.16亿元，比上年增长6%。其中：第一产业增加值261.93亿元，增长5.7%；第二产业增加值545.89亿元，增长8.8%；第三产业增加值564.33亿元，增长3.0%。第一、第二、第三产业对生产总值增长的贡献率分别为15.8%、63.8%和20.4%。第一、二、三产业增加值占生产总值的比重分别为19.1%、39.8%、41.1%。非公有制经济增加值664.64亿元，占GDP的比重为48.4%。

楚雄州在积极推进民族团结进步示范区建设中，2016年2月，楚雄市紫溪镇被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范单位（乡镇）”；2016年12月，楚雄市鹿城镇栗子园社区被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范单位（社区）”；2017年12月，楚雄州被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范州”；武定县被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范区（单位）”；2018年12月，楚雄市东瓜镇彝人古镇社区被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范单位（社区）”；2019年12月，双柏县被国家民委命名为“全国民族团结进步示范区（单位）”。创建中国少数民族特色村寨21个，云南省少数民族特色村寨32个，云南省少数民族特色小镇1个。共实施了省级民族团结进步示范县2个，民族团结进步示范乡镇8个，民族特色乡镇2个，民族团结进步示范村111个，民族团结进步示范社区3个，特色村寨64个。

| 表1-1 楚雄州2020年经济社会基本情况统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| 幅员面积 |  | km2 | 28438.41 |
| 耕地面积 |  | 万亩 | 549.73 |
| 基层 组织 | 乡（镇） | 个 | 103 |
|  | 村（居委会） | 个 | 1105 |
|  | 村民小组 | 个 | 14858 |
| 人口 | 合计 | 万人 | 266.04 |
|  | 农业 | 万人 | 157.64 |
|  | 非农业 | 万人 | 108.40 |
| 地区 生产 总值 | 合计 | 亿元 | 1372.16 |
|  | 第一产业 | 亿元 | 261.93 |
|  | 第二产业 | 亿元 | 545.89 |
|  | 第三产业 | 亿元 | 564.33 |
| 人口密度 |  | 人/km2 | 93.55 |
| 农业人口人均耕地 |  | 亩/人 | 3.49 |
| 地方公共财政预算收入 |  | 亿元 | 90.28 |
| 地方公共财政预算支出 |  | 亿元 | 293.61 |
| 农村居民人均可支配收入 |  | 元/人 | 12861 |

## 三、建设发展成效

- （一）移民搬迁安置

“十三五”期间楚雄州主要完成了乌东德水电站涉及武定县、元谋县、永仁县的征地移民搬迁安置工作，确保电站2020年如期下闸蓄水；完成了观音岩水电站涉及永仁县、大姚县的移民搬迁安置扫尾工作，基本完成了设计变更的清理、设计变更报告的编制，为“十四五”期间电站完成工程竣工移民安置验收奠定了坚实的基础；基本完成了滇中引水一期工程征地及移民搬迁安置工作，确保工程如期动工；完成了武定仁和水库、永仁直苴水库、大姚红豆树水库移民搬迁安置工作；开展了滇中引水二期工程、白水河、白衣河、志黑水库等大中型水库实物调查、公示、复核，并对实物调查成果及移民安置方案出具行政确认意见；开展了仁和水库、红豆树水库、坛罐窑水库等工程蓄水移民搬迁安置验收工作。主要完成的工作有：

- 乌东德水电站移民搬迁经过四年的艰苦奋战，库区移民已搬迁入住安置点，并顺利通过工程蓄水移民安置验收。“十三五”期间，累计完成移民投资40.56亿元。元谋县共完成移民搬迁安置10885人，完成江边集镇、瓦渣箐、甘塘 3 个移民安置点点内外基础设施工程建设、移民房屋建设及搬迁入住，移民土地配置工作正在抓紧完成，乡政府、中小学、卫生院、文化站等“七站八所”已建成并投入使用，绿化、亮化、美化、水保、环保等项目基本完成。武定县共完成移民搬迁安置3964人，完成金沙社区、花果山、朝阳等3个移民安置点点内外基础设施工程建设、移民房屋建设及搬迁入住、移民土地配置工作，完成白马口居民点规划设计变更工作，并启动白马口居民点建设。库区专业项目改复建工程全面推进，电力、通讯、广电线路全部恢复运营，龙街大桥、黄姜及姜驿公路全线通车，库周道路已建成并具备通车条件。乌东德水电站移民搬迁基本实现“十三五”规划预期目标。

- 基本完成观音岩水电站观音岩水电站项目扫尾工作。完成了相关工程设计变更清理工作，截至2020年底，共完成30项设计变更报告的编制及审批工作，设计变更后预计比可研概算投资多4.12亿元。开展了逐年补偿人口核定和集体财产的核算，核定逐年补偿人口2495人，确定逐年补偿标准并开展逐年补偿费用的发放。同时，完成了142项移民项目的审计工作，并开展了文书档案、移民专户档案、工程档案、音像档案的收集整理归档，累计完成归档1788卷。

- 把重点大中型水利水电工程移民搬迁安置纳入绩效考核。2018年，楚雄州印发了《楚雄州2018年度乡镇、县级部门综合绩效考评指标评分办法>的通知》，将乌东德水电站、观音岩水电站等大中型水利水电工程移民搬迁安置工作纳入政府绩效考核。同时，将乌东德水电站移民工作纳入州委2018年重点工作分解立项督查事项，将金沙江观音岩水电站移民后续扫尾工作任务纳入县政府督查室进行重点督查。

- 认真做好信访维稳工作。“十三五”期间，楚雄州在确保库区和移民安置区社会稳定方面做了大量卓有成效的工作，未发生到州上省进京的信访和群体性事件，库区和移民安置区总体和谐稳定。全州3124余人次移民来信来访得到及时、合理解决，切实解决移民遗留问题，有效化解移民矛盾；开展库区和移民安置区“信访积案”大排查大化解工作；向上争取应急维稳工作经费600万元，法律服务工作经费30万元。接受移民法律咨询1249人次，开展法律援助175件共211人次，调解移民矛盾纠纷219件847人次。

- 及时处理解决移民合理诉求，化解移民矛盾。在州搬迁安置办公室权限范围内的合理诉求事项100%予以解决，对无政策支持的重信重访也按“属地管理”的原则，责任到人，做好稳控，认真组织开展库区和移民安置区社会矛盾、信访问题集中排查和研判，“十三五”期间共开展集中排查6次，排查出不稳定隐患2件。开展移民政策法规宣传培训6场次，培训移民干部216人次，移民群众700余人次。

- 认真做好移民政策法规宣传解释工作。编制了《楚雄州乌东德电站政策问答工作手册》、《楚雄州移民逐年补偿政策问答》、《楚雄州移民逐年补偿政策汇编》各2000份，并通过广播播放逐年补偿政策问答，粘贴户外宣传画，在移民区广泛开展政策培训和宣传。

- （二）后期扶持

“十三五”期间，共计发放直补到人资金12305.45万元，实施后扶项目243件，完成项目投资29925.17万元，占规划数的74.6%。其中：脱贫解困类项目13项，完成投资1027.5万元；水利设施配套及生产开发类项目120项，完成投资20173.41万元；移民劳动技能及职业教育类培训3578人次，完成投资247.3万元；美丽家园建设类项目107完成投资7782.46万元；其他项目2项，完成投资694.5万元。，取得的主要成效如下：

- 助力各县（市）完成脱贫摘帽。“十三五”期间，楚雄州通过建档立卡、直补发放、技能培训、产业扶持等形式，帮助全州1812名建档立卡贫困移民全部脱贫，绝对贫困问题得到历史性解决。

- 美丽家园建设稳步推进。“十三五”期间，楚雄州以乡村休闲旅游为特色的楚雄市紫溪彝村2016年被国家民委命名为“中国少数民族特色村寨”、2017年被民政部命名为“全国民主法治示范村（社区）”、2020年11月被授予“第六届全国文明村镇”称号。楚雄市栗子园社区2016年被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范单位（社区）”。大姚县紫丘村2016年被国家民委命名为“中国少数民族特色村寨”，2019年，永仁县下拉姑村列入第三批中国少数民族特色村寨之列。

- 积极探索产业发展新模式。“十三五”期间，楚雄州各县市积极探索积极探索后扶+光伏产业，后扶+物流园，后扶+固定资产投资等发展模式，依拓资源优势，积极探索产业发展模式。其中：鹿城镇栗子园社区通过购买云南建投楚雄发展中心配套商业，通过将资金变为资产，自持物业，引入商业公司招商，以租金获得收益，取得良好的社会经济效益；永仁县通过引进芒果种植龙头企业，带动当地移民，芒果种植规模不断扩大，以及依托当地光伏资源，新建光伏发电，取得不错的经济效益。

- 移民收入水平逐年提高。对纳入扶持范围的移民实行扶持资金直补发放，直补资金作为转移性收入，提高了移民的收入水平，切实解决了移民生产生活中的困难和问题，进一步改善了移民的生产生活条件。经过实施移民增收工程及移民群众技能培训，建设改善田间灌溉、道路等基础设施，楚雄州移民人均可支配收入由2015年的6869元增长至2020年的约12254元，收入以种植、养殖及外出务工收入为主，略微高于当地农村平均水平。

- 基础设施得到逐步改善。“十三五”期间，楚雄州各县（市）通过实施4个饮水安全项目、28个道路项目、3个供电项目、53个文化教育项目、5个污水处理项目，改善了移民安置区道路、供水、供电等基础设施，部分移民安置区已配备了文化广场、体育设施、村史馆等公共服务设施，移民安置区基础设施和公共服务设施进一步改善，解决了移民出行问题，改善了村容村貌和移民人居环境，解决了移民群众非常关心且迫切需要解决的生活问题，移民的生活水平和质量有了显著提高。

# 面临的问题和挑战

在楚雄州委、州政府的领导下，乌东德水电站基本完成移民搬迁，确保电站顺利下闸蓄水，观音岩水电站移民安置扫尾工作基本完成，一批事关全局的重点大中型水利工程建设征地移民安置工作顺利推进，移民美丽家园建设稳步推进，移民产业发展探索取得初步。与经济社会发展要求和各方面需求相比，目前，楚雄州的移民搬迁安置和后期扶持工作，主要面临以下四方面的挑战。

## 一、移民搬迁安置

（一）移民搬迁安置任务重。“十四五”期间，楚雄州搬迁安置任务主要来自乌东德水电站和在建的白水河水库、桂花水库等6件大中型水利工程及拟建的马龙河水库、九龙甸水库扩建等28件大中型水利工程。“十四五”期间计划完成大中型水利水电工程移民安置4372人，完成征地移民投资1407744.53万元。

（二）库区和移民安置区社会维稳压力大。“十四五”期间，楚雄州移民搬迁安置工作任务繁重，新老移民安置政策标准变化、移民群众补偿期望值过高等矛盾突出。近年来，移民维权方式呈现多样化，特别是将诉求通过融媒体网络，进行片面传播以向地方政府施加压力等手段，舆情控制难度逐渐提升，维稳压力日趋增大。

## 二、后期扶持

（一）移民人居环境有待进一步升级

1. 居住房屋建筑风貌杂乱

老水库移民村由于搬迁年代久远，受当时技术、思想观念等方面的影响，村庄未进行统一规划，总体建筑布局较为混乱，建筑风貌各异，且部分村寨人均住房面积少，居住条件有待提高。大部分移民安置点由移民自建，村庄没有统一规划，整体布局较为混乱，且由于受到建房时经济条件的限制，移民村的房子大多为裸露的土墙、砖墙，近几年随着经济的不断好转，部分村民对所住房屋进行翻新，但是根据各自喜好进行外墙粉刷，导致村庄的风貌较为混乱。

- 村庄环境有待提升

大部分移民村没有太阳能路灯、绿化树木、环卫设施、景观设施，村庄内外环境景观设施建设基础条件较差，道路、沟渠及建筑物旁缺乏必要的绿化空间，部分村民存在乱丢乱扔现象，污水随意排放，动物粪便沿路边堆放，影响了村庄整体的环境质量。

- 移民内生发展动力不足

- 楚雄州移民普遍存在文化素质偏低、发展意识跟不上等情况，部分移民对于新型发展模式持怀疑和观望态度，“等、靠、要”的思想仍然存在，难以看到长远发展趋势，对新型的发展模式接受度低，需要做好思想引导，提高移民投身新型产业的积极性。

（三）农业现代化水平不高

1 .农业基础设施薄弱。受制于地形地貌等制约因素，农业基础设施薄弱，移民村组农田水利、生产道路等生产配套设施及现代农业配套设施建设还比较滞后，一些库区遗留问题还没有解决，一定程度上制约了移民产业的发展。因此，大部分移民村组经济收入总量小，年人均纯收入不高，产业结构单一，自主发展经济的能力不强，产业化水平较低。

- 2 .是移民产业发展受限，农产品销售渠道单一，产业链条短，商品率低，受市场价格波动影响较大。楚雄州移民分布较广较散，受地理资源条件限制，人均资源少，产业发展基础设施薄弱，同时农业产业投资周期长、见效慢，移民产业大多偏公益性，企业入驻量少，加之地方财政紧张，移民产业发展特别是种养业存在小、散、弱的现象，龙头企业带动还不够，农业产品深加工不足、产业链条短，产业化的组织能力比较欠缺，难以形成整体优势。农产品销售渠道单一，产业链条短，商品率低，受市场价格波动影响较大。缺乏成规模的农产品加工、仓储、农产品交易市场等农产品加工流通企业。

- （四）移民产业发展模式有待探索

- 楚雄州移民产业发展正处于跨越发展期，已逐渐衍生出多种合作模式，主要包括资产认购合作分红模式、资产抵押保底分红模式、土地入股合作分红模式等。目前，各种合作模式均属于起步状态，运营模式和经验尚处于实践探索阶段，移民和带头人对于合作方式均不熟悉，移民产业发展合作模式有待探索完善。

# 第三节 面临的发展机遇

党的十九大报告把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持的发展中国特色社会主义的基本方略，把水利摆在九大基础设施网络建设之首，党中央、国务院作出了践行新发展理念、加强生态文明建设、打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、长江经济带战略等一系列重大决策部署。

结合我州州情分析，大中型水电工程移民将进入扫尾阶段，大中型水利工程移民将迎来又一轮小高峰。随着乡村振兴战略的实施，大中型水利水电工程移民后期扶持力度进一步加大，以及绿色发展、全面增强保护水资源、防治水污染、改善水环境的理念不断深入人心，一批重点水源工程保护区内生态移民将提上议事日程。同时，法律法规制度越来越完善，为移民搬迁安置创造了良好条件。

## 一、移民搬迁安置工作得到进一步重视和加强

- 随着水利水电工程移民规模的扩大和移民安置工作在促进全州经济社会发展、财政增收、改善民生、农民脱贫致富奔小康中的作用日趋显现。各级党委、政府对移民工作的重要性、必要性认识不断深化，“重工程，轻移民”的思维定式，逐步向“先移民，后建设”的理念转变，在实际工作中各地高度重视和切实加强对移民工作的领导与支持，并着力解决移民工作中的历史遗留问题，为移民群众办好事、做实事，让移民群众真正享受到改革发展和工程建设带来的成果，树立了移民工作良好的导向，从而赢得移民群众的理解、信任与支持，为做好“十四五”移民开发工作营造了良好的社会环境。

## 二、水利水电工程移民安置法律法规日臻完善

- 2019年，国家发展改革委联合国家能源局、财政部等出台了《关于做好水电开发利益共享工作的指导意见》（发改能源规〔2019〕439号），对完善移民补偿补助、提升移民村镇宜居品质、推进库区产业发展升级等提出了要求。2020年1月，新修订的《土地管理法》实施，主要修订的内容为，征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费。水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范即将修订出台，征地统一年产值及区片综合价即将发布，州县（市）政府和移民机构也研究出台了相应的实施办法和管理规定，以及前期出台的水利水电工程移民安置政策为顺利开展水利水电工程移民搬迁安置发挥了重要作用。

## 三、有可供借鉴的移民经验

- “十一五”期间开创性地完成了青山嘴水库建设7000多人的移民安置，“十二五”期间圆满完成了观音岩水电站6000多人的移民搬迁安置任务，“十三五”期间又圆满完成了乌东德水电站约14000多人的移民搬迁。从历次移民搬迁中探索和积累了很多实施大规模移民搬迁安置的好经验、好做法，这些宝贵的经验和做法为完成“十四五”大中型水利工程移民任务创造了有利的条件。

## 四、乡村振兴战略的实施，将促进移民搬迁和后期扶持工作的实施

- 党的十九大报告、十九届五中全会提出了优先发展农业农村、全面推进乡村振兴战略，指出：农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。在乡村振兴战略的政策支持下，移民搬迁和后扶规划有了新的发展契机，移民后扶规划可结合乡村振兴战略规划，整合专项资金，为美丽家园建设、移民产业转型升级、乡村旅游文化发展等后期扶持项目提供了政策支持。

第二章  总体思路

# 第一节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委省政府安排部署，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央的决策部署，按照云南省委省政府的部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，主动融入国家一带一路和西部大开发战略。高质量推进大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置各阶段工作，着力把楚雄建设成为“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”。

高质量推进搬迁安置各阶段工作，创新机制体制，多渠道、多形式安置移民，着力抓好全州大中型水利水电工程移民搬迁安置，确保大中型水利水电工程顺利建设；着力抓好大中型水库移民后期扶持，确保移民稳步增收；着力抓好“平安库区”创建活动，确保库区和移民安置区社会和谐稳定；着力抓好移民项目和资金管理，切实加强党风廉政建设，确保工程安全、资金安全和干部安全；着力加强组织领导和自身建设，不断推进移民安置工作创新发展，确保移民“搬得出、稳得住、能致富，环境得到保护”总体目标的实现，为彝州经济发展、财政增收、社会繁荣做出更多贡献。

后期扶持围绕国家乡村振兴战略部署，按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号以下简称国务院17号文件）确定的大中型水库移民后期扶持政策中长期目标和云南省后期扶持“123456”工作思路，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，创新举措，精准发力，补短板、促升级、增后劲、惠民生，促进移民产业升级发展、提升基础设施水平、完善基本公共服务、增强就业创业能力、倡树文明新风、创新社会治理，使移民生活水平不断提高，达到当地农村平均水平。

# 第二节  基本原则

一、坚持尊重民意、公开透明。水电水利工程建设要以落实移民工作和保障移民合法权益为前提，实事求是、因地制宜选择和确定移民安置方式，充分征求移民意见、切实尊重移民意愿，全面向移民群众公开有关政策和规定，确保移民享有充分的知情权、监督权、管理权和选择权。

二、坚持先移民后建设，推进依法移民。水利水电工程要严格按照国家核定的工期开展建设。要正确运用法律法规和移民政策妥当处理各项移民工作，依法严厉打击破坏水利水电建设和移民搬迁安置中的违法行为。

三、坚持分级负责、协作配合。实行政府领导、分级负责，县（市）为基础，项目法人参与，规划设计单位技术负责，监督评估单位跟踪监评的移民工作管理体制。各级人民政府及有关部门和单位要建立畅通的沟通协作机制，密切配合、齐抓共管、形成合力。

四、坚持统筹兼顾、持续发展。移民安置要统筹兼顾国家、集体和移民个人利益，妥善处理不同时期、不同区域、不同工程项目之间的移民问题，通过搬迁安置和后期扶持稳步提高移民群众生活水平，实现移民可持续发展，确保移民群众共享水利水电开发建设成果。

五、坚持规划引领。移民搬迁安置和后期扶持要准确把握时代特征，深入研判水库移民发展形势，聚焦移民发展的突出问题和薄弱环节，坚持目标导向和问题导向相统一，提出基本思路，明确工作任务，制定针对性的解决方案，充分发挥规划对后期扶持工作的引领作用。

六、坚持绿色发展。践行绿水青山就是金山银山理念，按照云南打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”、建设“生态文明排头兵”要求，节约资源，保护环境，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，着力发展绿色产业，全面推行绿色生活，推动绿色发展。

七、坚持因地制宜。综合分析库区和移民安置区的区域性、多样性、差异性特征和发展趋势，从各地实际出发，统筹安排、因地制宜、分类施策，科学制定移民搬迁和生产安置方案，鼓励探索符合本地移民搬迁实际的发展路径。

八、坚持改革创新。积极开展政策、制度和机制创新，不断完善资金筹措、项目整合、利益联结、监督考评、激励约束等机制，激活要素、市场和各类经营主体，提升资源和要素配置效率，增强移民发展内生动力。有条件的地区，鼓励打破时间、空间、地域限制，整合其它行业项目资金，集中力量办大事，提高项目规模化、集约化、资金效益最大化水平。

九、坚持开放民主。坚持以水库移民为重点，把维护库区和移民安置区群众的根本利益、促进库区和移民安置区经济社会发展作为出发点和落脚点，充分尊重库区和移民安置区群众意愿，特别是移民的意愿，切实发挥库区和移民安置区群众的积极性，开门编规划，确保规划符合时代发展要求，充分反映群众意愿。

十、坚持顶层设计和问计于民相统一。移民搬迁安置和后期扶持规划编制要统一按照国家、省州的统一安排和部署，，规划过程中加强顶层设计，同时，充分听取广大移民群众和社会各界以各种方式为规划建言献策，切实把移民期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到“十四五”规划中。

# 第三节 规划目标

## 一、搬迁安置规划

“十四五”期间楚雄州将重点围绕已建的乌东德水电站、观音岩水电站，在建的滇中引水一期工程、楚雄白衣河水库、双柏白水河水库等，拟建的滇中引水二期工程、小石门水库等大中型水利工程，“十四五”期间计划完成大中型水利水电工程移民安置4372人，完成建设征地移民搬迁安置投资1407744.53万元。计划完成观音岩水电站工程竣工移民安置专项验收工作，小石门水库、大姚桂花水库、永仁直苴水库等水库蓄水阶段移民安置验收工作。

## 二、后期扶持规划

结合乡村振兴战略规划，以及国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，分析确定楚雄州大中型水利水电工程移民后期扶持规划目标为：通过发放后扶直补资金，实施美丽家园建设、实施产业扶持项目、移民就业创业就业能力建设和就业扶持等，促进移民收入持续稳定增长，总体达到当地农村平均水平；库区和安置区基础设施人居环境明显改善，基础设施和公共服务设施进一步完善，移民村社会治理能力得到提升，有效助力乡村振兴。规划目标详见表2-2。

（一）建成美丽家园26个（约束性指标），村庄绿化率达到35%，道路硬化率达到90%（预期性指标），污水、生活垃圾收集处理率85%（预期性指标），基本公共服务设施配套率80%（预期性指标），群众满意度85%（预期性指标）。

（二）通过实施产业转型升级项目，使得移民人均可支配收入达到18005元（约束性指标）；建设产业扶持移民村131个（预期性指标），群众满意度85%（预期性指标）。

（三）通过移民创业就业能力建设，移民劳动力培训率达到70%（约束性指标），移民稳定就业达到6255人次（预期性指标），劳动力技能培训达到17290人次（预期性指标）。

| 表2-2 楚雄州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划主要目标指数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 指标 | 单位 | 2025年目标 | 指标属性 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 美丽家园 建设 | 1 | 建成美丽移民村 | 个 | 26 | 约束性 |
|  | 2 | 村庄绿化、美化率 | % | 35% | 预期性 |
|  | 3 | 道路硬化率 | % | 90% | 预期性 |
|  | 4 | 污水、生活垃圾收集处理率 | % | 85% | 预期性 |
|  | 5 | 基本公共服务设施配套 | % | 80% | 预期性 |
|  | 6 | 群众满意度 | % | 85% | 预期性 |
| 移民村产业 转型升级 | 1 | 移民人均可支配收入 | 元 | 18426 | 约束性 |
|  | 2 | 产业扶持移民村 | 个 | 131 | 预期性 |
|  | 3 | 群众满意度 | % | 85% | 预期性 |
| 移民就业创业 能力建设和就业扶持 | 1 | 移民劳动力培训率 | % | 70% | 约束性 |
|  | 2 | 稳定就业人次 | 人次 | 6255 | 预期性 |
|  | 3 | 技能培训人次 | 人次 | 17290 | 预期性 |

# 第四节 空间布局

移民搬迁和后期扶持规划的总体目标是以乌东德、观音岩水电站为核心，推进“两站”移民搬迁安置工作收口，并围绕水利发展“十四五”发展规划，推进滇中引水工程等大中型水利工程征地和移民搬迁安置工作，确保工程建设顺利推进。通过美丽家园.移民新村建设和产业转型升级等，促进库区和移民安置区乡村振兴。构建“两站、一引水工程、二十五库”的移民搬迁格局，以及“一核、两带、多点”后扶扶持发展格局。

## 一、“两站、一引水工程、二十五库”

“两站”即乌东德和观音岩水电站，十四五期间，重点推进观音岩水电站竣工阶段移民安置验收，推进乌东德水电站移民安置规划设计变更收口。

“一引水工程”即滇中引水工程，加快滇中引水一期工程征地及设计变更收口工作，推进滇中引水二期工程征地工作，确保工程顺利开工。

“二十五库”即，重点推进在建的白衣河水库、桂花水库、直苴水库、白水河水库、小箐河水库、志黑水库的征地移民安置工作，确保工程建设顺利推进，结合工程计划，完成阶段性蓄水移民安置验收；加快滇中引水二期工程、九龙甸水库扩建、中石坝水库扩建、东河水库扩建工程、大血厂水库扩建、大河边水库扩建、马龙河水库、小石门水库、撇槽河水库、盐丰水库、定远河水库、妙峰水库扩建、依壁河水库、羊街·河水库、楚雄州乌东德水电站水资源综合利用一期工程、罗申河水库、他此河水库、葫芦口水库、咪书拉水库、永仁县大型灌区的前期工作，结合工程进度计划，适时启动征地移民搬迁工作，确保工程顺利动工。

## 二、“一核、两带、多点”

“一核”指的是以楚雄市为核心，依托紧邻楚雄中心城区的区

位优势，通过产业升级和设施完善，结合城市产业发展，积极融入市域新型城镇化，打造移民村庄城镇化发展的示范区。

“两带”以昆楚大高速公路涉及的禄丰、楚雄、牟定、南华的昆楚经济带，以金沙江观音岩和乌东德水电站沿线涉及的武定、元谋、永仁、大姚的金沙江经济带。依托交通干道，结合地域

特点，形成后扶项目重点分布带。

“多点”即分布于全州其他区域的库区及移民安置区，结合当地产业基础和地域特色，重点改善移民村庄人居环境，提升移民产业发展水平。

第三章  搬迁安置规划

# 概述

楚雄州境内共有大中型水利水电工程59件，其中，已建大中型水利水电工程31件，即：观音岩水电站，已建大中型水利工程有毛板桥水库、青山嘴水库、洋派水库等；在建大中型水利水电工程8件，主要为：乌东德水电站、滇中引水一期工程、桂花水库、小箐河水库、白水河水库、白衣河水库、志黑水库、直苴水库；拟建大中型水利工程有滇中引水二期工程、九龙甸水库扩建工程、马龙河水库等20件。

已建的31座大中型水利水电工程涉及搬迁安置移民37301人，生产安置移民7733人。在建的8件大中型水利水电工程涉及搬迁安置移民15861人，生产安置移民15392人。拟建的21件大中型水利工程涉及搬迁安置移民6032人，生产安置移民3207人。楚雄州大中型水利水电工程建设及规划情况详见表1.1-1所示。

| 表1.1-1 楚雄州大中型水利水电工程建设及规划情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 所在河流 | 库容(亿m³)或装机容量(MW) | 主体工程完工时间 | 生产安置人数 | 搬迁安置人数 |
| 一 | 已建 |  |  |  | 7733 | 37301 |
| 1 | 观音岩水电站 | 金沙江 | 3000 | 2014.1 | 4758 | 6253 |
| 2 | 毛板桥水库 | 龙川江 | 0.21 | 1956 | 215 | 215 |
| 3 | 老厂河水库 | 老厂河 | 0.16 | 1992.7 | 505 | 505 |
| 4 | 新村水库 | 勐果河 | 0.23 | 1958.3 | 915 | 915 |
| 5 | 仁和水库 | 大厂河 | 0.12 | 2019 | 137 | 34 |
| 6 | 塘房庙水库 | 恐龙河 | 0.32 | 2001.6 | 无相关资料 | 无相关资料 |
| 7 | 尼白租水库 | 格租大河 | 0.31 | 2009 |  | 190 |
| 8 | 麻栗树水库 | 永定河 | 0.24 | 1969 |  | 317 |
| 9 | 洋派水库 | 洋派河 | 0.46 | 1966 |  | 5591 |
| 10 | 胡家山水库 | 大苴河 | 0.13 | 1982.8 |  | 456 |
| 11 | 红梅水库 | 红梅河 | 0.15 | 1997.3 |  | 403 |
| 12 | 下口坝水库 | 蜻蜓河 | 0.11 | 1956 |  | 241 |
| 13 | 东河水库 | 东河 | 0.43 | 1960.1 |  | 2480 |
| 14 | 石门水库 | 南河 | 0.17 | 2000.12 |  | 119 |
| 15 | 沙龙水库 | 沙龙河 | 0.19 | 2014.12 |  | 77 |
| 16 | 西河水库 | 西河 | 0.27 | 2015.12 | 473 | 335 |
| 17 | 龙虎水库 | 龙川河 | 0.137 | 2013.11 |  | 678 |
| 18 | 庆丰水库 | 祭龙河 | 0.112 | 1956.6 |  | 1509 |
| 19 | 中屯水库 | 古岩河 | 0.11 | 1990.11 |  | 703 |
| 20 | 大海波水库 | 龙川河 | 0.33 | 1959.12 |  | 659 |
| 21 | 九龙甸水库 | 紫甸河 | 0.7 | 1959.2 |  | 3440 |
| 22 | 白鹤水库 | 蜻蛉河 | 0.11 | 1958 | 195 | 787 |
| 23 | 红豆树水库 | 龙街河 | 0.157 | 2017.12 | 152 | 363 |
| 24 | 坛罐窑水库 | 黑什里 | 0.136 | 2016 | 383 | 241 |
| 25 | 青山嘴水库 | 龙川江 | 1.08 | 2009.8 |  | 7229 |
| 26 | 丙间水库 | 丙间河 | 0.16 | 1982.6 |  | 566 |
| 27 | 河尾水库 | 班果河 | 0.12 | 1957.9 |  | 1100 |
| 28 | 麻柳水库 | 麻柳河 | 0.198 | 1990.12 |  | 919 |
| 29 | 猛连水库 | 猛连河 | 1.01 | 1966 |  | 370 |
| 30 | 丙巷河水库 | 丙巷河 | 0.14 | 2006.1 |  | 264 |
| 31 | 西静河水库 | 西静河 | 0.112 | 2000.1 |  | 342 |
| 二 | 在建 |  |  |  | 15392 | 15861 |
| 1 | 乌东德水电站 | 金沙江 | 10200 | 2020.1 | 15306 | 15488 |
| 2 | 滇中引水一期工程 |  |  | 2024 | （不纳入后扶） | （不纳入后扶） |
| 3 | 白衣河水库 | 白衣河 | 0.148 | 2022 |  |  |
| 4 | 桂花水库 | 桂花河 | 0.119 | 2022 | 57 |  |
| 5 | 志黑水库 | 志黑河 | 0.11 | 2021-2025 |  |  |
| 6 | 直苴水库 | 万马河 | 0.239 | 2021 |  | 284 |
| 7 | 白水河水库 | 白水河 | 0.143 | 2022 |  |  |
| 8 | 小箐河水库 | 马龙河 | 0.119 | 2022 | 29 | 89 |
| 三 | 拟建 |  | 7.9 |  | 3207 | 6032 |
| 1 | 滇中引水二期工程 |  |  | 2021-2024 | （不纳入后扶） | （不纳入后扶） |
| 2 | 九龙甸水库扩建 | 紫甸河 | 3.76 | 2023-2028 |  | 663 |
| 3 | 中石坝水库扩建 | 青龙河 | 0.11 | 2021-2025 | 303 | 11 |
| 4 | 马龙河水库 | 马龙河 | 0.24 | 2024-2030 |  | 53 |
| 5 | 小石门水库 | 勐岗河 | 1.11 | 2021-2025 | 176 |  |
| 6 | 东河水库扩建工程 | 东河 | 1.29 |  | 1264 | 4138 |
| 7 | 撇槽河水库 | 渔泡江 | 0.19 |  | 589 | 51 |
| 8 | 盐丰水库 | 拉乍么 | 0.11 | 2024-2030 | 89 | 45 |
| 9 | 定远河水库 | 龙川河 | 0.17 | 2022-2025 | 142 |  |
| 10 | 大血厂水库扩建 | 永定河 | 0.11 | 2022-2025 |  | 4 |
| 11 | 妙峰水库扩建 |  |  |  |  | 217 |
| 12 | 依壁河水库 |  |  |  |  | 120 |
| 13 | 羊街河水库 |  |  |  |  | 81 |
| 14 | 楚雄州乌东德水电站水资源综合利用一期工程 | 金沙江 |  |  |  |  |
| 15 | 罗申河水库 | 罗申河 | 0.21 | 2021-2025 | 501 | 196 |
| 16 | 大河边水库 | 马龙河 | 0.13 | 2022-2025 |  | 100 |
| 17 | 他此河水库 | 他此河 | 0.13 |  |  | 320 |
| 18 | 葫芦口水库 | 折苴么河 | 0.12 | 2022-2025 |  | 33 |
| 19 | 咪书拉水库 | 西菊拉河 | 0.11 | 2023-2028 | 143 |  |
| 20 | 永仁灌区 |  |  |  | 无前期规划资料 | 无后扶 |
| 合计 |  |  |  |  | 26332 | 59194 |

## 一、搬迁安置基本情况

（一）已建大中型水利水电工程

楚雄州境内已建大中型水利水电工程共31件，其中：大中型水电工程1件，即观音岩水电站，完成移民搬迁安置6253人。已建大中型水利工程30件，完成移民搬迁安置31048人。已建大中型水利工程移民搬迁安置完成基本情况见表1.1-1。

已建大中型水利工程主要为：毛板桥水库、老厂河水库、新村水库、仁和水库、塘房庙水库、尼白租水库、麻栗树水库、洋派水库、胡家山水库、红梅水库、下口坝水库、东河水库、石门水库、沙龙水库、西河水库、龙虎水库、庆丰水库、中屯水库、大海波水库、九龙甸水库、白鹤水库、红豆树水库、坛罐窑水库、青山嘴水库、丙间水库、河尾水库、麻柳水库、猛连水库、丙巷河水库、西静河水库。

“十四五”期间，大力推进已建大中型水利水电工程的后期扶持工作，做好经济提升、设施完善、民生保障等相关事宜，促进库区和安置区和谐稳定发展。

- （二）在建大中型水利水电工程

“十四五”期间，在建大中型水利水电工程8座，即：乌东德水电站、滇中引水一期工程、白衣河水库、桂花水库、直苴水库、白水河水库、小箐河水库、志黑水库，涉及搬迁安置移民15861人，生产安置移民15392人。“十四五”期间规划完成移民安置1066人。其中：乌东德水电站规划完成移民安置486人，完成其他中型水利工程移民搬迁安置712人，确保工程顺利推进。

- （三）拟建大中型水利水电工程

- 楚雄州“十四五”期间拟规划建设水利水电工程21件，涉及大型引调水工程滇中引水二期工程、楚雄州乌东德水电站水资源综合利用一期工程共2件；扩建水利工程6件，分别为九龙甸水库扩建、东河水库扩建、中石坝水库扩建、大血厂水库扩建、大河边水库扩建、妙峰水库扩建；新建水利工程12件，分别为马龙河水库、小石门水库、撇槽河水库、盐丰水库、定远河水库、依壁河水库、羊街河水库、罗申河水库、他此河水库、葫芦口水库、志黑水库、咪书拉水库；大型灌区工程1件，为永仁大型灌区。规划移民安置人数9239人（其中：搬迁安置移民6032人，生产安置3207人）。“十四五”期间拟建项目计划完成移民安置3174人（其中：搬迁安置1972人，生产安置1202人）详情见表1.1-1。

# 第二节  移民搬迁安置推进规划

结合楚雄州各县（市）大中型水利工程情况，“十四五”期间移民搬迁安置推进规划任务主要来自于在建的乌东德水电站，在建及拟建的大中型水利工程28件（详情见表2.1-1、表2.1-2），计划完成移民投资1407744.53万元，完成移民安置4372人（其中：搬迁安置3038人，生产安置1334人）。按照在建及拟建项目分，在建项目“十四五”期间需完成移民安置1198人（其中：搬迁安置1066人，生产安置132人），拟建项目需完成移民安置3174人（其中：搬迁安置1972人，生产安置1202人）。

| 表2.1-1 楚雄州“十四五”已建及在建大中型水利水电工程移民搬迁安置任务表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程特性 |  | 主体工程节点 |  | 搬迁安置人口 | 生产安置人口 | 完成移民投资(万元） | 拉动工程投资（万元） |
| 名称 | 类别 | 下闸蓄水时间 | 首台机组发电时间 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1066 | 132 | 682200.53 | 7593393.36 |
| 乌东德水电站 | 大型 | 2020.1 | 2020.6 | 486 |  | 510000 | 1580000 |
| 滇中引水一期工程 | 大型 |  |  |  |  | 160000 | 5785602 |
| 白衣河水库 | 中型 | 2023 |  |  |  |  | 45200 |
| 桂花水库 | 中型 |  |  |  | 57 | 4976.49 | 67788.37 |
| 直苴水库 | 中型 | 2021.6 |  | 284 |  | 2141 | 14496 |
| 白水河水库 | 中型 | 2022 |  |  |  |  | 36005.03 |
| 志黑水库 | 中型 | 2022 |  | 207 | 46 |  | 39485 |
| 小箐河水库 | 中型 | 2022.12 |  | 89 | 29 | 5083.04 | 24816.96 |

| 表2.1-2 楚雄州“十四五”拟建大中型水利水电工程移民搬迁安置任务表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程特性 |  | 主体工程节点 |  | 搬迁安置人口 | 生产安置人口 | 完成移民投资(万元） | 拉动工程投资（万元） |
| 名称 | 类别 | 下闸蓄水时间 | 首台机组发电时间 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1972 | 1202 | 725544 | 3907220.18 |
| 滇中引水二期工程 | 大型 |  |  |  |  | 582100 | 3120700 |
| 小石门水库 | 大型 | 2027 |  |  | 176 | 34100 | 308094.05 |
| 九龙甸水库扩建 | 大型 | 2025 |  | 366 |  | 11200 | 28000 |
| 东河水库扩建工程 | 大型 | 2025 |  | 903 |  | 24400 | 8600 |
| 撇槽河水库 | 中型 |  |  | 51 |  | 4500 | 25500 |
| 中石坝水库扩建 | 中型 | 2024 |  | 11 | 303 | 7144 | 17404.04 |
| 马龙河水库 | 中型 | 2025 |  | 53 |  | 3100 | 37872.29 |
| 盐丰水库 | 中型 |  |  | 36 |  | 3600 | 16000 |
| 定远河水库 | 中型 |  |  |  | 114 | 5100 | 32740 |
| 大血厂水库扩建 | 中型 | 2029 |  | 4 |  | 4700 | 18700 |
| 妙峰水库扩建 | 中型 |  |  | 86 |  | 3100 | 12575.8 |
| 依壁河水库 | 中型 |  |  | 36 |  | 1400 | 7632 |
| 羊街河水库 | 中型 |  |  | 28 |  | 1400 | 7842 |
| 楚雄州乌东德水电站水资源综合利用一期工程 | 大型 |  |  |  |  | 6700 | 60100 |
| 罗申河水库 | 中型 |  |  | 196 | 501 | 9400 | 24200 |
| 大河边水库 | 中型 | 2022 |  | 80 |  | 7400 | 29560 |
| 他此河水库 | 中型 | 2025 |  | 112 |  | 1600 | 8800 |
| 葫芦口水库 | 中型 |  |  | 10 |  | 1300 | 33900 |
| 咪书拉水库 | 中型 |  |  |  | 108 | 3100 | 17700 |
| 永仁灌区 | 大型灌区 |  |  |  |  | 10200 | 91300 |

# 第三节  前期工作推进规划

结合楚雄州各县（市）大中型水利工程规划情况，“十四五”期间拟动工大中型水利工程20件，相关工作节点时间详情见表3.1-1。

| 表3.1-1 楚雄州“十四五”拟建大中型水利水电工程移民前期工作任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程特性 |  |  | 主体工程节点 |  | 前期工作节点时间 |  |  |  |
| 名称 | 类型 | 建设征地土地面积 | 下闸蓄水时间 | 首台机组发电时间 | 封库令下达 | 规划大纲批复 | 可研规划批复 | 初设规划批复 |
| 滇中引水二期工程 | 大型 | 25442.87 |  |  | 2020.3.18 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 永仁灌区 | 大型灌区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小石门水库 | 大型 | 11820.59 | 2027 |  |  | 2020.10 | 2021.5 |  |
| 九龙甸水库扩建 | 大型 | 1578 | 2025 |  | 2023 |  | 2022 | 2023 |
| 东河水库扩建工程 | 大型 | 15371.4 | 2025 |  | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 撇槽河水库 | 中型 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 |
| 中石坝水库扩建 | 中型 | 550.77 | 2024 |  | 2022 | 2017 | 2021 | 2022 |
| 马龙河水库 | 中型 | 1275.6 | 2025 |  | 2024 | 2017 | 2023 | 2024 |
| 盐丰水库 | 中型 | 763 |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 定远河水库 | 中型 | 1482 |  |  | 2017.9 |  |  |  |
| 大血厂水库扩建 | 中型 |  | 2029 |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 妙峰水库扩建 | 中型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 依壁河水库 | 中型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 羊街河水库 | 中型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 楚雄州乌东德水电站水资源综合利用一期工程 | 大型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗申河水库 | 中型 | 2765.7 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |
| 大河边水库 | 中型 |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 他此河水库 | 中型 |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 葫芦口水库 | 中型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 咪书拉水库 | 中型 | 167 |  |  |  |  |  |  |

# 第四节  搬迁安置验收规划

“十四五”期间，各县（市）搬迁安置验收规划主要针对已建的观音岩水电站、西河水库、仁和水库、坛罐窑水库、红豆树水库、桂花水库；在建的直苴水库、小箐河水库、白水河水库、白衣河水库；拟建的小石门水库、志黑水库12件大中型水利水电工程，完成阶段性移民安置验收和竣工阶段移民安置验收工作。

| 表4.1-1 楚雄州“十四五”大中型水利水电工程移民搬迁安置验收任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程特性 |  | 主体工程节点 |  | 移民安置实施工作节点时间 |  |  |  |  |
| 名称 | 类别 | 下闸蓄水时间 | 首台机组发电时间 | 阶段性验收 |  | 竣工阶段移民安置验收 |  |  |
|  |  |  |  | 截流阶段验收 | 蓄水阶段验收 | 自验 | 初验 | 终验 |
| 观音岩水电站 | 大型 | 2014.10 | 2014.12 |  | 2014.5 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 |
| 白衣河水库 | 中型 | 2023 |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 桂花水库 | 中型 |  |  |  | 2022.12 |  |  |  |
| 直苴水库 | 中型 | 2021.6 |  |  | 2021.3 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 白水河水库 | 中型 | 2022 |  |  | 2022 | 2022.12 | 2023.4 | 2023.12 |
| 小箐河水库 | 中型 | 2022.12 |  | 2019.3 | 2023.2 | 2023.4 | 2023.8 | 2023.10 |
| 西河水库 | 中型 | 2015.12 |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |
| 坛罐窑水库 | 中型 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2022 |
| 仁和水库 | 中型 |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |
| 红豆树水库 | 中型 | 2017.12 |  |  |  | 2022 | 2022 | 2023 |
| 小石门水库 | 大型 |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 志黑水库 | 中型 |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |

第四章 后期扶持规划

# 第一节  规划背景

## 一、水库移民基本情况

（一）扶持人口核定情况

截至2020年12月底，国家核定登记的楚雄州大中型水库移民后期扶持人口是57244人。其中：楚雄市11195人，大姚县6180人，禄丰市3305人，牟定县4668人，南华县1120人，双柏县17人，武定县5070人，姚安县8139人，永仁县3536人，元谋县14014人，各县（市）大中型水库建设基本情况及后扶人口分布情况详见附表1-2。

按照水库或电站项目统计，楚雄州10个县（市）后扶人口57244人来自于127座大中型水利水电工程；按照移民分布情况统计，楚雄州后期扶持人口涉及10个县（市）77个乡镇462个村委会（社区）；按新老水库划分（2007年6月核定后扶人口），老水库移民有30114人，新水库移民27100人。

楚雄州移民人口按集中程度划分，分别按照1000人及以上、1000至500人、500至200人、200至50人、50至30人、30人以下进行统计，其中：后扶人口在1000人及以上涉及10个村委会（片区）共26341人，占后扶人口的46.02%；1000至500人涉及14个村委会（片区）共9874人，占后扶人口的17.25%；500至200人涉及35个村委会（片区）10685人，占后扶人口的18.67%；200至50人涉及67个村委会（片区）7418人，占后扶人口的12.96%；50至30人涉及27个村委会（片区）1066人，占后扶人口的1.86%；30人以下的涉及309个村委会（片区）1860人，占后扶人口的3.25%。

- （二）移民经济社会情况

楚雄州后期扶持人口16358户57244人，劳动力共36172人，其中从事家庭经营18630人，乡外县内务工5790人，县外省内务工3060人，省外务工2310人，移民拥有耕园地55154.41亩，移民人均耕园地0.96亩，移民人均可支配收入12254元。10个县市移民社会经济情况见附表1-5，具体情况如下：

- 楚雄市

楚雄市移民较分散，涉及移民村组较多，涉及11个村（居）委会2923户11195人。楚雄市大中型水库后期扶持人口中整体搬迁共12个村，占总数的21%，涉及分散安置44个村，占总数的79%；涉及移民户2923户，其中纯农户231户，农业兼业户233户；移民劳动力共6231人，从事家庭经营1985人，外出务工4246人，其中：县内务工3195人，县外省内务工346人，省外务工705人；移民拥有耕园地共4187.91亩，人均耕园地0.36亩，移民人均可支配收入9657元至38800元之间。

- 大姚县

大姚县大中型水库后期扶持人口涉及全县10个乡镇54个村委会166个小组，其中整体搬迁共9个自然村，分散安置45个自然村，共有后期扶持人口1306户6180人；涉及移民户1306户（部分生产安置人口未界定到户），其中纯农户1270户，农业兼业户21户，其他15户；移民劳动力共3206人，从事家庭经营1976人，外出务工1230人，其中：县内务工140人，县外省内务工817人，省外务工273人；移民拥有耕园地共4458.94亩，其中耕地3777.62亩，园地681.32亩，人均耕园地0.72亩，移民人均可支配收入约11832元左右。

- 禄丰市

禄丰市大中型水库后期扶持人口涉及全县13个乡（镇）66个村委会，其中整体搬迁1个村，分散安置65个村，共有后期扶持人口747户3305人。其中纯农户541户，农业兼业户155户；移民劳动力共1966人，从事家庭经营1320人，外出务工646人（县内务工257人，县外省内务工333人，省外务工56人）；移民拥有耕（园）地共4136.69亩（耕地4136.69亩），人均耕（园）地0.8亩，移民人均可支配收入5895元至14287元之间。

- 牟定县

截至2020年底，牟定县后期扶持人口涉及7个乡（镇）64个村委会，涉及移民户1646户4668人，其中纯农户1293户，农业兼业户223户；移民劳动力共2986人，从事家庭经营1178人，外出务工1829人（县内务工731人，县外省内务工707人，省外务工396人）；移民拥有耕（园）地共4666.23亩（耕地4666.23亩），人均耕（园）地1亩，移民人均可支配收入4122元至14451元之间。

- 南华县

南华县大中型水库后期扶持人口涉及全县2个乡镇30个村委会，涉及移民户382户1120人，全为纯农户；移民劳动力共631人，从事家庭经营479人，外出务工152人，其中：县内务工42人，县外省内务工78人，省外务工32人；移民拥有耕园地共1052.92亩，人均耕园地0.94亩，移民人均可支配收入平均为11491.68元。

- 双柏县

双柏县大中型水库后期扶持人口涉及全县3个乡镇3个村委会，涉及移民户5户17人，其中纯农户3户，农业兼业户2户；移民劳动力共14人，从事家庭经营8人，外出务工6人，其中：县内务工1人，县外省内务工3人，省外务工2人；移民拥有耕园地共30亩，人均耕园地1.76亩，移民人均可支配收入平均为9867元。

- 姚安县

姚安县移民涉及56个村（居）委会2549户8139人，移民村组以种植业和养殖业为主，产业结构调整困难，无特色产业，村庄分散。移民人均可支配收入平均为11219元。

- 永仁县

永仁县大中型水库后期扶持人口涉及全县7个乡镇34个村委会，后扶人口1066户3536人，其中纯农户859户，农业兼业户43户，其他164户；移民劳动力共2119人，从事家庭经营1613人，外出务工506人，其中：县内务工259人，县外省内务工160人，省外务工87人；移民拥有耕园地共8671.26亩，其中耕地6744.2亩，园地1927.06亩，人均耕园地2.45 亩，各移民村人均耕地差距大，移民人均可支配收入11593元至12473元之间。

- 元谋县

元谋县大中型水库后期扶持人口中整体搬迁4个村，占总数的8%，涉及分散安置46个村，占总数的92%；涉及移民户4200户，其中纯农户4036户，农业兼业户48户，其他116户；移民劳动力共11037人，从事家庭经营6141人，外出务工4896人；移民拥有耕（园）地共13062.94 亩，其中耕地13008.83亩，园地54.11亩，人均耕（园）地0.93亩。移民人均可支配收入7500元至16030.8元之间。

- 武定县

- 武定县“十四五”大中型水库后期扶持人口涉及全县11个乡（镇）49个村（社区）127个村民小组。其中整体搬迁4个村，分散安置45个村；涉及移民户1534户；移民劳动力共3367人，从事家庭经营1853人，外出务工1514人；移民拥有耕（园）地共3759.2亩，人均耕（园）地 0.75亩，移民人均可支配收入8870元至13579.9元之间。

# 第二节  大中型水库移民后期扶持基金直接发放规划

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）有关规定：“后期扶持资金直接发放到个人，用于移民生产生活补助；移民专项资金用于项目扶持，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题；在充分尊重移民意愿的基础上确定扶持方式意向，由县（市）人民政府确定后，报上级人民政府或者移民管理机构审批”。

经分析统计，基准年楚雄州已核定的后期扶持人口57244人，可以将后期扶持资金直接发放到个人的有50062人，其余7182人属于非搬迁生产安置人口和“十三五”及以前已核减的直补人口，后扶资金尚不能直接发放到个人，拟采取项目扶持方式的，扶持方向和扶持项目内容由各县（市）通过“一事一议”的方式进行商定。

## 一、大中型水库移民后期扶持对象

截至2020年12月底，国家核定登记的楚雄州大中型水库移民后期扶持人口是57244人。其中，楚雄市11195人，大姚县6180人，禄丰市3305人，牟定县4668人，南华县1120人，双柏县17人，武定县5070人，姚安县8139人，永仁县3536人，元谋县14014人。

（一）后期扶持对象核定原则

移民后期扶持对象的核定，以2020为基准年，分年度计列扶持人数，同时需考虑“十四五”期间建成大中型水库下闸蓄水后申报的新增后扶人口，以及年度核定减少人口数。新增后扶人口中，搬迁安置人口应在规划下闸蓄水年份申报核定增列为直补人口，不搬迁只进行生产安置的人，应申报增列为项目扶持人口；年度核定减少人口，在规划期内每年按照上年度直补人数的7‰核减年度直补人数，所核减的直补人数列增为该年度项目扶持人数。

- （二）基准年已核定后扶人口数

基准年楚雄州已核定后期扶持移民人口57244人，其中：后期扶持直补人口50062人、项目扶持人口7182人。楚雄市涉及已核定后期扶持人口11195人，其中：直补人口9816人、项目扶持人口1379人；禄丰市已核定后期扶持人口3305人，其中：直补人口2703人，项目扶持人口602人；姚安县已核定后期扶持人口8139人，其中：直补人口7099人、项目扶持人口1040人；牟定县已核定后期扶持人口4668人，其中：直补人口4082人、项目扶持人口586人；大姚县已核定后期扶持人口6180人，其中：直补人口4004人、项目扶持人口2176人；永仁县已核定后期扶持人口3536人，其中：直补人口2532人、项目扶持人口1004人；元谋县已核定后期扶持人口14014人（均为直补人口）；武定县已核定后期扶持人口5070人，其中：直补人口4818人、项目扶持人口252人；南华县已核定后期扶持人口1120人，其中：直补人口980人、项目扶持人口140人；双柏县已核定后期扶持人口17人，其中：直补人口14人、项目扶持人口3人。

- （三）年度规划增加数

根据各县（市）统计，十四五期间，楚雄州预计新增直补人口2026人。其中：楚雄市预计新增直补人口55人、项目扶持人口328人，2023年新增直补人口44人、项目扶持人口25人，2025年新增直补人口11人、项目扶持人口303人；大姚县预计2023年新增项目扶持人口57人；禄丰市预计2023年新增直补人口196人、项目扶持人口501人；武定县预计2022年新增直补人口739人、项目扶持人口23人；双柏县预计2022年新增项目扶持人口38人；南华县预计2023年新增直补人口89人。

## 二、大中型水库移民后期扶持方式

按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》﹙国发﹝2006﹞17号﹚，后期扶持资金能够直接发放给移民个人的应尽量发放到移民个人，用于移民生产生活补助；也可以实行项目扶持，用于解决移民村群众生产生活中存在的突出问题；还可以采取两者结合的方式。具体方式由地方各级人民政府在充分尊重移民意愿并听取移民村群众意见的基础上确定。

规划过程中，经各县（市）征求各村组移民意愿及移民村组意见，共有27334人进行了“十四五”资金发放方式意愿调查表填写，其中选择直补资金方式移民占98.62%，选择项目扶持移民占1.38%。结合移民意愿及村组意见，“十四五”期间楚雄州大中型水库移民后期扶持资金仍采用直接兑现给移民个人的方式进行扶持，用于解决移民的基本生活问题。

## 三、大中型水库移民后期扶持基金发放

（一）发放依据

1. 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）。

2. 《云南省新建大中型水库移民后期扶持人口核定登记实施细则》（云政办发〔2008〕106号）。

3. 《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发〔2007〕8号）。

（二）发放方式、标准、年限和频次

1. 发放方式：委托银行把后扶直补资金兑付至移民个人账户。

2. 标准：凡纳入楚雄州后期扶持直补资金发放范围的移民，每人每年补助600元。

3. 年限：发放年限从2021年1月1日至2025年12月31日，共5年，2020年为基准年，2025年为水平年。

4. 频次：后期扶持直补资金发放频次为每个季度一次，每次每个移民150元。

（三）发放程序

在县搬迁安置办公室的组织下，各乡镇每季度按照后扶人口核定暂行办法，负责本辖区内后扶直补人口的核实，对直补人口进行调查、张榜公示、复核、汇总后上报县搬迁安置办公室，由县搬迁安置办公室对各乡镇上报的核减人口进行审核之后报县财政局，县财政局将资金拨付至各乡镇财政所，由乡镇财政所委托农村信用社，将后扶直补资金兑付至移民个人账户。另外，项目扶持资金兑付至村集体账户，采取一事一议方式由移民集体管理使用。

## 四、分年度发放金额及规划总额

经初步测算，楚雄州“十四五”期间基金直接发放规划资金17545.92万元，其中：直补资金15082.86万元，项目扶持资金2463.06万元。按照年度计划，2021年发放3435万元，2022年发放3480.53万元，2023年发放3537.36万元，2024年发放3537.18万元，2025年发放3555.85万元。分年度发放金额和规划金额详见表4.4-1。

对于采取项目扶持方式的资金2463.06万元，“十四五”期间由各县（市）通过征求移民意见的方式自行确定项目扶持内容和扶持方向，用于解决移民村组生产发展过程中急需解决的问题和困难。

| 表4.4-1 楚雄州“十四五”后期扶持基金年度发放统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 直补资金（万元） | 项目扶持资金（万元） | 合计（万元） |
| 2021 | 3010.72 | 424.28 | 3435 |
| 2022 | 3034.57 | 445.96 | 3480.53 |
| 2023 | 3032.93 | 504.43 | 3537.36 |
| 2024 | 3012.2 | 524.98 | 3537.18 |
| 2025 | 2992.44 | 563.41 | 3555.85 |
| 合计 | 15082.86 | 2463.06 | 17545.92 |

## 五、资金使用效益预测

移民后期扶持政策在明确后期扶持对象的基础上，对纳入扶持范围的移民实行资金直补发放，扶持标准为每人每年600元。

经济效益方面，直补资金作为转移性收入，对提高移民的收入水平有着直接影响，有利于移民生产生活中困难和问题的解决，进一步改善移民的生产生活条件。

社会效益方面，一是树立了移民群众克服和战胜困难的决心，增加了移民群众自我发展的能力；二是提高了党和政府在移民群众中的威信，融洽了党群、干群关系；三是一定程度上带动了当地经济社会的发展，为实施乡村振兴战略规划，基本实现社会主义现代化贡献了力量；四是有利于社会的安定和团结，促进库区和移民安置区和谐稳定。

# 第三节  美丽家园•移民新村建设规划

经现场调研，部分早期建成的移民集中安置点，由于该部分移民发展起点较低、美丽乡村建设规划滞后、整体投入不足，导致安置点基础设施和人居环境与“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求仍然相差较远。如：楚雄市青山嘴上下村、禄丰市东河水库和平镇大路溪社区杨柳河村，姚安县红梅水库栋川镇海埂屯村委会迤太吉组等。

经各县（市）组织征求移民乡镇、移民村以及移民的意见和意愿，结合楚雄州乡村振兴战略规划和农业农村规划，楚雄州美丽家园·移民新村建设规划项目的扶持范围和对象主要为35个乡镇52个村委会（社区），扶持内容主要为基础设施和公共服务设施建设，提升移民人居环境。经分析汇总，“十四五”期间楚雄州共规划实施美丽家园·移民新村建设项目75个，规划项目总投资63771.76万元，其中：拟申请移民后期扶持专项资金38737.46万元，其他专项资金20306.3万元，自筹资金4728万元。规划美丽家园·移民新村重大项目30个，申请移民后期扶持专项资金22143万元。

“十四五”期间楚雄州规划重点打造26个美丽家园·移民新村乡村振兴示范点，扶持移民对人畜饮水管道、社区活动场所、社区道路、文化活动室、美化亮化、污水处理、公厕、产业园区等基础和公共服务设施进行建设，“以点带面”，大力推进楚雄州各县市大中型水利水电工程库区和移民安置区乡村振兴。

## 一、现状及存在的问题

经各县（市）组织现场调研，部分移民村移民发展起点较低，移民房屋、饮用水管道等设施老旧，移民村的美丽乡村建设规划滞后，整合部门资金有限，整体投入不足，各区域发展不平衡，部分库区和移民安置区的基础设施、基本公共服务设施仍然较为滞后，环境治理差、劳动者素质偏低、经济发展滞后现象依然存在。同时，部分村组串户路和对外道路仍然是砂石路面，移民村生产生活设施较为陈旧落后，各类公共服务设施硬件不完善，村内亮化工程薄弱，村庄排水、排污能力差，公共绿化设施建设严重不足，移民文化活动场所缺少桌椅板凳、音响设备等基础设施，移民业余活动尚不丰富。移民村基础、公共服务设施和人居环境距“产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕”的乡村振兴战略总体要求仍具有较大的差距。

此外，部分散居移民住户仍存在“人畜不分离、厨卫简陋陈旧”等现象，与推进移民村庄“七改三清”的人居环境提升行动相差甚远。部分村组人饮供水管道损坏，既浪费了水资源，又影响了移民的生活生产用水保障。部分村组缺乏系统的排水设施，部分移民环保意识相对较差。

## 二、发展思路

（一）相关规划对移民村的定位

根据云南省搬迁安置办公室《关于大力推进美丽家园·移民新村建设的通知》（云搬发〔2020〕10号）的要求和规定，坚持乡村特色，注重田园秀色，因地制宜、依山傍水、错落有致，分门别类打造农村社区型、山水田园型、休闲旅游型、特色产业型、民族风情型、生态宜居型美丽家园·移民新村，以及《楚雄州人民关于印发<楚雄州乡村振兴战略规划（2018～2022年>的通知》，结合各县实际情况，各县（市）移民村相关规划定位如表5.2-1所示。

| 表5.2-1 楚雄州大中型水库移民村定位情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 移民村定位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 农村社区型 | 山水田 园型 | 休闲旅游型 | 特色产业型 | 民族风情型 | 生态宜居型 |
| 1 | 禄丰市 | 和平镇大路溪社区复原组 |  |  |  |  | 和平镇大路溪社区杨柳河组、姚陵村乐多组、张家村村新村组、大路溪社区白龙潭组、前所村右所组、张家村村大平地组、张家村村母子沟组 |
| 2 | 姚安县 |  |  | 官屯镇官屯村张家坡组、栋川镇海埂村迤太吉组 |  |  | 光禄镇福光村福一组和罗西坪组、栋川镇徐官坝村杜家屯组 |
| 3 | 楚雄市 | 青山嘴上下村 |  | 紫溪彝村 | 吕合集镇 | 紫溪彝村 | 吕合集镇、紫溪彝村、栗子园小区 |
| 4 | 牟定县 | 共和镇清波邑社区邹城组、兴和社区下梨园组 |  |  |  | 江坡镇民乐村彝邹组 | 共和镇余丁村果咀子、果凹子组，共和镇代冲村龙裕组，共和镇散花村马头山组，凤屯镇凤屯村各拉么组、飒马场村水箐组 |
| 5 | 大姚县 | 陆家湾及炳海安置点 |  | 赵家店镇紫丘村、湾碧集镇 |  |  | 龙街镇龙福兴村 |
| 6 | 永仁县 | 定兴村、恩兴村 |  | 和兴村 |  | 和兴村、福兴村 | 小哨新村、田兴村 |
| 7 | 元谋县 |  | 甘塘安置点 | 江边集镇安置点 | 瓦渣箐安置点 |  | 老城乡、元马镇摩诃社区摩诃村插花移民搬迁点、平田乡新康村凤来村 |
| 8 | 武定县 |  | 新民村、东甸村、白马口村 | 金沙社区 |  |  | 白云庵村、龙庆关村、更德村、罗能村、半山村、仓房村 |
| 9 | 南华县 | 龙川镇罗家屯村、沙桥镇田心村毛板桥组、沙桥镇索厂村王家村组 |  |  |  |  | 龙川镇上庄科村后海组、红土门老红村、大智阁村 |

- （二）发展思路

以“美丽家园·移民新村”六大目标、三十二项具体建设指标为依据，围绕人居环境整体提升的目标，从移民村庄环境整治、基础设施和基本公共服务设施配套完善、乡风文明建设及社会治理等多个方面着手，结合当地乡村振兴发展要求，“十四五”基本实现人居环境优美、基础设施完善的建设目标，初步完成移民村庄治理体系的搭建。

## 三、扶持对象

结合楚雄州10个县（区）各移民村实际情况，楚雄州“十四五”期间美丽家园·移民新村建设项目主要针对安置规模较大、搬迁时间较早、移民住房条件和基础设施较差的集中安置点。

- （一）禄丰市规划对东河水库和平镇张家村村委会新村、大平地村、母子沟村，大路溪社区复原村、杨柳河村、白龙潭村，姚陵村委会乐多村，前所村委会右所村，中村乡中村村委会傈园新村，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口3951人，受益移民人数3305人。

- （二）姚安县规划对红梅水库栋川镇海埂屯村委会迤太吉组，洋派水库涉及的官屯镇官屯村委会张家坡组、栋川镇徐官坝村委会杜家屯组、光禄镇福光村委会福一组和罗西坪组，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口18765人，受益移民人数8189人。

- （三）楚雄市规划对九龙甸水库吕合集镇、西静河水库紫溪彝村、青山嘴水库栗子园小区和青山嘴，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口16105人，受益移民人数7947人。

- （四）牟定县规划对共和镇代冲村委会龙裕村、散花村委会马头山村、清波邑居委会邹城村、余丁村委会果咀子果凹子村、兴和社区下梨园村，江坡镇民乐村委会彝邹村，凤屯镇凤屯村委会各拉么村、飒马场村委会水靖村，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口10114人，受益移民人数4668人。

- （五）大姚县规划对赵家店镇赵家店村委会紫丘村，龙街镇鼠街村委会龙福兴村，湾碧集镇巴拉村委会陆家湾安置点，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口12029人，受益移民人数6180人。

- （六）永仁县规划对小哨新村、和兴村、田兴村、定兴村、恩兴村、福兴村进行美丽家园·移民新村建设，共惠及人口6224人，受益移民人数3536人。

- （七）元谋县规划对元马镇江州村、金龙村、摩诃社区、翠峰社区、马大海村，江边乡龙街村、大树村，老城乡老城村，黄瓜园镇世辉村，物茂乡虎溪村，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口67736人，受益移民人数12209人。

- （八）武定县规划对金沙社区、新民村、白马口村、龙庆关村，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口5919人，受益移民人数5070人。

- （九）南华县规划对龙川镇上庄科后海小组、红土门老红村、大智阁村、罗家屯村，沙桥镇田心村毛板桥小组、索厂村王家村小组，开展美丽家园·移民新村建设，共惠及人口2873人，受益移民人数729人。

## 四、扶持方向及内容

“十四五”期间楚雄州美丽家园·移民新村建设规划主要以后扶人口200人以上的移民村（组）为主，按照适度集中和可示范、可推广要求，通过项目建设，基本达到移民有稳定收入、住房安全宜居、主要基础设施和公共服务设施完善，人居环境明显改善，乡风文明持续提升，治理体系进一步完善的目标。

楚雄州各县（市）扶持内容和扶持方向主要为基础设施和基本公共服务设施以及人居环境提升整治两个方面，主要集中在安全饮水、道路、亮化、文化广场、活动室（综合楼）、污水处理、绿化、美化以及住房改造等几个方面。结合各移民村现状以及规划定位，通过征求移民及地方各级政府意见，按照“缺什么、尽量补什么”的原则，合理分析确定各个移民村的扶持内容。楚雄州各县（市）美丽家园·移民新村建设项目主要扶持方向和扶持内容如下：

- （一）禄丰市

禄丰市“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目10个，扶持方向为基础设施和公共服务设施、人居环境整治及社会治理3个方面，主要集中在安全饮水、道路、亮化、文化广场、活动室（综合楼）、污水处理、绿化、美化以及住房改造等内容。

- （二）姚安县

姚安县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目7个，主要扶持方向及内容为改造村组内人畜饮水设施、排水管网和化粪池、道路等基础设施，以及公共服务设施等。

- （三）楚雄市

楚雄市“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目6个，规划扶持方向为基础设施和基本公共服务设施以及人居环境整治两个方面，主要集中在道路硬化、文化休闲活动广场和活动室、绿化亮化、污水处理、房屋改造以及农贸市场等内容。

- （四）牟定县

牟定县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目9个，规划扶持方向为基础设施和基本公共服务设施、人居环境整治两个方面，主要集中在移民房屋风貌改造、村庄美化亮化、文化广场、活动室、污水处理，村组活动室、卫生间、围墙等附属设施，组内道路硬化等内容。

- （五）大姚县

大姚县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目7个，各移民村主要扶持方向及内容为基础设施、基本公共服务设施、人居环境整治和平安库区几个方面，主要集中在村庄风貌打造、绿化亮化美化、文化广场、红白喜事场所、污水处理，农贸市场等附属设施和移民安置区社会治理体系建设等。

- （六）永仁县

永仁县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目6个，主要扶持方向为基础设施和公共服务设施、人居环境整治、社会治理等方面，扶持内容主要集中在安置点风貌打造、道路、村庄美化亮化、文化广场、污水处理、住房改造等方面。

- （七）元谋县

元谋县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目14个，主要扶持方向为基础设施和公共服务设施，以及人居环境整治等方面。扶持内容主要集中在绿化美化亮化，文化广场、活动室、污水处理、住房改造、公厕建设等方面。

- （八）武定县

武定县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目8个，主要扶持方向为基础设施和基本公共服务设施、人居环境整治等方面，主要集中在绿化亮化美化，公共活动广场、活动室及村史馆、污水处理、住房风貌改造、公厕建设等方面。

- （九）南华县

南华县“十四五”期间共规划美丽家园·移民新村建设项目8个，主要扶持方向为基础设施和基本公共服务设施、人居环境整治等方面，扶持内容主要集中在村庄绿化美化亮化、安全饮水、文化活动室、污水处理、公厕、道路改造等几个方面。

## 五、重大项目

经分析汇总，“十四五”期间楚雄州共规划实施美丽家园·移民新村建设项目30个，拟申请移民后期扶持专项资金22143万元，惠及移民人口29157人。其中：禄丰市3个、姚安县4个、楚雄市2个、牟定县3个、大姚县5个、永仁县3个、元谋县3个、武定县6个、南华县1个。

| 表5.6-1 楚雄州后期扶持“十四五”规划美丽家园重大项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 项目名称 | 建设年限 | 总投资〔万元） |  |  |  | 受益人数 | 受益移民人数 |
|  |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其它专项资金 | 自筹 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 42776.3 | 22143 | 17081.3 | 3552 | 57895 | 29157 |
| 1 | 禄丰市 | 楚雄州禄丰市东河水库库区和平镇大路溪社区杨柳河村小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目 | 2021 | 653 | 403 | 250 |  | 283 | 145 |
| 2 |  | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇姚陵村委会乐多组美丽家园.移民新村建设项目 | 2022 | 1320 | 1120 | 200 |  | 174 | 104 |
| 3 |  | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇张家村村委会新村组美丽家园·移民新村建设项目 | 2023 | 1100 | 850 | 250 |  | 227 | 217 |
| 4 | 姚安县 | 楚雄州姚安县红梅水库库区栋川镇海埂屯村委会迤太吉组美丽家园·移民新村建设项目 | 2022 | 1290.7 | 1000 | 290.7 |  | 221 | 128 |
| 5 |  | 姚安县洋派水库库区官屯镇官屯社区张家坡组美丽家园·移民新村建设项目 | 2023 | 1090 | 900 | 190 |  | 359 | 216 |
| 6 |  | 楚雄州姚安县洋派水库库区光禄镇福光村委会罗西坪组美丽家园·移民新村建设项目 | 2024 | 1400 | 1170 | 230 |  | 486 | 239 |
| 7 |  | 楚雄州姚安县洋派水库库区栋川镇徐官坝村委会杜家屯组美丽家园·移民新村建设项目 | 2025 | 1150 | 900 | 250 |  | 648 | 411 |
| 8 | 楚雄市 | 楚雄州楚雄市吕合集镇美丽家园·移民新村建设项目 | 2021-2022 | 1290 | 900 | 390 |  | 2973 | 750 |
| 9 |  | 楚雄州楚雄市栗子园社区美丽家园·移民新村建设项目 | 2022-2023 | 1030 | 630 | 400 |  | 7795 | 6696 |
| 10 | 牟定县 | 楚雄州牟定县共和镇清波邑居委会邹城村美丽家园·移民新村建设项目 | 2021 | 1230 | 230 | 200 | 800 | 10000 | 125 |
| 11 |  | 楚雄州牟定县共和镇余丁村委会果咀子、果凹子村美丽家园·移民新村建设项目 | 2023 | 942 | 750 | 100 | 92 | 262 | 262 |
| 12 |  | 楚雄州牟定县风屯镇凤屯村委会各拉么移民村美丽家园·移民新村建设项目 | 2022 | 620 | 220 | 300 | 100 | 300 | 253 |
| 13 | 大姚县 | 楚雄州大姚县赵家店镇紫丘村美丽家园·移民新村建设项目 | 2020-2021 | 3683.1 | 1000 | 2063.1 | 620 | 1490 | 321 |
| 14 |  | 楚雄州大姚县龙街镇龙福新村美丽家园·移民新村建设项目 | 2022-2023 | 1200 | 800 | 400 |  | 560 | 363 |
| 15 |  | 楚雄州大姚县湾碧乡美丽家园·旅游集镇开发项目 | 2022-2024 | 4060 | 1800 | 1260 | 1000 | 2099 | 1216 |
| 16 |  | 楚雄州大姚县大中型水库移民后期扶持产业发展实践中心建设项目 | 2022-2023 | 1500 | 1500 |  |  | 3097 | 192 |
| 17 |  | 楚雄州大姚县白鹤水库移民安置区金碧镇七街红色文化村庄建设项目 | 2021 | 1500 | 1500 |  |  | 3097 | 192 |
| 18 | 永仁县 | 楚雄州永仁县小哨新村“美丽家园·移民新村”建设项目 | 2021 | 710 | 450 | 260 |  | 224 | 211 |
| 19 |  | 楚雄州永仁县和兴村（下拉姑安置点）“美丽家园·移民新村”建设项目 | 2021-2022 | 970 | 520 | 450 |  | 1006 | 217 |
| 20 |  | 楚雄州永仁县小汉坝社区“美丽家园·移民新村”建设项目 | 2022-2023 | 1400 | 800 | 600 |  | 1218 | 937 |
| 21 | 元谋县 | 楚雄州元谋县甘塘安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 2021-2022 | 1176 |  | 1176 |  | 2568 | 2562 |
| 22 |  | 楚雄州元谋县瓦渣箐安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 2023-2024 | 2584 |  | 2584 |  | 4184 | 4184 |
| 23 |  | 楚雄州元谋县江边集镇安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 2024-2025 | 5237.5 |  | 5237.5 |  | 9070 | 3834 |
| 24 | 武定县 | 楚雄州武定县狮山镇金沙社区美丽家园·移民新村建设项目 | 2021-2023 | 1270 | 1100 |  | 170 | 3112 | 3112 |
| 25 |  | 楚雄州武定县己衣镇花果山新村美丽家园·移民新村建设项目 | 2021-2023 | 680 | 600 |  | 80 | 964 | 964 |
| 26 |  | 楚雄州武定县东坡乡白马口村美丽家园·移民新村建设项目 | 2022-2024 | 630 | 600 |  | 30 | 615 | 615 |
| 27 |  | 楚雄州武定县猫街镇白云庵新村美丽家园·移民新村建设项目 | 2021-2023 | 740 | 600 |  | 140 | 223 | 218 |
| 28 |  | 楚雄州武定县猫街镇白云庵新民、晃桥村美丽家园·移民新村建设项目 | 2021-2023 | 810 | 700 |  | 110 | 205 | 202 |
| 29 |  | 楚雄州武定县猫街镇白云庵和尚庄村美丽家园·移民新村建设项目 | 2022-2025 | 510 | 400 |  | 110 | 142 | 58 |
| 30 | 南华县 | 楚雄州南华县龙川镇上庄科村委会后海小组美丽家园·移民新村建设项目 | 2025 | 1000 | 700 |  | 300 | 293 | 213 |

## 六、后期扶持资金安排

经分析汇总，楚雄州大中型水利水电工程后期扶持“十四五”规划美丽家园·移民新村项目共计75个，规划投资38737.46万元，占后期扶持项目资金总额的34.34%，占后期扶持资金总额的29.72%。其中：基础设施14897.33万元，占后期扶持资金总额的11.43%；基本公共服务设施9785.87万元，占后期扶持资金总额的7.51%；人居环境整治11284.56万元，占后期扶持资金总额的8.66%；社会治理2770万元，占后期扶持资金总额的2.13%。

根据工作计划，计划2021年规划申请后期扶持资金7113.86万元，2022年规划申请后期扶持资金9309.6万元，2023年规划申请后期扶持资金9268万元，2024年规划申请后期扶持资金6078万元，2025年申请后期扶持资金6968万元。

# 第四节  产业转型升级规划

通过“十三五”及前期产业扶持措施，楚雄州部分移民村组已逐步以大棚蔬菜种植、芒果种植、花卉种植为主的种植，部分移民的“钱袋子”逐渐鼓起来。但是，由于受地理地域和市场环境等因素影响，部分移民村组仍没有自己的支柱产业，移民收入来源仍以传统的种植、养殖产业和外出务工为主。因此，“十四五”期间，楚雄州规划以资源为依托，以市场为导向，针对移民产业发展相对缓慢且具备产业发展条件的移民村组，以移民村为主体，突出地域特色，扶持移民发展优势特色产业。

楚雄州将按照“一核两带，多产支撑”的方式，统筹推进产业转型升级。“一核两带”指的是以楚雄市为核心，以昆楚大高速公路涉及的禄丰、楚雄、牟定、南华的昆楚经济带，以金沙江沿线涉及的武定、元谋、永仁、大姚的金沙江经济带，昆楚经济带以“高原特色农业种植养殖+固定资产投资”为主，金沙江经济带以“热区经济作物+固定资产为主”，各县（市）结合各自实际情况，以“乡村民族特色旅游、现代物流、健康服务”为辅的产业发展方式，探索飞地经济，盘活库区剩余资源，推动产业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。

经各县（市）组织现场调研，在征求移民乡镇、移民村以及移民的意见和意愿基础上，结合楚雄州乡村振兴战略规划和农业农村规划，产业转型升级规划项目扶持范围为楚雄州48个乡（镇）和150个移民村，大力扶持移民建设标准化、规模化的种植养殖基地，培育新产业新业态，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。经分析汇总，“十四五”期间楚雄州共规划实施产业转型升级项目75个，项目总投资113979.83万元，其中：拟申请移民后期扶持专项资金61524.69万元，其他专项资金44464.14万元，自筹资金7991万元；实施重大项目30个，项目总投资72292.14万元，其中申请移民后期扶持专项资金45069万元。

## 一、现状及存在的问题

“十三五”及前期的后期扶持措施尚未能建立起移民村“一县一业、一村一品”的支柱产业。大部分移民村的经济社会发展速度仍然比较缓慢，移民生产生活收入来源单一，与国家乡村振兴战略中“产业兴旺”、“生活富裕”的总体要求还存在着较大的差距。经分析梳理，移民村产业转型升级存在的问题主要有以下几个方面：

（一）产业发展思路狭窄

移民村生产生活收入来源仍以传统的家庭种植和养殖业收入为主，移民仍主要从事简单的体力劳动和劳务输出，发展种植业、养殖业是大部分移民群众最主要的增收渠道，只有少部分有技能、懂经营的移民通过自主就业取得了较好的经营收入。移民技能培训还局限于以移民就业前所从事的的各种劳动技能培训为主，没有切实以市场和移民新的就业导向为原则，移民群众的就业能力和就业创业水平总体不高。

从整体来看，移民产业发展大多还处于摸索尝试阶段，存在办法不多、思路狭窄的问题，还未从根本上形成有利于产业快速发展、移民收入稳定增长的政策环境和长效机制，缺乏必要的产业支撑及标准化、规模化的专业市场，缺乏具有辐射带动作用的产业化示范点和示范户，特色产业规模小而分散，加工、仓储和销售链缺失，产业规模化效益始终得不到体现。

- （二）农业基础设施薄弱

经各县（区）组织现场调研发现，楚雄州部分移民村地处偏远农村，移民村经济收入总量小，移民年度人均纯收入不高，农村产业结构较为单一，自主发展经济的能力不强，规模化产业发展水平较低。再加上受制于地形地貌等制约因素，农业基础设施薄弱，移民村农田水利、生产道路等生产配套设施及现代农业配套设施建设还比较滞后。随着产业结构的调整和优化转型升级，农业基础设施建设亟待加强。

- （三）产业发展投入不足

产业发展前期投入较大、效益低、风险高、投资回收期长，与改善移民基础设施和基本公共服务设施、提升整治人居环境相比，移民群众接受程度相对较低。

- （四）产业链条短

农产品仓储、加工和销售渠道单一，受市场价格波动影响较大。大部分移民村缺乏成规模的农产品分拣、包装、冷链储存等后续产业。

## 二、发展思路

（一）相关规划对移民村的定位

产业转型升级规划以资源为依托，以市场为导向，以各县移民所在村为主体，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜水则水、宜山则山、宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜，突出地域特色，发挥比较优势，大力支持移民村发展优势特色产业，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进移民持续增收。各县市移民产业初步定位为：

- 楚雄市

结合楚雄市农业发展规划，以及库区移民安置区气候、土地资源情况，吕合镇依托独特的气候和土地资源重点发展林下中草药种植项目，紫溪彝村结合紫溪山风景区重点发展乡村民俗休闲旅游项目，栗子园社区结合楚雄市城市发展规划，重点打造大型移民就业创业中心城市综合体，并对楚雄市后期扶持移民建设综合生态农庄以及投资其他行业冷链物流产业建设项目。

- 姚安县

结合姚安县产业发展情况，移民产业重点围绕花卉种植，拓展城镇第三产业，延伸产业链，成立移民产业发展专业合作社，依法为移民提供移民资金量化股权、农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

- 禄丰市

结合禄丰市产业发展情况，重点围绕“绿色蔬菜种植+土猪养殖”，由超市负责蔬菜及猪肉的销售，实现“产、供、销”一体化，并入股猕猴桃种植、奶牛养殖项目。通过实施“互联网+”农产品进村进城工程，拓宽市场流通渠道，提高产品收益率。成立移民产业发展专业合作社，依法为移民提供移民资金量化股权、农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

- 牟定县

结合各移民村实际情况，江坡镇何家庄村、贾溪塘村；共和镇下屯村、大和村，天台村委会周家一组，兴和社区下梨园村，余丁村委会果咀子、果凹子村，风屯镇起家村、河节冲村，凤屯村委会各拉么村重点发展现代种植业；江坡镇民乐村委会彝邹村定位为城镇第三产业。移民安置区、牟定庄三工业园区定位为发展农产品加工流通业。

- 元谋县

元谋县针对“一村一品”，按照不同功能定位，在片区原有产业基础上，结合发展要素确定主导产业。其中：江边安置点定位为“旅游特色型”，发展旅游+康养农业，以蔬菜种植、花卉种植、水果种植为主导；瓦渣箐安置点定位为花卉旅游小镇，重点打造花卉繁育、种植、观光基地为一体产业，实现“产、供、销”一体化；甘塘安置点定位为“元谋傈僳族第一村”，重点打造果蔬种植，采用“合作社+农户”等运行模式进行销售；元马镇乐甫村委会重点打造大青枣等特色林果种植。

- 大姚县

大姚县结合观音岩水电站库区实际情况，重点培育芒果、香蕉、甘蔗、木瓜等现代种植业，建立芒果分拣、包装、储存、芒果干初加工等产业链，主动融入华坪、攀枝花、永仁县芒果产业发展区域，探索建立专业合作社，通过统一指导移民芒果种植、采收、宣传及销售，促进产业转型升级；赵家店紫丘村将通过发展彝族文化产业提升乡村特色旅游水平，并探索农业观光采摘、农产品销售、餐饮娱乐为一体的旅游产业链，主动拓展并加入武定狮子山、元谋土林、永仁方山旅游线路中。

- 南华县

龙川镇罗家屯村定位为加强农业基础设施建设，发展现代种植业；龙川镇西云社区及沙桥镇田心村定位为发展乡村新型服务业；南华县县城定位为移民乡村信息产业中心，发展移民乡村信息产业；同时，发展其他新产业新业态，在县城发展移民物业经济。

- 武定县

金沙社区重点发展旅游特色产业，利用区位优势，重点打造“花卉种植”和乡村休闲旅游，加快农村一二三产业融合发展。白云庵村、龙庆关村、更德村、罗能村、半山村、仓房村以特色种植业为主，发展“一村一品”；新民村、东甸村、白马口村，重点发展热带水果种植为主；花果山安置点结合武定县养殖业规划，重点发展生猪养殖。

- 永仁县

结合观音岩水电站库区实际情况，将重点培育芒果、桂圆、芭蕉等现代种植业，建立芒果分拣、包装、储存、芒果干初加工等产业链，主动融入华坪、攀枝花芒果产业市场，探索建立专业合作社，通过统一指导移民芒果种植、采收、宣传及销售，促进产业转型升级；麻栗树水库库区主要发展石榴种植，直苴水库库区主要发展核桃种植。靠近城市及乡镇集中安置点，目前已将配置的土地资源租赁给企业种植，剩余劳动力积极从事第二、三产业，主动融入城镇发展，发展乡村特色旅游，促进移民增收。

- 双柏县

双柏县规划发展移民乡村信息产业，发展其他新产业新业态，在县城发展移民物业经济。

- （二）发展思路

根据楚雄州“十四五”生产力空间布局和高原特色现代农业发展现状，结合国土空间规划、城乡发展规划，充分发挥楚雄“三山两水一分坝”、“五江六河三区”的光热水土优势，按照“双核引领、三山布带、二水聚区、一坝建园、集群打造、融合发展”的布局，以“绿色食品牌”为契机，加快发展以健康养殖、绿色果蔬、精品花卉、道地药材、生态林果、山珍野菌、现代种业为主的高原特色现代农业。实施“一县一业”，因地制宜打造“一村一品”，按照“大产业+新主体+新平台”发展模式和“种养+加工+流通”全产业链发展思路，支持引导产业转型升级。

## 三、扶持对象

结合楚雄州10个县（市）各移民村实际情况，各县（市）产业转型升级建设项目重点扶持对象如下：

- （一）禄丰市产业转型升级规划涉及全县13个乡镇66个村委会，受益人数5672人，受益移民人数4198人。

- （二）姚安县产业转型升级规划涉及全县8个乡镇56个村委会，受益人数17674人，受益移民人数8139人。

- （三）楚雄市产业转型升级规划涉及全县11个乡镇56个村委会，受益人数23172人，受益移民人数11195人。

- （四）牟定县产业转型升级规划涉及全县7个乡镇64个村委会，受益人数57722人，受益移民人数4106人。

- （五）大姚县产业转型升级规划涉及全县10个乡镇54个村委会，受益人数7230人，受益移民人数6180人。

- （六）永仁县产业转型升级规划涉及全县3个乡镇34个村委会，受益人数15809人，受益移民人数3439人。

- （七）元谋县产业转型升级规划涉及全县8个乡镇50个村（社区），受益人数32666人，受益移民人数14014人。

- （八）武定县产业转型升级规划涉及全县11个乡镇49个村委会，受益人数11983人，受益移民人数5070人。

- （九）南华县产业转型升级规划涉及全县2个乡镇30个村委会，受益人数26047人，受益移民人数1470人。

- （十）双柏县产业转型升级规划涉及全县3个乡镇3个村委会，受益人数97人，受益移民人数21人。

## 四、扶持方向及内容

楚雄州产业转型升级项目规划以资源为依托，以市场为导向，以移民村为主体，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜水则水、宜山则山、宜农则农、宜工则工、宜商则商。因地制宜，突出地域特色，发挥比较优势，大力支持移民村发展优势特色产业，培育新产业新业态，壮大村集体经济，培育新型农业经营主体。“十四五”期间楚雄州后期扶持产业转型升级项目规划扶持方向为农业基础设施建设、现代种养业、农产品加工流通业以及乡村旅游业等方面，主要集中在农田水利、产业园区生产道路、标准化种植、标准化养殖、农产品加工、仓储及物流等。结合各移民村现状以及规划定位，通过征求移民及地方政府意见，合理确定各个移民村的扶持内容：

- （一）禄丰市

规划产业转型升级项目16个，主要扶持方向为现代种养业、乡村旅游业及城镇第三产业等方面，扶持内容主要为有机蔬菜种植及生猪养殖、猕猴桃种植、奶牛养殖及配套牧草种植、固定资产投资等方面，并完善生产区配套基础设施。其中：发展有机蔬菜种植及生猪养殖项目、中村乡阿勒村委会水产养殖项目，参股投资和平镇奶牛养殖项目及周边地区配套牧草种植项目、和平镇猕猴桃种植项目；延伸产业链，在中村乡阿勒村委会开展冷库建设、板栗核桃加工项目以及农贸市场建设项目；此外，规划县城火车站仓储物流项目、温泉酒店，形成固定资产，所持有资产权属为移民集体所有。

- （二）姚安县

规划产业转型升级项目10个，主要扶持方向为现代种养业、乡村旅游业及城镇第三产业3个方面，扶持内容主要为花卉、果树及烤烟种植，水产养殖，花卉交易中心，固定资产投资等方面。其中：继续开展姚安县栋川镇、光禄镇福光村委会花卉大棚建设项目（一期），并配套建设花卉产业园交易中心；栋川镇海埂屯村委会迤太吉组规划种植桃树、樱桃、优质烤烟等；栋川镇海埂屯村委会迤太吉组开展水产养殖；规划购买县城商业中心，形成资产固定量化分红，所持有资产权属为移民集体所有。

- （三）楚雄市

规划产业转型升级项目6个，主要扶持方向为现代种养业、乡村旅游业及城镇第三产业3个方面，扶持内容主要为中草药种植、大型就业创业中心、冷链物流产业、综合生态农庄等。其中：吕合镇计划采用“公司+示范基地+农户+科技”的模式林下中草药种植项目；紫溪彝村依托旅游资源，规划一个民俗酒店、花卉种养和观光项目；对于城镇安置的栗子园社区移民，规划建设一个就业创业中心项目，解决社区移民无土化安置的生产生活问题；在东瓜镇规划建设综合生态农庄，并完善周边基础设施、公共服务设施以及生产配套设施的建设；在青山嘴上村、下村规划种植果树及中草药；结合楚雄市行业规划，规划投资大型冷链物流中心项目，申请移民后期扶持资金集中投入，形成资产固定量化分红，所持有资产权属为楚雄市移民集体所有。

- （四）牟定县

规划产业转型升级项目14个，主要扶持方向为农业基础设施建设、现代种养业、城镇第三产业等方面，扶持内容主要为农田水利设施完善、葛根种植及加工、蔬菜种植、固定资产投资等方面。其中：在牟定县工业园区续建葛根加工厂房（三期）；江坡镇和平村委会，共和镇共丰村委会，共和镇牟尼村委会、天台村委会，风屯镇河节冲村等完善农业基础设施，配套建设水利灌溉设施、新建田间机耕路等，并结合各地实际情况，开展蔬菜种植、水果种植、中草药种植等，配套建设冷库、农产品交易中心；在城镇购买步行街商铺、购买综合商业服务用房等。

- （五）大姚县

规划产业转型升级项目4个，主要扶持方向为农业基础设施建设、现代种植业、农产品加工、物流仓储等方面，扶持内容主要为农田水利道路设施完善、红糖古方加工、电商服务站点等方面。其中：依托湾碧乡腊务堵村古方红糖制作工艺，对现有红糖加工厂房、设施设备等进行升级改造，建设规范化生产车间，扩大生产规模，改善品牌包装；县城郊区继续开展现代移民产业示范园建设项目（二期工程）建设，探索经营性资产建设，开展资产收益扶持；实施湾碧乡种植业提升改造项目，在种植区内修建机耕路，修建光伏提水站、配备供水管网，改善农业基础设施，对芒果园进行提升改造，打造示范种植项目，探索建立农业合作社，并借助“互联性+”等渠道进行销售；建设电子商务中心，推进“互联网+”信息产业，打造涉农电子商务交易综合服务平台，依托平台推进信息进村入户，通过平台销售乡土特色农产品。

- （六）永仁县

规划产业转型升级项目4个，扶持方向为农业基础设施建设、现代种植业、固定资产投资3个方面，扶持内容主要为农田水利及道路基础设施完善、太阳能光伏提水、固定资产投资等。其中：在小哨新村、莲兴村规划建设光伏发电站；在观音岩水电站库区规划种植业提升改造项目；利用移民后扶资金发展芒果产业，购买黄金商铺、公寓、酒店等固定资产，使资金变资产，资产变资本。

- （七）元谋县

规划产业转型升级项目8个，主要扶持方向为农业基础设施建设、现代种养业、农产品初加工、小额贴息贷款等方面，扶持内容主要为农田水利道路设施完善、人工菌种植、农产品交易大棚等方面。其中：围绕乌东德水电站甘塘、瓦渣箐、江边集镇安置点，开展生产安置区机耕道、配套水利设施建设，重点发展特色花卉、林果、蔬菜等种植，延伸产业链，配套建设农产品冷藏库及加工车间，对农产品进行冷藏、初加工处理，提升农产品附加值。

- （八）武定县

规划产业转型升级项目6个，扶持方向为农业基础设施建设、现代种养业、小额贴息贷款3个方面，扶持内容主要为农田水利道路设施完善、花卉种植、现代化生猪养殖、电商服务站。其中：在 己衣镇新民花果山入股生猪养殖，在金沙社区开展芍药、非洲菊、百合、薰衣草特色花卉种植，在猫街镇白云庵村开展高标准农田建设，并开展电商服务中心建设。

- （九）南华县

规划产业转型升级项目4个，扶持方向为农业基础设施建设、现代种养业、农业机械化合作社3个方面，扶持内容主要为农田水利道路设施完善、樱桃及杨梅种植、农业机械化合作社。其中：龙川镇罗家屯村委会开展土地整治、配套农田水利设施，并开展樱桃及杨梅种植；沙桥镇田心村扶持成立农业机械化合作社，购买挖掘机、装载机、收割机、插秧机等，形成固定资产，所持有资产权属为移民集体所有。

- （十）双柏县

规划产业转型升级项目2个，扶持方向为农业基础设施建设、现代种养业2个方面，扶持内容主要为农田水利及道路基础设施完善、养殖户及创业补贴。其中：妥甸镇箐口村龙打坝小组规划开展农田水利、生产道路建设，并对一定规模的养殖户及创业移民给予补助。

- （十一）楚雄州

规划产业转型升级项目1个，扶持内容为建立电子商务服务平台。

## 五、重大项目

“十四五”期间，楚雄州规划产业转型升级重大项目30个，规划总投资72292.14万元，申请移民后期扶持专项资金45069万元，其余费用为其他专项资金及自筹资金。其中：禄丰市7个，主要为入股猕猴桃种植及奶牛养殖、建设农产品交易市场、购买商务中心便民超市、有机蔬菜种植和生猪养殖等；姚安县4个，主要为现代花卉种植、配套花卉产业园交易中心、购买商业中心商铺；楚雄市4个，主要为打造林下中草药种植、乡村休闲旅游、综合生态农庄等；牟定县2个，主要为“葛根种植及加工”及购买商业楼；大姚县2个，主要为观音岩水电站库区水果种植、现代物流示范园；永仁县3个，主要为观音岩水电站库区现代种植基础设施提升改造，以及购买商铺等固定资产；元谋县5个，主要为高原特色农业种植、小额贷款贴息项目；武定县2个，主要为生猪养殖、花卉种植项目；南华县1个，主要为农业机械化合作社项目。

| 表6.6-1 楚雄州后期扶持“十四五”规划产业转型升级重大项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 项目名称 | 建设年限 | 总投资〔万元） |  |  |  | 受益人数 | 受益移民人数 |
|  |  |  |  | 合计 | 移民专项资金 | 其它专项资金 | 自筹 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 72292.14 | 45069 | 19723.14 | 7500 |  |  |
| 1 | 禄丰市 | 楚雄州禄丰市和平镇猕猴桃种植项目 | 2022 | 500 | 200 | 300 |  | 4198 | 4198 |
| 2 |  | 楚雄州禄丰市和平镇奶牛养殖项目 | 2022 | 800 | 800 |  |  | 4198 | 4198 |
| 3 |  | 楚雄州禄丰市和平镇农特产品交易市场建设项目 | 2023 | 1200 | 900 | 300 |  | 4198 | 4198 |
| 4 |  | 楚雄州禄丰市电子商务中心项目 | 2023 | 1000 | 1000 |  |  | 4198 | 4198 |
| 5 |  | 楚雄州禄丰市乡村振兴乡村休闲旅游项目 | 2025 | 2800 | 800 | 2000 |  | 4198 | 4198 |
| 6 |  | 楚雄州禄丰市无公害蔬菜种植和生猪养殖项目 | 2021-2025 | 1500 | 1000 | 500 |  | 4198 | 4198 |
| 7 |  | 楚雄州禄丰市乡村旅游建设项目 | 2021-2025 | 1000 | 600 | 400 |  | 4198 | 4198 |
| 8 | 姚安县 | 楚雄州姚安县移民后期扶持产业花卉大棚建设项目（一期） | 2021 | 1996 | 1000 | 996 |  | 12415 | 8139 |
| 9 |  | 楚雄州姚安县洋派水库库区栋川镇徐官坝村委会杜家屯组花卉大棚建设项目 | 2025 | 578 | 328 | 250 |  | 648 | 411 |
| 10 |  | 楚雄州姚安县花卉产业园和交易服务中心建设项目 | 2023 | 2200 | 1200 | 1000 |  | 13524 | 8139 |
| 11 |  | 楚雄州姚安县商业中心项目 | 2025 | 2000 | 1000 | 1000 |  | 14217 | 8139 |
| 12 | 楚雄市 | 楚雄州楚雄市吕合镇中草药种植及红梨产业项目 | 2022 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 3212 | 1049 |
| 13 |  | 楚雄州楚雄市栗子园社区大型就业创业中心建设项目 | 2021-2023 | 4998 | 2498 |  | 2500 | 7900 | 6780 |
| 14 |  | 楚雄州楚雄市紫溪彝村旅游产业规划建设项目 | 2023-2024 | 3500 | 2500 | 1000 |  | 645 | 378 |
| 15 |  | 楚雄州楚雄市综合生态农庄建设项目 | 2023-2024 | 1000 | 800 | 200 |  | 11195 | 11195 |
| 16 | 牟定县 | 楚雄州牟定县大中型水库移民安置区葛根产业发展项目（三期） | 2021 | 1784 | 1200 | 384 | 200 | 17463 | 4106 |
| 17 |  | 楚雄州牟定县大中型水库移民就业创业产业发展项目 | 2022 | 1417 | 750 | 667 |  | 17463 | 4106 |
| 18 | 大姚县 | 楚雄州大姚县现代移民产业示范园建设项目（二期工程） | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 3000 |  | 6180 | 4114 |
| 19 |  | 楚雄州大姚县湾碧乡移民种植业提升改造项目 | 2022-2024 | 1600 | 1200 | 400 |  | 6400 | 4009 |
| 20 | 永仁县 | 楚雄州永仁县移民后扶资金形成资产量化分红项目 | 2021-2024 | 3900 | 3000 | 900 |  | 1218 | 1218 |
| 21 |  | 楚雄州永仁县观音岩库区种植业提升改造建设项目 | 2021-2024 | 4200 | 3400 | 800 |  | 1519 | 1519 |
| 22 |  | 永仁县莲池乡莲池溪谷乡村旅游发展示范项目 | 2023 | 4600 | 3000 | 1600 |  | 12744 | 374 |
| 23 | 元谋县 | 楚雄州元谋县乌东德水电站移民小额贷款贴息项目 | 2021-2022 | 960 | 960 |  |  | 10580 | 1600 |
| 24 |  | 楚雄州元谋县大中型水库移民小额贷款贴息项目 | 2023-2025 | 1350 | 1350 |  |  | 3434 | 1500 |
| 25 |  | 楚雄州元谋县江边集镇安置点高原特色农业发展示范项目 | 2021-2023 | 3497.33 | 2483 | 1014.33 |  | 3834 | 3834 |
| 26 |  | 楚雄州元谋县瓦渣箐安置点高原特色农业发展示范项目 | 2021-2023 | 3375.18 | 2350 | 1025.18 |  | 4184 | 4184 |
| 27 |  | 楚雄州元谋县甘塘安置点高原特色农业发展示范项目 | 2021-2023 | 3336.63 | 2350 | 986.63 |  | 2562 | 2562 |
| 28 | 武定县 | 楚雄州武定县己衣镇新民花果山新村生猪养殖项目 | 2021-2023 | 2200 | 1200 |  | 1000 | 964 | 964 |
| 29 |  | 楚雄州武定县西和移民安置点特色花卉种植扶持项目 | 2021-2023 | 5000 | 1500 |  | 3500 | 3112 | 3112 |
| 30 | 南华县 | 楚雄州南华县沙桥镇农业机械化专业合作社项目 | 2022 | 1000 | 700 |  | 300 | 22285 | 980 |

## 六、后期扶持资金安排

经分析汇总，楚雄州大中型水利水电工程后期扶持“十四五”规划产业转型升级项目共75个，规划投资61524.69万元，占后期扶持项目资金总额的54.54%，占后期扶持资金总额的47.20%。其中：现代种养业13698.69万元，占后期扶持资金总额的10.51%；农业基础设施建设15750万元，占后期扶持资金总额的12.08%；农产品加工流通业3184万元，占后期扶持资金总额的2.44%；乡土特色产业560万元，占后期扶持资金总额的0.43%；乡村休闲旅游业5629万元，占后期扶持资金总额的4.32%；乡村新型服务业700万元，占后期扶持资金总额的0.54%；乡村信息产业3605万元，占后期扶持资金总额的2.77%；其他新产业新业态18398万元，占后期扶持资金总额的14.11%。

根据工作计划，计划2021年使用后期扶持资金17947.69万元，2022年使用后期扶持资金16559万元，2023年使用后期扶持资金17497万元，2024年使用后期扶持资金4269万元，2025年使用后期扶持资金5252万元。

## 七、利益联结机制和运行管理模式引导

（一）利益联结机制模式探索

1. 资产认购合作分红模式

由合作企业先投入资金建设基地，再由合作双方共同委托第三方对基地进行资产评估认证，在合作双方法律顾问现场监督下签订基地产权及承包经营权合同，通过司法公正程序，基地产权归移民所有，基地经营权交给合作企业独有，企业享有自主经营权并自负盈亏。

- 资产抵押保底分红模式

合作企业用固定资产作为产业项目资金抵押，项目可行性研究报告获得审批后方可将产业项目资金一次性划拨给合作企业自行实施、自主经营、自负盈亏，按照签订协议逐年兑现分红给移民。合同期满项目资金可以继续滚动使用。

- 土地入股合作分红模式

合作期限内移民以土地入股，不收取企业租金，合作企业以项目可行性研究报告审批的总投资按照比例进行投资，利润按照比例进行分红。

- 资金入股量化分红模式

产业项目资金以股金方式入股企业，与企业共同投入产业基地，合作企业以项目可行性研究报告审批的总投资按照比例进行投资分红。

- “移民资金投入+企业管理”模式

项目投入全部为移民资金，公开选择有资质、有经营经验的优质企业管理，基地产权归移民所有，企业仅负责管理运营，并按年度收取管理费用，效益分红移民占主要部分，企业根据项目管理成绩享受部分分红权益。

- （二）产业运行管理引导

1. 明确各方责任

楚雄州搬迁安置办公室履行监督指导职能，负责监督和指导下达的移民专项资金按照规定建立利益联结机制。

各县（市）搬迁安置办公室是产业扶持利益联结机制的责任主体和实施主体。负责本辖区内移民产业利益联结机制的建立和执行，在省、州移民专项资金到达县级财政部门后，及时将资金拨付到位，确保产业项目按时开工建设。组织各方合法合规签订合作协议，确定合作模式和移民户带动方式，采取担保、保险等措施防范和化解产业项目风险，保障产业健康有序运营。

乡镇人民政府、村委会协助建立利益联结机制。使用移民专项资金或资产的市场经营主体负有带动移民发展的责任。应按照移民主管部门、乡镇、村等相关要求，确定移民带动方式，签订合作协议，确保移民在产业发展中受益。

- 项目运营管理

根据各县（市）实际情况，由县（市）人民政府确定项目管理单位，项目可由移民协会、移民专业合作社或者成立移民资产管理公司进行管理，也可委托企业负责运营，企业向管理单位交付租金，企业自主经营管理。

成立由各县（市）搬迁安置办公室、财政局相关人员和涉及乡镇分管领导等组成移民专项资金管理小组，负责移民专项资金使用情况的监督管理。按照大中型水利水电移民资金管理规定等相关文件，制定完善可行的资金管理使用制度和产业发展项目管理办法，确保移民资金合法合规、公开透明，项目安全高效运行。

- 收益管理引导

各县（市）在移民产业发展项目申报时需明确收益分配方案，并按收益分配方案认真落实。在项目运营收益分配时用于移民直接受益或分红不低于总收益的50%，用于运营管理、资产维护和市场开拓的费用不高于总收益的20%，用于移民村组社会管理创新的费用不高于总收益的30%。

移民村社会管理创新项目包括移民村组管理、农村移民老龄人补助、残疾人补助、特殊困难群体补助、临时救助、大中专学生奖励以及矛盾纠纷化解等。具体补助方式和补助标准由各县（市）根据实际情况进一步明确和细化。

# 第五节  就业创业能力建设和就业扶持规划

## 一、移民劳动力现状及存在的问题

截至2020年12月底，楚雄州已核定大中型水利水电工程移民后期扶持人口57244人，移民劳动力存在的主要问题如下：

（一）移民劳动力总体文化水平不高，初中及以下文化水平约占90%，除从事普通的农业生产外，缺乏职业知识和技能，难以满足人力资源市场需求，长期处在就业结构底端，劳动力转移难度大。

- （二）外出打工劳动力以年轻人居多，多为劳动强度大或低附加值工作的劳动，工作时间长、收益低，一旦遭遇经济危机或劳动力患病，整个家庭收入就会受到直接影响，极易返贫。

- （三）移民群众适应新环境的能力不足，存在对环境、人际关系和生产生活方式的不适应；有少部分移民依赖思想重，对政府扶持政策期望值过高，“等、靠、要”思想严重，对自己的生产、生活缺乏谋划，缺少长远规划。

- （四）移民分布较为分散，安置地环境差异大，导致移民区经济发展呈现不平衡的现象，加上移民自身受教育程度的不同，致使科技推广工作难度加大，多方面原因形成了移民增收致富的瓶颈。

## 二、培训内容

（一）技能培训

1. 农业技能培训

结合移民培训工作前期调查情况，确定“十四五”期间楚雄州以种植业、养殖业为主，围绕“花卉、中草药、大青枣、生猪养殖、猕猴桃、芒果、蔬菜”等县域特色优势农产品，开展相关农业适用技能培训，培训范围为年龄在16-50周岁之间年轻力壮、身体健康、具有一定的文化基础、容易接受新生事物的移民和库区群众。

培训模式为：定期邀请农业专家、专业技术人才，以“请进来教”与“派出去学”、“专业培训机构组织培训”、“定向培训、推荐就业”等方式相结合，通过“集中授课、面对面讲”、“田间地头、现场讲解”、“种养殖基地、手把手教”等方式，开展农业特色种植、养殖、农产品加工等实用技术培训，帮助移民了解农业生产新品种，掌握农业新技术，提高种养殖业和农产品加工等技能，提高移民就业能力和就业收入，实现增产增效增收。

楚雄州“十四五”规划开展农业技能培训10375人次。

- 就业技能培训

移民劳动力就业技能培训主要围绕提升务工劳动力岗位技能和转岗人员职业技能，对16～60周岁的农村劳动力开展“订单式”和“招工与招生结合培训”的方式，立足于电商、网络销售、市场培育开拓、建筑适应技术、汽车修理、家电修理、厨艺、酒店管理等社会需求旺盛岗位，进行二三产业职业技能培训，提高就业能力。结合楚雄州二三产业发展特点，开展旅游产品加工业、文化创意产业等服务业培训，以及乡村旅游培训等，提升农村富余人员职业技能。

楚雄州“十四五”规划开展就业技能培训6915人次。

- （二）创新创业带头人培训

着眼于当地的优势产业，加强产业发展培训、经营管理人才、手工艺人培训，培训范围为年龄在16-50周岁之间年轻力壮、身体健康、具有一定的文化基础移民和库区群众。通过电商培训等，提高移民的就业创业能力，培育一批善经营、精管理的产业发展带头人、致富带头人、农业技术带头人等新型职业农民，带动当地更多移民创业就业。

楚雄州“十四五”规划开展创新创业带头人培训8800人次。

- （三）其他培训

其他培训主要为相关移民法律法规、农村土地承包经营权流转、工商法律法规等知识培训，移民干部培训，产业发展培训，美丽家园·移民新村建设培训。培训范围为年龄在16-50周岁之间年轻力壮、身体健康、具有一定的文化基础、容易接受新生事物的移民和库区群众。通过培训，使移民了解相关的移民政策和掌握一定的文化知识，不断提高移民的综合素质，助推移民发展。

楚雄州“十四五”规划开展其他培训6500人次。

## 三、就业扶持

就业扶持方面，主要通过开发就业岗位、组织劳务输出、提供就业服务、扶持创业、加强权益保障等多种渠道，引导和促进移民稳定就业。主要为二三产技能培训，对16～60周岁的农村劳动力开展“订单式”和“招工与招生结合培训”的方式，进行二三产业技能培训，提高就业能力。增强经济发展创造就业岗位能力，拓宽移民村劳动力转移就业渠道，引导移民村劳动力外出就业，更加积极地支持就地就近就业。发展壮大县域经济，加快培育区域特色产业，拓宽移民就业空间。大力发展吸纳就业能力强的产业和企业，结合新型城镇化建设合理引导产业梯度转移，创造更多适合移民村劳动力转移就业的机会，推进移民村劳动力转移就业示范基地建设。加强劳务协作，积极开展有组织的劳务输出。实施乡村就业促进行动，大力发展乡村特色产业，推进乡村经济多元化，提供更多就业岗位。

主要就业扶持方案为：一是积极引导劳务输出，组织移民到当地企业务工；二是鼓励企业和社会组织吸纳移民就业，对吸纳移民劳动力就业的企业和社会组织给予一次性带动就业奖补；三是在移民所在乡村开发公益性岗位，安置就业困难的移民劳动力；四是加强就业服务和创业支持，帮助移民家庭的高校应届毕业生实现就业；五是支持外出务工移民劳动力返乡创业，对有创业意愿并具备条件的创业人员，给予创业指导，开展创业培训，按规定给予一次性创业补贴及带动就业补贴；六是加强移民劳动力就业服务，定时通过实体办事大厅、手机客户端、微信公众号等渠道发布招聘信息和就业政策，确保移民群众能够多渠道获得就业信息；七是加强移民劳动力权益保障，将安置移民劳动力的企业纳入劳动保障监察范围，切实保障移民劳动力的劳动保障权益。

楚雄州“十四五”规划开展就业扶持6655人次。

## 四、后期扶持资金安排

“十四五”期间，楚雄州就业创业能力建设和就业扶持规划培训移民及移民安置区群众39245人次，其中农业技能培训10375人次，就业技能培训6915人次，创新创业带头人培训8800人次，其他培训6500人次，就业扶持6655人次。

“十四五”期间，楚雄州就业创业能力建设和就业扶持后期扶持规划资金8600万元，占后期扶持项目资金总额的7.62%，占后期扶持资金总额的6.60%。其中技能培训3290万元，创新创业带头人培训1480万元，其他培训1160万元，就业扶持2670万元。

根据工作计划，计划2021年使用后期扶持资金1720万元，2022年使用后期扶持资金1720万元，2023年使用后期扶持资金1720万元，2024年使用后期扶持资金1720万元，2025年使用后期扶持资金1720万元。

# 第六节  散居移民基础设施完善措施

## 一、现状及存在的问题

经楚雄州各县（市）组织现场调研，通过座谈等形式，广泛征求移民村组意见和移民群众意愿，结合后期扶持人口分布情况，楚雄州大中型水利水电工程基础设施完善措施规划涉及7个县（市），禄丰市、姚安县、楚雄市、牟定县、永仁县、南华县和双柏县，主要为库区和移民安置区后期扶持项目尚未覆盖的移民，存在的突出问题集中表现在以下几方面：

- （一）基础设施和基本公共服务设施建设滞后

与当地群众相比，全州大多数移民属于老水库移民，受当时技术条件和标准限制，各移民村组进村及村间道路硬化率低，住房老旧，缺乏系统的排水、污水处理和垃圾处理设施，公共服务设施落后，部分村组人畜饮水管网破损现象突出。

- （二）移民收入来源单一，产业发展基础薄弱

大多数移民地处山区，受交通条件、产业发展资金规模等影响，人均耕地资源少，生产道路、农灌沟渠等基础设施薄弱，收入来源以发展种养业为主，缺乏可持续提高移民收入和促进当地经济发展的增收产业。

- （三）后扶项目投入费用不足，库区维稳压力大

通过实施后期扶持项目，对移民群众反映强烈，影响库区和移民安置区和谐稳定的部分移民村组，以解决突出问题为抓手，基本解决了基础设施及公共服务设施存在的短板。但与集中安置移民相比，散居移民基础设施整体投入费用不高，库区社会维稳压力较大。

## 二、扶持内容

“十四五”期间，针对后期扶持人口居住较为分散，且没有纳入美丽家园·移民新村建设规划的移民所在村，补齐基础设施和基本公共服务设施短板，提升人居环境。

楚雄州规划散居移民基础设施完善措施项目20个，扶持方向包括基础设施、基本公共服务设施及其他三个方面，扶持内容主要集中在农田水利、道路、绿化、亮化等方面。结合各县（市）移民村现状及规划定位，通过征求移民及地方政府移民，合理确定各移民村扶持方向及内容。

- （一）禄丰市

禄丰市“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目2个，规划扶持方向为基础设施、基本公共服务设施及其他三个方面，扶持内容主要集中在交通、文化活动室等方面。

- （二）姚安县

姚安县“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目2个，规划扶持方向为基础设施、基本公共服务设施及其他三个方面，扶持内容主要集中在交通、文化活动室、污水处理及垃圾处理等方面。

- （三）楚雄市

楚雄市“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目5个，规划扶持方向主要为基础设施、基本公共服务设施两个方面，扶持内容主要集中在交通、农田水利等方面。

- （四）牟定县

牟定县“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目6个，规划扶持方向为基础设施、基本公共服务设施及其他三个方面，扶持内容主要集中在交通、文化活动室、农田水利及垃圾处理等方面。

- （五）永仁县

永仁县“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目1个，规划扶持方向为基础设施、基本公共服务设施及其他三个方面，扶持内容主要集中在交通、文化广场、绿化及亮化等方面。

- （六）南华县

南华县“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目1个，规划扶持方向主要为基础设施，扶持内容主要集中在交通、农田水利等方面。

- （七）双柏县

双柏县“十四五”期间共规划散居移民基础设施完善项目3个，规划扶持方向为基础设施及其他两个方面，扶持内容主要集中在农田水利、污水处理等方面。

## 三、后期扶持资金安排

经分析汇总，楚雄州“十四五”期间规划散居移民基础设施完善措施项目20个，规划投资2439.01万元，占后期扶持项目资金总额的2.16%，占后期扶持资金总额的1.87%。其中：基础设施1454万元，占后期扶持资金总额的1.19%；基本公共服务设施639.01万元，占后期扶持资金总额的0.41%；其他346万元，占后期扶持资金总额的0.27%。

按照年度计划，2021年申请后期扶持资金544万元，2022年申请后期扶持资金543万元，2023年申请后期扶持资金448.83万元，2024年申请后期扶持资金769.17万元，2025年申请后期扶持资金134.01万元。

# 第七节  其他专项规划

“十四五”期间楚雄州规划其他专项规划项目1个，拟申请移民后期扶持专项资金1500万元，占后期扶持项目资金总额的1.33%，占后期扶持资金总额的1.15%。计划2021年申请后期扶持资金300万元，2022年申请后期扶持资金300万元，2023年申请后期扶持资金300万元，2024年申请后期扶持资金300万元，2025年申请后期扶持资金300万元。其他专项规划项目情况如下：

一、楚雄州

“十四五”期间楚雄州涉及其他专项规划项目1个，规划总投资1500万元，主要为后期扶持资金1500万元。

楚雄州移民后期扶持项目的实施管理，建设内容及规模：移民后期扶持项目规划的咨询与审查、项目实施管理、验收、审计稽查等；移民后期扶持项目绩效评价；移民后期扶持工作稽查审计；移民后期扶持工作经验总结及推广。项目规划总投资1500万元，全部使用后期扶持资金。计划于2021-2025年实施。

# 第八节  后期扶持资金安排及年度计划

楚雄州大中型水利水电工程移民后期扶持“十四五”规划后期扶持资金130347.08万元。其中后期扶持基金直接发放规划17545.92万元，占后期扶持资金总额的13.46%；后期扶持项目规划112801.16万元，占后期扶持资金总额的86.54%。

## 一、后期扶持资金安排

（一）资金安排计划

按照项目划分，楚雄州大中型水利水电工程移民后期扶持“十四五”规划后期扶持资金130347.08万元，其中基金直接发放规划17545.92万元，美丽家园建设38737.46万元，产业转型升级61524.69万元，就业创业能力建设和就业扶持8600万元，散居移民基础设施完善2439.01万元，其他专项规划1500万元。具体详见表10.1-1。

按照县（市）划分，楚雄州3000万元，禄丰市17154.42万元，姚安县16648.39万元，楚雄市19117.76万元，牟定县10170.41万元，大姚县14514.26万元，永仁县14760.8万元，元谋县17293.2万元，武定县11063.88万元，南华县5742.02万元，双柏县881.94万元。具体详见表10.1-2。

| 表10.1-1 楚雄州“十四五”后期扶持资金安排计划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 投资（万元） | 占“十四五”后期扶持资金比例（%） |
| 基金直接发放规划 | 直补资金 | 15082.86 | 11.57% |
|  | 项目扶持 | 2463.06 | 1.89% |
|  | 小计 | 17545.92 | 13.46% |
| 美丽家园建设 |  | 38737.46 | 29.72% |
| 产业转型升级 |  | 61524.69 | 47.20% |
| 就业创业能力建设和就业扶持 |  | 8600 | 6.60% |
| 散居移民基础设施完善 |  | 2439.01 | 1.87% |
| 其他专项规划 |  | 1500 | 1.15% |
| 总计 |  | 130347.08 | 100.00% |

| 表10.1-2 楚雄州“十四五”后期扶持资金分县安排计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市） | 投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 占“十四五”后期扶持资金比例（%） |
|  |  | 基金直补发放规划 | 美丽家园建设 | 产业转型升级 | 就业创业能力建设和就业扶持 | 散居移民基础设施完善 | 其他专项规划 | 合计 |  |
| 1 | 楚雄州 |  |  | 1000 | 500 |  | 1500 | 3000 | 2.30% |
| 2 | 禄丰市 | 1116.96 | 7083.46 | 7982 | 850 | 122 |  | 17154.42 | 13.16% |
| 3 | 姚安县 | 2441.7 | 6140 | 6576.69 | 940 | 550 |  | 16648.39 | 12.77% |
| 4 | 楚雄市 | 3389.76 | 2790 | 11348 | 1200 | 390 |  | 19117.76 | 14.67% |
| 5 | 牟定县 | 1400.4 | 2660 | 4978 | 800 | 332.01 |  | 10170.41 | 7.80% |
| 6 | 大姚县 | 1864.26 | 7750 | 3850 | 1050 |  |  | 14514.26 | 11.14% |
| 7 | 永仁县 | 1060.8 | 3120 | 9580 | 760 | 240 |  | 14760.8 | 11.32% |
| 8 | 元谋县 | 4204.2 | 1628 | 10461 | 1000 |  |  | 17293.2 | 13.27% |
| 9 | 武定县 | 1703.88 | 4460 | 4000 | 900 |  |  | 11063.88 | 8.49% |
| 10 | 南华县 | 352.02 | 3106 | 1509 | 400 | 375 |  | 5742.02 | 4.41% |
| 11 | 双柏县 | 11.94 |  | 240 | 200 | 430 |  | 881.94 | 0.68% |
| 合计 |  | 17545.92 | 38737.46 | 61524.69 | 8600 | 2439.01 | 1500 | 130347.08 | 100.00% |

- （二）规划符合性分析

楚雄州大中型水利水电工程移民后期扶持“十四五”规划后期扶持资金130347.08万元，省级下达控制资金额度为110713.30万元，楚雄州规划后期扶持资金超出控制资金额度19633.78万元。其中：美丽家园建设和移民产业转型升级投资占后期扶持资金额度的76.92%，符合规划大纲规定美丽家园和移民产业转型升级投资占比超过75%的原则，以及后扶项目100万元以上项目占比超75%的原则。美丽家园与移民产业转型升级投资投资比例约为4:6，主要原因在于楚雄州乌东德水电站和观音岩水电站库区为近年新建的移民安置点，点内基础设施相对完善，楚雄州后扶规划重点在于通过产业转型升级，解决移民群众的增收问题。

## 二、后期扶持资金年度计划

按照年度计划，2021年规划投资31060.55万元，占后期扶持资金总额的23.83%；2022年规划投资31912.13万元，占后期扶持资金总额的24.48%；2023年规划投资32771.19万元，占后期扶持资金总额的25.14%；2024年规划投资16673.35万元，占后期扶持资金总额的12.79%；2025年规划投资17929.86万元，占后期扶持资金总额的13.76%。具体详见表10.2-1。

| 表10.2-1 楚雄州“十四五”后期扶持资金年度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 基金直接发放规划 |  |  | 后期扶持项目 |  |  |  |  |  | 合计 （万元） | 占“十四五”后期扶持资金比例（%） |
|  | 直补资金 （万元） | 项目扶持 （万元） | 小计 （万元） | 美丽家园建设（万元） | 产业转型升级（万元） | 就业创业能力建设和就业扶持（万元） | 散居移民基础设施完善（万元） | 其他专项规划（万元） | 小计 （万元） |  |  |
| 2021 | 3010.72 | 424.28 | 3435 | 7113.86 | 17947.69 | 1720 | 544 | 300 | 27625.55 | 31060.55 | 23.83% |
| 2022 | 3034.57 | 445.96 | 3480.53 | 9309.6 | 16559 | 1720 | 543 | 300 | 28431.6 | 31912.13 | 24.48% |
| 2023 | 3032.93 | 504.43 | 3537.36 | 9268 | 17497 | 1720 | 448.83 | 300 | 29233.83 | 32771.19 | 25.14% |
| 2024 | 3012.2 | 524.98 | 3537.18 | 6078 | 4269 | 1720 | 769.17 | 300 | 13136.17 | 16673.35 | 12.79% |
| 2025 | 2992.44 | 563.41 | 3555.85 | 6968 | 5252 | 1720 | 134.01 | 300 | 14374.01 | 17929.86 | 13.76% |
| 总计 | 15082.86 | 2463.06 | 17545.92 | 38737.46 | 61524.69 | 8600 | 2439.01 | 1500 | 112801.16 | 130347.08 | 100.00% |

# 规划实施效果预测分析

## 一、经济效益

在明确后期扶持对象的基础上，对纳入扶持范围的移民实行资金直补发放，扶持标准为每人每年600元，直补资金作为转移性收入，对提高移民的收入水平有着直接影响。

实行项目扶持，包括基础设施及基本公共服务设施建设项目、移民村人居环境整治项目、现代种养业项目、乡村信息产业项目、技能培训及就业扶持项目等，对提高移民的收入水平也有直接或间接的影响，显著改善了库区和移民安置区基础设施条件，拓宽了移民就业渠道和提升了专业职业技能水平。同时，后期扶持资金的投入带动了农业、水利、交通、旅游等各部门大量的其他资金投入，为移民的生产生活水平的提高做出了重大贡献。

## 二、社会效益

后期扶持规划的实施，不仅有效解决了移民生产生活中存在的突出问题，也带来了巨大的社会效益。

后期扶持项目中基础设施建设多是关联度较高的产业，如水利、交通道路等项目建设带动了其他相关行业的发展，促进了库区和移民安置区产业结构的调整，促进了当地经济社会的发展。安全饮水、交通、排水等基础设施及农业基础设施、现代种养业、移民技能培训及就业扶持等项目得以实施，移民群众长久以来的“行路难”、“就业难”、“增收难”等问题逐步得到改善。

通过大力支持移民村发展优势特色产业，延伸产业链，培育产业新形态，壮大村集体经济，培育新型经营主体，增强移民发展内生动力，促进了移民持续增收。后期扶持项目帮助库区和移民安置区改善了基础设施条件和生产生活环境，使移民和当地的居民共同受益，提升了移民生产的积极性，缓和了移民和当地居民的冲突，缩小了移民和当地居民的收入差距，实现了社会和谐有序发展。

## 三、生态效益

后期扶持规划的实施，在达到相应的经济效益和社会效益的同时，也带来了一定的生态效益。一方面移民群众文化素质的不断提高，增强了环境保护的意识，减少不合理的耕作，提高了土地利用率，从而推动了当地经济社会的健康、快速和可持续发展。另一方面通过实施基础设施和基本公共服务设施、人居环境整治、现代种养业等项目，生活污水通过设施处理后达标排放，垃圾得到了集中收集和处置，从而有效地保护森林植被，减少水土流失，全面提升移民村的环境面貌，改善移民的居住环境。

第五章  保障措施

# 第一节  机构保障

## 一、搬迁安置工作组织机构

楚雄州搬迁安置办公室是楚雄州人民政府的移民工作主管部门，内设科室六个（综合科、财务科、搬迁安置科、后期扶持科、政策法规科、稽查审计科），核定编制25名，其中正处级领导职数1名（主任），副处级领导职数2名（副主任），正科级领导职数6名。

全州10个县（市）均设立了搬迁安置办公室，为县（市）政府正科级直属事业单位，按照机构改革方案核定编制，并设立了综合股、搬迁安置股、后期扶持股、工程技术管理站等部门，履行移民搬迁安置和后期扶持工作职能职责。

另外，各县（市）水务局还设立了“水库工程建设管理局”，由县（市）人民政府领导、县（市）级各主要部门成员组成，主要负责水库工程项目建设及运营管理工作，同时协助当地政府和相关部门做好土地开发整理和移民安置工作。对于重要的大型水利水电工程，还设置了移民搬迁安置工作指挥部，涉及移民的主要乡镇设置移民办公室。

## 二、工作职责及分工

随着移民后期扶持工作的深入开展，楚雄州自上而下逐步建立了一套较完整的管理体系，各级管理部门配备了相应的工作人员，明确了职责权限。州搬迁安置办公室主要职责为：

（一）本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。

- （二）组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。

- （三）小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

# 第二节  人员保障

为切实做好移民搬迁安置工作，进一步加强对移民搬迁安置工作的组织领导，根据大中型水利水电工程移民实际情况，楚雄州和各县（市）成立了移民安置工作协调领导小组或移民开发领导小组等组织机构，并明确了领导小组组长、副组长和相关成员。对于移民安置实施过程中存在的问题，定期或不定期组织召开协调会议，按照依法依规、实事求是、分类分级的原则，研究确定相关困难和问题处理方案，对接协调建设征地移民参与各方，统筹推进各项工作。

为加强大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，确保规划编制工作顺利开展，楚雄州和各县（市）成立了大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作领导小组，并明确了领导小组组长、副组长和相关成员。

# 第三节  能力保障

## 一、能力素质短板

移民工作涉及面广，参与部门较多，协调难度较大，不确定性因素较多，给移民干部带来了巨大的挑战。结合前期工作情况，楚雄州搬迁安置办公室现有移民干部通过青山嘴水库、观音岩水电站、乌东德水电站等移民搬迁安置，积累了丰富的移民工作经验，熟悉相关移民政策。但与长期从事移民工作的专业技术人员相比，大部分移民干部参与系统性学习移民政策的机会不多，对移民政策理解深度不足，不能完全掌握移民搬迁安置和后期扶持工作方式、工作程序及工作目标等内容，在移民搬迁安置及后期扶持项目人口、资金管理方面，以及工程技术、农业技术、财务管理等工作技能方面，相关能力素质需进一步加强。

## 二、增强能力措施

为切实增强干部职工系统思维和全局意识，完善知识结构，补齐能力素质短板，楚雄州搬迁安置办公室致力于加强学习，不断提高移民干部综合素质，主要通过以下措施增强移民干部队伍能力。

（一）鼓励年轻干部“沉下去”，鼓励移民干部到各县（市）及乡镇，通过多到移民群众家里走走看看，关心移民产业发展如何、子女教育问题、用水用电问题，把群众反映的关心的事情解决好，打好群众基础，增强实践能力。

- （二）鼓励移民干部“走出去”，选派干部到县委、县人民政府挂职锻炼，开拓视野，提高系统思考及宏观决策能力。

- （三）以“两学一做”学习教育为契机，制定了干部职工交流学习计划，利用每周一学习中央、省、州、县相关会议精神，坚定政治信念，把握行业发展动态。

- （四）将学习培训与当前移民工作紧密结合，并积极参加相关的业务培训。围绕工作中的重点、难点问题，在干部职工中开展大讨论，进一步增强业务技能。鼓励移民干部参加省、州移民部门组织的移民搬迁、后期扶持、移民资金管理业务培训。

# 第四节  作风保障

## 一、制度建设

党的群众路线教育实践活动开展以来，楚雄州始终以贯彻落实党中央八项规定精神为己任，把整治“四风”问题作为巩固党心民心的重要任务。州委党的群众路线教育实践活动领导小组印发了《关于在全州教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治的实施意见》，要求各县（市）、各部门、各单位紧紧扭住“四风”突出问题不放，以“准狠韧”劲头打好专项整治攻坚战，确保教育实践活动取得人民群众满意的成效。制定了《贯彻落实中央八项规定纠正“四风”问题明察暗访实施方案》、《楚雄州纪委监察局明察暗访工作办法》等制度，真正对作风之弊来一次大排查、大检修、大扫除，引导党员干部在坚持群众路线上当先锋，在坚决反对“四风”上作表率。

## 二、专项活动

楚雄州聚焦形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”突出问题和侵害群众利益行为，认真开展“四风”突出问题专项整治，上下着力营造“想干事、敢干事、会干事、干成事”的良好氛围和“干部清正、政府清廉、政治清明”的政治生态环境。

# 第五节  纪律保障

## 一、全面从严治党和党风廉政建设及反腐败工作

楚雄州搬迁安置办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大战略部署和十九届二中全会精神，认真落实十九届中央纪委二次全会省纪委十届三次全会、州纪委九届三次全会精神、楚雄州党风廉政建设暨全面从严治党工作部署，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定 “四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚决维护党的政治纪律政治规矩，突出抓好领导干部廉洁自律工作，坚决制止奢侈浪费行为。

各部门领导班子成员切实履行职责，按照职责分工，担负起党风廉政建设方面的领导责任，把落实党风廉政建设责任制作为一件大事，坚持不懈抓紧抓实，不断引向深入。主要领导干部做到“四个亲自”：重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。领导干部率先垂范，严格要求自己，严格管理配偶、子女和身边工作人员，又要强化“一岗双责”意识，把管事与管人、抓业务工作与抓党风廉政建设有机结合起来，切实担负起反腐倡廉的重大责任；加强宣传教育，为党风廉政建设责任制的深入实施营造良好舆论和社会氛围。

## 二、防控长效机制与措施

楚雄州搬迁安置办公室深刻领会把握党风廉政建设和反腐败斗争取得的新成效、新形势、新任务和新要求，从严落实党风廉政建设责任。

（一）做好责任分解。各部门按照中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、省委《关于落实党风廉政建设主体责任的规定》和《关于落实党风廉政建设监督责任的规定》的要求，进一步分解细化党风廉政建设责任，明确领导班子及成员的党风廉政建设职责，进一步规范领导班子成员的责任范围和责任内容，科学进行分解。

- （二）认真履行职责。主要领导和班子成员根据工作分工，认真履行“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设各项工作。班子成员不但要洁身自好、严以律己，当好标杆，而且还要看好自家门、管好自家人，努力做到不让一个分管联系部门掉队、不让一个分管联系部门的领导掉队。

- （三）加强监督检查。认真贯彻落实全面从严治党要求，把纪律和规矩挺在前面，加强对权力运行的制约和监督，促使党政领导班子“一把手”守纪律、讲规矩。坚持纪在法前、纪严于法、抓早抓小、动辄则咎、严格执法、严格监督的原则，按照《云南省党政领导班子“一把手”监督办法（试行）》规定的10项监督内容、15种监督方式，加强监督，对违反办法规定的，给予责任追究。

- （四）强化责任考核。领导班子把党风廉政建设作为党的建设和政权建设的重要内容，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和业务工作紧密结合，做到“四个一起”：党风廉政建设工作与分管联系工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。在上一级党委、政府的统一领导下，围绕中心、服务大局、注重实效、奖罚分明的原则，结合年度考核，每年集中进行一党风廉政建设责任制执行情况考核。

- （五）严格责任追究。加强对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查。对违反党风廉政建设责任制的行为，依照规定追究责任。

# 第六节  政策保障

为做好移民搬迁安置和后期扶持工作，楚雄州人民政府根据国家和省、州相关规定，结合移民工作实际，制定了《楚雄州移民后扶项目资金形成资产固定量化分红改革试点办法》（试行）、《楚雄州移民后期扶持就业技能培训改革试点办法》（试行）、《楚雄州大中型水库移民小额贷款贴息管理暂行办法》、《楚雄州大中型水库库区基金项目管理细则》等相关制度，规范了楚雄州大中型水库移民后期扶持资金管理和收益分配使用，确保了移民搬迁安置和后期扶持工作的顺利实施。

此外，楚雄州搬迁安置办公室及各县（市）搬迁安置办公室在开展移民搬迁安置和后期扶持工作过程中，严格按照《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发〔2007〕8号）及《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知》（云移局〔2010〕48号）等国家、省级相关政策、规定，规范移民搬迁安置和后期扶持项目、人口及资金管理，维护库区社会和谐稳定。

附图

附图1：楚雄州在建及拟建大中型水利水电工程分布图

附图2：楚雄州大中型水利水电移民分布图

附图3：楚雄州美丽家园·移民新村重大项目分布图

附图4：楚雄州产业转型升级重大项目分布图

附件

附件一：云南省楚雄州大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划附表。

| 表11-1 楚雄州“十四五”大中型水库库区基金项目规划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 项目性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 项目总投资 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 191534.8 |
| 一 | 美丽家园建设 |  |  |  |  |  | 63771.76 |
| （一） | 禄丰市 |  |  |  |  |  | 9043.46 |
| 1 | 楚雄州禄丰市东河水库库区和平镇大路溪社区杨柳河村小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目 | 1404101001 | 新建 | 和平镇大路溪社区杨柳河组 | ①基础设施：风貌打造5800.82㎡，杂房拆除3500㎡，养殖小区300㎡，进村及村内道路硬化2800㎡，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：文化活动室188.57㎡，文化广场硬化2200㎡，花架及文化长廊各1个，公厕120㎡；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯53盏，景观设施，污水处理，移动式垃圾箱10个。 | 2021 | 653 |
| 2 | 楚雄州禄丰市西河水库移民安置区中村乡中村村委会傈园新村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101002 | 新建 | 中村乡中村村委会傈园新村 | ①基础设施：风貌打造1800㎡，一体化污水处理设施1套，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：文化广场硬化500㎡，文化宣传栏24个，健身器材15套；③人居环境整治：太阳能路灯蓄电池70套，高杆灯4盏，垃圾桶70个，栏杆刷漆。 | 2021 | 220.46 |
| 3 | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇姚陵村委会乐多组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101003 | 新建 | 和平镇姚陵村委会乐多组 | ①基础设施：风貌打造3600㎡，杂房拆除3000㎡，危房改造11户，养殖小区1530㎡，进村及村内道路硬化8242.5㎡，污水管网、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室180㎡，文化广场硬化800㎡，公厕30㎡，文化宣传栏10个，文化长廊1个，健身器材2套；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯30盏，景观设施，污水处理，垃圾房4座，垃圾箱10个。 | 2022 | 1320 |
| 4 | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇张家村村委会新村组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101004 | 新建 | 和平镇张家村村委会新村组 | ①基础设施：风貌打造5800㎡，杂房拆除4400㎡，危房改造17户，养殖小区1650㎡，村内道路硬化5400㎡，标识牌1个，污水管网、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室180㎡，文化广场硬化800㎡，公厕30㎡，文化宣传栏15个，文化长廊1个，健身器材4套；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯60盏，景观设施，小坝改造1座（3600㎡），污水处理，垃圾房5座，垃圾箱20个。 | 2023 | 1100 |
| 5 | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇大路溪社区白龙潭组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101005 | 新建 | 和平镇大路溪社区白龙潭组 | ①基础设施：风貌打造3600㎡，危房改造16户，杂房拆除3500㎡，养殖小区1500㎡，进村及村内道路硬化10000㎡，标识牌1个，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室200㎡，文化广场硬化1000㎡，文化宣传栏15个，文化长廊1个，健身器材4套，公厕30㎡；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯35盏，景观设施，污水处理，垃圾箱20个。 | 2024 | 1300 |
| 6 | 楚雄州禄丰市石门水库安置区和平镇前所村委会右所组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101006 | 新建 | 和平镇前所村委会右所组 | ①基础设施：风貌打造5800㎡，危房改造15户，杂房拆除4000㎡，养殖小区1530㎡，进村及村内道路硬化17500㎡，标识牌1个，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室150㎡，文化广场硬化600㎡，文化宣传栏15个，文化长廊1个，健身器材2套；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯40盏，景观设施，污水处理，垃圾箱10个。 | 2024 | 1230 |
| 7 | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇张家村村委会大平地组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101007 | 新建 | 和平镇张家村村委会大平地组 | ①基础设施：风貌打造7000㎡，危房改造15户，杂房拆除4000㎡，养殖小区1530㎡，标识牌1个，进村及入户道路硬化5250㎡，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室150㎡，文化广场硬化600㎡，文化宣传栏10个，文化长廊1个，健身器材2套，公厕30㎡；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯40盏，景观设施，污水处理，垃圾箱15个。 | 2025 | 1140 |
| 8 | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇张家村村委会母子沟组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101008 | 新建 | 和平镇张家村村委会母子沟组 | ①基础设施：风貌打造6000㎡，危房改造20户，杂房拆除4000㎡，养殖小区1530㎡，标识牌1个，进村及入户道路硬化7000㎡，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室150㎡，文化广场硬化1000㎡，文化宣传栏15个，文化长廊1个，健身器材2套，公厕30㎡；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯50盏，景观设施，污水处理，垃圾箱20个。 | 2025 | 1100 |
| 9 | 楚雄州禄丰市东河水库安置区和平镇大路溪社区复原组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404101009 | 新建 | 和平镇大路溪社区复原组 | ①基础设施：风貌打造1600㎡，杂房拆除2400㎡，养殖小区1530㎡，村内道路硬化3500㎡，污水、饮水管网建设；②基本公共服务设施：文化宣传栏5个，文化长廊1个；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯15盏，污水处理，垃圾箱10个。 | 2025 | 680 |
| 10 | 楚雄州禄丰市社会治理项目 | 1404101010 | 新建 | 禄丰市 | 从完善管理机构及网格、健全安防机制、创新移民服务模式、美化亮化村组环境等方面，探索移民科学治理模式。 | 2021-2025 | 300 |
| （二） | 姚安县 |  |  |  |  |  | 7400.7 |
| 1 | 楚雄州姚安县红梅水库库区栋川镇海埂屯村委会迤太吉组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404051001 | 新建 | 栋川镇海埂屯村委会迤太吉组 | ①基础设施：风貌打造11752㎡，杂房拆除1691.67㎡，养殖小区198㎡，危房改造40户，村内入户道路硬化6305.99㎡，标识牌1个，污水管网、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室202.3㎡，公厕41.78㎡，文化广场硬化2268.76㎡，文化长廊1个，健身器材1套；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯59盏，垃圾箱15个，污水处理设施，景观设施。 | 2022 | 1290.7 |
| 2 | 姚安县洋派水库库区官屯镇官屯社区张家坡组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404051002 | 新建 | 官屯镇官屯村委会张家坡组 | ①基础设施：风貌打造3000㎡，村内入户道路硬化3500㎡，标识牌1个，污水管网、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建公厕2个60㎡，文化广场硬化900㎡，文化宣传栏10个，文化长廊1个，健身器材2套；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯25盏，垃圾箱10个，污水处理，景观设施。 | 2023 | 1090 |
| 3 | 楚雄州姚安县洋派水库库区光禄镇福光村委会罗西坪组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404051003 | 新建 | 光禄镇福光村委会罗西坪组 | ①基础设施：风貌打造8000㎡，村内入户道路硬化7000㎡，污水管网、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室200㎡，公厕2个60㎡，文化广场硬化1000㎡，文化宣传栏10个，消防水池1800㎡，文化长廊1个；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯34盏，垃圾箱22个，污水处理，景观设施。 | 2024 | 1400 |
| 4 | 楚雄州姚安县洋派水库库区栋川镇徐官坝村委会杜家屯组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404051004 | 新建 | 栋川镇徐官坝村委会杜家屯组 | ①基础设施：风貌打造3000㎡，村内入户道路硬化7000㎡，污水管网、饮水管网建设；②基本公共服务设施：新建文化活动室180㎡，公厕2个60㎡，文化广场硬化800㎡，文化宣传栏10个，文化长廊1个，健身器材4套；③人居环境整治：绿化乔木、花灌木及绿篱，太阳能路灯80盏，垃圾箱20个，污水处理，景观设施。 | 2025 | 1150 |
| 5 | 楚雄州姚安县栋川镇美丽家园·移民新村建设项目 | 1404051005 | 新建 | 栋川镇 | ①基础设施：道路硬化28350㎡；②基本公共服务设施：新建文化活动室1000㎡，文化广场硬化15000㎡，公厕30㎡，消防水池11个；③人居环境整治：太阳能路灯150盏。 | 2023 | 1420 |
| 6 | 楚雄州姚安县光禄镇美丽家园·移民新村建设项目 | 1404051006 | 新建 | 光禄镇 | ①基本公共服务设施：新建文化活动室1000㎡，文化广场硬化1200㎡；②人居环境整治：景观，太阳能路灯326盏。 | 2025 | 650 |
| 7 | 楚雄州姚安县社会治理项目 | 1404051007 | 新建 | 姚安县 | 从完善管理机构及网格、健全安防机制、创新移民服务模式、美化亮化村组环境等方面，探索移民科学治理模式。 | 2021-2025 | 400 |
| （三） | 楚雄市 |  |  |  |  |  | 3610 |
| 1 | 楚雄州楚雄市吕合集镇美丽家园·移民新村建设项目 | 1404011001 | 新建 | 吕合镇干田村、梨园村、柳树箐村、刁嘴资村、水海资村、思茅里村、直长冲村 | ①建设农贸市场1个：交易大棚3150㎡，保鲜区用房320㎡，冷库400㎡；②改造道路2条910m，其中4m宽道路522m加铺沥青路面，3m宽道路455m改造两侧人行道；③文化宣传栏4个、路灯50盏、垃圾箱40个、石凳15个。 | 2021-2022 | 1290 |
| 2 | 楚雄州楚雄市栗子园社区美丽家园·移民新村建设项目 | 1404011002 | 新建 | 栗子园社区 | ①小区内道路改建1500m，加铺沥青路面；②小区饮水管网及地下污水处理系统改造；③小区内种植绿化乔木、花灌木及绿篱，景观路灯20盏，景观石1个，增设移民休憩、交流区域，配置桌凳等设施。 | 2022-2023 | 1030 |
| 3 | 楚雄州楚雄市九龙甸水库回龙村移民新村美丽家园项目一期、二期 | 1404011003 | 新建 | 吕合镇回龙村 | ①道路改造2300m；②新建村内排水设施、排污管道及设施；③村内亮化、美化、路灯；④组建成立环境治理、文化宣传小组。⑤新建红梨加工厂房2000平米，加工线2条。 | 2023-2024 | 700 |
| 4 | 楚雄州楚雄市青山嘴上、下村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404011004 | 新建 | 东瓜镇永兴社区、詹家村 | ①上村住房改造2户，户厕建设18户；②新建上村至下村连接道路1400m、上村进村道路150m，村庄北侧道路改造550m；③新建活动广场1个450㎡（附带小型停车场），停车场东侧挡土墙200m³；④路灯80盏；⑤文化长廊1个，宣传板10个，组建成立环境治理、文化宣传小组。 | 2021-2022 | 210 |
| 5 | 楚雄州楚雄市紫溪彝村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404011005 | 新建 | 紫溪镇箐上村 | 对村庄道路除险加固，改造挡土墙400m，建设排水沟渠200m，改善移民生产生活条件。 | 2021 | 50 |
| 6 | 楚雄市社会治理项目 | 1404011006 | 新建 | 栗子园社区 | 建立信访联络员制度，强化基层组织建设；对移民进行教育转化，困难移民救助帮扶，成立互帮互助小组，并给予资金支持。 | 2021-2025 | 330 |
| （四） | 牟定县 |  |  |  |  |  | 4757 |
| 1 | 楚雄州牟定县共和镇清波邑居委会邹城村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031001 | 新建 | 共和镇清波邑居委会邹城村 | 安装太阳能路灯15盏；村间挡墙1270.6m³，村间道路硬化700m，环村大道300m；新建彝族左脚舞文化广场1个1800㎡。 | 2021 | 1230 |
| 2 | 楚雄州牟定县共和镇代冲村委会龙裕村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031002 | 新建 | 共和镇代冲村委会龙裕村 | 新建村间文化室附属用房50㎡；硬化龙裕村至代冲村委会道路，长500m、宽5m；村间绿化。 | 2025 | 195 |
| 3 | 楚雄州牟定县共和镇兴和社区下梨园村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031003 | 新建 | 共和镇兴和社区下梨园村 | 村间道路硬化及村间排水沟建设，谢大坝清淤加固改造，公厕1座，太阳能路灯20盏，小新坝休闲凉亭1座，文化长廊192㎡，体育健身设施1套。 | 2024 | 444 |
| 4 | 楚雄州牟定县共和镇余丁村委会果咀子、果凹子村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031004 | 新建 | 果咀子、果凹子村 | 修缮果咀子、果凹子村文化活动室，公厕1座、垃圾房2座，太阳能路灯30盏，村间停车场400㎡，小坝1座。 | 2023 | 942 |
| 5 | 楚雄州牟定县共和镇散花村委会马头山村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031005 | 新建 | 共和镇散花村委会马头山村 | 新建马头山文化活动室，文化广场硬化，道路硬化长692m、宽8m，排水管1800m，村间道路硬化，太阳能路灯30盏，景观大门1道。 | 2024 | 416 |
| 6 | 楚雄州牟定县江坡镇民乐村委会彝邹村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031006 | 新建 | 江坡镇民乐村委会彝邹村 | 新建村间文化活动室及附属设施，村间排水、绿化，安装太阳能路灯。 | 2022 | 260 |
| 7 | 楚雄州牟定县风屯镇凤屯村委会各拉么移民村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031007 | 新建 | 风屯镇凤屯村委会各拉么村 | 新建村间文化活动室、垃圾房，安装太阳能路灯，村间绿化。 | 2022 | 620 |
| 8 | 楚雄州牟定县风屯镇飒马场村委会水箐村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404031008 | 新建 | 风屯镇飒马场村委会 | 修建人行桥1座，浇筑排污沟1条1800m，硬化村间道路425m，支砌路肩挡墙300m³；村间停车场2块1200㎡；太阳能路灯20盏，垃圾房3座。 | 2025 | 400 |
| 9 | 楚雄州牟定县社会治理项目 | 1404031009 | 新建 | 牟定县 | 从完善管理机构及网格、健全安防机制、创新移民服务模式、美化亮化村组环境等方面，探索移民科学治理模式。 | 2021-2025 | 250 |
| （五） | 大姚县 |  |  |  |  |  | 13243.1 |
| 1 | 楚雄州大姚县赵家店镇紫丘村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404061001 | 新建 | 大姚县赵家店镇紫丘村移民安置点 | ①基础设施及公共服务设施：杨梅园提升改造，农产品展示区3403.70㎡，特色民居17套2508.35㎡，观光采摘农业园 44.52 亩，房屋风貌打造90户，体育健身设施1套，464.85m迎宾大道提升改造，入村标识牌1块。②人居环境整治：绿化13871.5 ㎡，路灯83盏，景观灯25盏，垃圾分类箱37个，花园1620.7㎡，水体景观1985.22㎡，宣传栏10块。 | 2020-2021 | 3683.1 |
| 2 | 楚雄州大姚县龙街镇龙福新村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404061002 | 新建 | 龙街镇龙福新村移民集中安置点 | ①基本公共服务设施：休闲文化广场3块（含凉亭1个，桌、凳、健身器材各1套），红白喜事场所，宣传栏20套；②基础设施：绿化5600㎡，太阳能路灯80盏，篮球场边坡防护；③人居环境整治：养殖小区污水处理，垃圾桶20套，垃圾房1座。 | 2022-2023 | 1200 |
| 3 | 楚雄州大姚县湾碧乡美丽家园·旅游集镇开发项目 | 1404061003 | 新建 | 湾碧乡咖啡厂移民集中安置点 | ①基础设施和基本公共服务设施：特色风貌打造，农贸市场1个；②人居环境整治：绿化4200㎡，太阳能路灯260盏，滨江公园建设，小广场及文化服务中心提升改造，民俗文化活动体验店扶持5家。 | 2022-2024 | 4060 |
| 4 | 楚雄州大姚县湾碧乡巴拉村委会美丽家园·移民新村建设项目 | 1404061004 | 新建 | 湾碧乡巴拉村委会陆家湾安置点、炳海安置点 | ①村组绿化、亮化；②建设文化活动室、村民议事室；③两个安置点供水管网改造，水表安装；④小型农贸市场1个；⑤两个安置点民族文化广场硬化。 | 2022-2023 | 800 |
| 5 | 楚雄州大姚县移民区社会治理体系创新治理建设项目 | 1404061005 | 新建 |  | 对全县几个移民集中安置点，从完善管理机构及网格、健全安防机制、创新移民服务模式、美化亮化村组环境等方面，探索移民科学治理模式，打造移民安置点社会治理示范村。 | 2021-2025 | 500 |
| 6 | 楚雄州大姚县大中型水库移民后期扶持产业发展实践中心建设项目 | 1404061006 | 新建 | 金碧镇七街村委会 | 建筑面积3000㎡ | 2022-2023 | 1500 |
| 7 | 楚雄州大姚县白鹤水库移民安置区金碧镇七街红色文化村庄建设项目 | 1404061007 | 新建 | 金碧镇七街村委会 | 北大沟污水处理站及管网建设；旱厕拆除及公厕建设；垃圾清运车1辆、移动式垃圾收集池10个、垃圾桶16个、洗手台5个；“红色星火”亮化工程；农产品交易市场。 | 2021 | 1500 |
| （六） | 永仁县 |  |  |  |  |  | 4790 |
| 1 | 楚雄州永仁县小哨新村“美丽家园·移民新村”建设项目 | 1404071001 | 新建 | 永定镇小哨新村 | ①墙体美化1000㎡；②厨房25.78㎡；③村史馆58.93㎡；④文化活动室及厨房配套设施、停车场328㎡、植草砖地坪412.5㎡、村内绿化、健身器械、看台、钢架标识牌、景观石、公示牌、移动式垃圾箱、垃圾清运车、水池、路灯、垃圾房、散水沟、监控、养殖小区、机耕路等。 | 2021 | 710 |
| 2 | 楚雄州永仁县和兴村（下拉姑安置点）“美丽家园·移民新村”建设项目 | 1404071002 | 新建 | 永兴乡下拉姑 | ①风貌改造、提升2042.6㎡；②泼水广场舞台提升改造235.59㎡，提水泵房12.44㎡，宣传栏8套，广场灯2盏，凉亭127.9㎡，休闲座椅10套；③农产品交易市场1159.68㎡，绿化519.3㎡，道路硬化0.22km，太阳能路灯9 盏；④停车场7746㎡，凉亭2座，绿化3541.6㎡，挡土墙439m，太阳能路灯48盏；⑤太阳能路灯73 盏；⑥绿化橡皮树48株，柳树90株，狗牙根（地被）5679㎡；⑦民宿建设20 间；⑧产业道路0.6km，路面宽3.5m。 | 2021-2022 | 970 |
| 3 | 楚雄州永仁县小汉坝社区“美丽家园·移民新村”建设项目 | 1404071003 | 新建 | 定兴村、恩兴村 | ①基础设施及公共服务设施：房屋外立面彩绘1900㎡，民俗化改造100个标间，宣传廊或宣传橱窗，村内道路硬化0.3km，新建休闲小公园1个，并配套体育健身设施3套、休息凉亭、石桌、石凳等；②人居环境整治：村庄绿化2100㎡，安装太阳能路灯70盏。 | 2022-2023 | 1400 |
| 4 | 楚雄州永仁县田兴村（秧田箐安置点）“美丽家园·移民新村”建设项目 | 1404071004 | 新建 | 永兴乡上拉姑 | 新建休闲活动广场1个，配套体育健身设施、建设休息凉亭等；村庄绿化、亮化；充分利用废弃的学校房屋及球场空地，将其改造为农产品交易中心。 | 2022 | 600 |
| 5 | 楚雄州永仁县福兴村（猛虎移民安置点）“美丽家园·移民新村”建设项目 | 1404071005 | 新建 | 猛虎乡福兴村 | 新建泼水广场1个；完善文化活动室、垃圾清运等设施；移民住房民宿化、客栈化改造，房屋修护。 | 2024 | 310 |
| 6 | 楚雄州永仁县移民村社会创新治理项目 | 1404071006 | 新建 | 永仁县 | 对全县几个移民集中安置点，从完善管理机构及网格、健全安防机制、创新移民服务模式、美化亮化村组环境等方面，探索移民科学治理模式，打造移民安置点社会治理示范村，创建省、州级文明村、民族团结示范村。 | 2021-2025 | 800 |
| （七） | 元谋县 |  |  |  |  |  | 11440.5 |
| 1 | 楚雄州元谋县甘塘安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081001 | 新建 | 元马镇江洲村 | 新建文化活动室3幢（配套公厕、红白理事厅等），果蔬分拣、保鲜冷藏、物流设施，环卫设施。 | 2021-2022 | 1176 |
| 2 | 楚雄州元谋县瓦渣箐安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081002 | 新建 | 元马镇金龙村 | 新建文化活动室8幢（配套公厕、红白理事厅等），果蔬分拣室1座、保鲜冷藏室1座、物流设施3处，环卫设施。 | 2023-2024 | 2584 |
| 3 | 楚雄州元谋县江边集镇安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081003 | 新建 | 江边乡龙街村、大树村 | 新建村委会办公楼1幢，文化活动室6幢（配套公厕、红白理事厅等），环卫设施，农贸市场1处，村间广场绿化，果蔬分拣、保鲜冷藏、物流设施，果蔬展示、交易市场1处。 | 2024-2025 | 5237.5 |
| 4 | 楚雄州元谋县江边乡龙街村委会小平地村美丽家园.移民新村建设项目 | 1404081004 | 新建 | 江边乡龙街村 | 村内巷道硬化、民房改造、村内绿化亮化、雨污收集处理、村外连接道路硬化等。 | 2022-2023 | 366 |
| 5 | 楚雄州元谋县江边乡龙街村委会阿柱河村美丽家园.移民新村建设项目 | 1404081005 | 新建 | 江边乡龙街村 | 民房改造、安全饮水、村内绿化亮化、雨污收集处理、村外连接道路硬化、新建蓄水池1个等。 | 2024-2025 | 270 |
| 6 | 楚雄州元谋县江边乡大树村委会打腊村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081006 | 新建 | 江边乡大树村 | 新建公共服务设施、道路、环卫设施、给排水、环保、村庄美化亮化、民居改造、人畜分离工程。 | 2022-2023 | 330 |
| 7 | 楚雄州元谋县江边乡大树村委会启宪村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081007 | 新建 | 江边乡大树村 | 村庄美化绿化亮化、环卫设施、雨污收集处理。 | 2022-2023 | 210 |
| 8 | 楚雄州元谋县黄瓜园世辉村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081008 | 新建 | 黄瓜园镇牛街村 | 老年活动中心活动场地硬化380㎡，凉亭2个，公共娱乐场所地板硬化200㎡，水冲式卫生公厕1个，绿色长廊150m。 | 2024-2025 | 210 |
| 9 | 楚雄州元谋县老城乡美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081009 | 新建 | 老城乡老城村、库南村 | 新建丙间村委会办公场所1幢200㎡，公路梁子、小丙间、花园、河湾4个移民新村村内绿化，河湾村冲水式公厕及生活排水排污系统提升改造，库南村委会下猛连组田间道路硬化1.5km，太阳能路灯50盏，红白理事场所600㎡，公厕，垃圾箱20个。 | 2024-2025 | 460 |
| 10 | 楚雄州元谋县元马镇摩诃社区摩诃村插花移民搬迁点田间沟路建设项目 | 1404081010 | 新建 | 元马镇摩诃社区 | 改造田间道路300m，水沟300m，支砌挡墙200m，进村道路绿化。 | 2025 | 123 |
| 11 | 楚雄州元谋县元马镇翠峰社区红卫村文化活动室建设项目 | 1404081011 | 新建 | 元马镇翠峰社区 | 新建文化活动室200㎡ | 2025 | 60 |
| 12 | 楚雄州元谋县元马镇马大海村田间道路硬化项目 | 1404081012 | 新建 | 元马镇丙华村马大海组 | 硬化田间道路800m | 2025 | 96 |
| 13 | 楚雄州元谋县物茂乡虎溪村委会塘角村抽水站工程项目 | 1404081013 | 新建 | 物茂乡虎溪村 | 架设管道600m，输电线路及变压器1台，泵房1间，水泵电机1套。 | 2025 | 78 |
| 14 | 楚雄州元谋县平田乡新康村委会凤来村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404081014 | 新建 | 平田乡新康村 | 猪圈墙脚挡墙0.2km、外墙角排水沟0.2km、外墙角路面硬化0.26km，村内巷道硬化0.3km，凉亭4座，健身器材，2000m³蓄水池1个，架设PE160管道600米，村内绿化800㎡，喷灌800㎡，养殖小区巷道硬化400㎡。 | 2021-2023 | 240 |
| （八） | 武定县 |  |  |  |  |  | 5212 |
| 1 | 楚雄州武定县狮山镇金沙社区美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091001 | 新建 | 狮山镇金沙社区 | 庭院美化，党员活动室、村史馆、村民议事厅及红白喜事操办公房1200㎡，儿童娱乐设施、休闲座椅、法制宣传栏、村庄标识牌、公共活动广场绿化提升等。 | 2021-2023 | 1270 |
| 2 | 楚雄州武定县己衣镇花果山新村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091002 | 新建 | 己衣镇新民村 | 庭院美化，党员活动室、村史馆、村民议事厅及红白喜事操办公房900㎡，儿童娱乐设施、休闲座椅、法制宣传栏、村庄标识牌、点内绿化提升等。 | 2021-2023 | 680 |
| 3 | 楚雄州武定县东坡乡白马口村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091003 | 新建 | 东坡乡白马口村 | 庭院美化，党员活动室、村史馆、村民议事厅及红白喜事操办公房900㎡，儿童娱乐设施、休闲座椅、法制宣传栏、村庄标识牌、点内绿化提升等。 | 2022-2024 | 630 |
| 4 | 楚雄州武定县猫街镇白云庵新村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091004 | 新建 | 猫街镇白云庵新村 | 土房拆除、风貌打造、村间道路硬化、垃圾收集设施、公厕、路灯、文化广场。 | 2021-2023 | 740 |
| 5 | 楚雄州武定县猫街镇白云庵新民、晃桥村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091005 | 新建 | 猫街镇白云庵新民、晃桥村 | 土房拆除、风貌打造、村间道路硬化、垃圾收集设施、公厕、路灯、文化广场。 | 2021-2023 | 810 |
| 6 | 楚雄州武定县猫街镇白云庵和尚庄村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091006 | 新建 | 猫街镇白云庵和尚庄村 | 土房拆除、风貌打造、村间道路硬化、垃圾收集设施、公厕、路灯、文化广场。 | 2022-2025 | 510 |
| 7 | 楚雄州武定县己衣镇朝阳安置点美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091007 | 新建 | 己衣镇己衣村 | 入户道路硬化，公厕，垃圾收集箱等环卫设施，文化广场（配套儿童娱乐设施及休闲娱乐设施、法制宣传栏等设施），党员活动室、村史馆、村民议事厅及红白喜事操办公房900㎡，村庄标识牌1个。 | 2021-2025 | 300 |
| 8 | 楚雄州武定县己衣镇下普利村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404091008 | 新建 | 己衣镇罗能村 | 入户道路硬化，公厕，配套垃圾收集箱等环卫设施，文化广场（配套儿童娱乐设施及休闲娱乐设施、法制宣传栏等设施），党员活动室、村史馆、村民议事厅及红白喜事操办公房900㎡，村庄标识牌2个。 | 2021-2023 | 272 |
| （九） | 南华县 |  |  |  |  |  | 4275 |
| 1 | 楚雄州南华县龙川镇上庄科村委会后海小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041001 | 新建 | 龙川镇上庄科村委会后海小组 | ①增收产业及配套设施；②安全饮水、用电达标及广电通讯；③活动广场相应设施、文化设施、消防设施；④环卫设施、公共绿化及亮化；⑤健全基层组织、村规民约及移民培训教育。 | 2025 | 1000 |
| 2 | 楚雄州南华县沙桥镇田心村委会毛板桥小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041002 | 新建 | 沙桥镇田心村委会毛板桥小组 | ①增收产业及配套设施；②住房提升改造；③安全饮水、用电达标及广电通讯；④进村道路提升改造及桥梁建设；⑤活动场所相应设施、文化设施、消防设施；⑥环卫设施、公共绿化及亮化。 | 2024 | 500 |
| 3 | 楚雄州南华县龙川镇罗家屯社区潘家冲小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041003 | 新建 | 龙川镇罗家屯社区潘家冲小组 | ①增收产业及配套设施；②住房提升改造、安全隐患排除；③安全饮水、用电达标及广电通讯；④进村道路及村间道路硬化；⑤活动场所及相应设施；⑥环卫设施、公共绿化及亮化。 | 2025 | 1000 |
| 4 | 楚雄州南华县龙川镇罗家屯社区大弯子小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041004 | 新建 | 龙川镇罗家屯社区大弯子小组 | ①进村道路硬化2000m，村间道路硬化1000㎡；②小坝塘除险加固1座，150m³高位水池1个，供水管3000m，C15混凝土雨水明沟1500m；③太阳能路灯20盏；④文化活动室120㎡，公共活动场所300㎡，公厕48㎡；⑤樱桃及杨梅种植46亩。 | 2022 | 380 |
| 5 | 楚雄州南华县龙川镇大智阁村委会多吉厂小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041005 | 新建 | 龙川镇大智阁村委会多吉厂小组 | ①进村道路硬化2700m；②小坝塘除险加固1座，三面光排灌沟渠1500m；③樱桃及杨梅种植60亩。 | 2022 | 360 |
| 6 | 楚雄州南华县沙桥镇索厂村委会王家村小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041006 | 新建 | 沙桥镇索厂村委会王家村小组 | ①1号坝塘约3000㎡扩建、清淤，配套三面光沟渠，美化绿化；②2号坝塘约8450㎡及3号坝塘约10600㎡清淤，完善坝塘设施；③机耕路380m（宽4.5m）；④硬化路面100m，场地平整1620㎡，新建公共厕所、球场，配套完善健身器材等附属公共设施。 | 2023 | 400 |
| 7 | 楚雄州南华县龙川镇红土门村委会老红村美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041007 | 新建 | 龙川镇红土门村委会老红村 | ①文化活动室120㎡及配套附属设施；②村庄环境绿化；③农田灌溉沟及机耕路建设；④小坝塘防渗加固。 | 2021 | 235 |
| 8 | 楚雄州南华县龙川镇大智阁村委会大石门小组美丽家园·移民新村建设项目 | 1404041008 | 新建 | 龙川镇大智阁村委会大石门小组 | ①增收产业及配套设施；②安全饮水、用电达标及广电通讯；③环卫设施、公共绿化及亮化；④进村道路硬化3000m；⑤公厕1座。 | 2023 | 400 |
| 二 | 产业转型升级 |  |  |  |  |  | 113979.83 |
| （一） | 禄丰市 |  |  |  |  |  | 13527 |
| 1 | 楚雄州禄丰市和平镇猕猴桃种植项目 | 1404102001 | 新建 | 和平镇大德村基平组 | 入股猕猴桃种植200亩 | 2022 | 500 |
| 2 | 楚雄州禄丰市和平镇张家村村委会牧草种植项目 | 1404102002 | 新建 | 和平镇张家村村委会 | 牧草种植150亩，牧草种子和水肥一体化灌溉设施，3个提灌站、电力设施、提水管道500米，沟渠硬化4800米。 | 2023 | 350 |
| 3 | 楚雄州禄丰市东河水库库区和平镇大路溪社区杨柳河村小组牧草种植项目 | 1404102003 | 新建 | 和平镇大路溪社区杨柳河组 | 牧草种植100亩 | 2021 | 20 |
| 4 | 楚雄州禄丰市和平镇奶牛养殖项目 | 1404102004 | 新建 | 和平镇和平村向阳组 | 入股奶牛养殖200头 | 2022 | 800 |
| 5 | 楚雄州禄丰市中村乡阿勒村委会水产养殖项目 | 1404102005 | 新建 | 中村乡阿勒村 | 水产养殖区15亩 | 2022 | 500 |
| 6 | 楚雄州禄丰市东河水库库区和平镇大路溪社区杨柳河村小组奶牛养殖项目 | 1404102006 | 新建 | 和平镇和平村向阳组 | 入股奶牛养殖20头 | 2021 | 87 |
| 7 | 楚雄州禄丰市西河水库移民安置区中村乡中村村委会傈园新村生产配套设施建设项目 | 1404102007 | 新建 | 中村乡中村村委会傈园新村 | 建设机耕路1832.2m，灌溉沟渠430m，排水边沟697m，输水管道307m。 | 2021 | 310 |
| 8 | 楚雄州禄丰市中村乡阿勒村委会冷库建设及板栗核桃加工项目 | 1404102008 | 新建 | 中村乡阿勒村委会 | 建设产品加工房460㎡，冷藏库1个。 | 2022 | 160 |
| 9 | 楚雄州禄丰市和平镇农特产品交易市场建设项目 | 1404102009 | 新建 | 和平镇和平街昆楚大高速公路复线出口 | 建设农特产品交易市场2358.06㎡、室外交易市场4500㎡和停车场437.06㎡ | 2021 | 1200 |
| 10 | 楚雄州禄丰市电子商务中心项目 | 1404102010 | 新建 | 禄丰市城区 | 购买便民超市1200㎡，安装电子商务销售平台。 | 2023 | 1000 |
| 11 | 楚雄州禄丰市西河水库移民安置区中村乡中村村委会傈园新村农特产品交易市场建设项目 | 1404102011 | 新建 | 中村乡中村村委会傈园新村 | 建设生产加工用房129㎡，彩钢瓦棚328.38㎡，农特产品交易市场1090.92㎡。 | 2021 | 200 |
| 12 | 楚雄州禄丰市火车南站仓储物流项目 | 1404102012 | 新建 | 禄丰市城区 | 购买物流厂房 | 2024 | 1300 |
| 13 | 楚雄州禄丰市乡村振兴乡村休闲旅游项目 | 1404102013 | 新建 | 禄丰市城区 | 乡村旅游产业 | 2025 | 2800 |
| 14 | 楚雄州禄丰市高锶矿泉水厂项目 | 1404102014 | 新建 | 禄丰市城区 | 购买矿泉水厂房 | 2025 | 1800 |
| 15 | 楚雄州禄丰市无公害蔬菜种植和生猪养殖项目 | 1404102015 | 新建 | 禄丰市移民安置区 | 有机蔬菜种植1000亩，配套生产道路、灌溉沟渠及灌溉设施；生猪养殖3000头。 | 2021-2025 | 1500 |
| 16 | 楚雄州禄丰市乡村旅游建设项目 | 1404102016 | 新建 | 一平浪镇、恐龙山镇、彩云镇 | 旅游景点购物长廊及停车场 | 2021-2025 | 1000 |
| （二） | 姚安县 |  |  |  |  |  | 10722.69 |
| 1 | 楚雄州姚安县移民后期扶持产业花卉大棚建设项目（一期） | 1404052001 | 新建 | 栋川镇 | 项目占地120亩，建设无土花卉大棚，配套大棚节水灌溉施肥系统、包装车间及冷藏车间。 | 2021 | 1996 |
| 2 | 姚安县大中型水库移民就业创业产业发展项目 | 1404052002 | 新建 | 光禄镇 | 入股购买四合院，配套民宿设备设施。 | 2021 | 1986.69 |
| 3 | 楚雄州姚安县红梅水库库区栋川镇海埂屯村委会迤太吉组桃树、樱桃、优质烤烟种植项目 | 1404052003 | 新建 | 栋川镇海埂屯村委会迤太吉组 | 桃树种植10.57亩，樱桃种植8.34亩，优质烤烟种植基地200亩，节水灌溉施肥系统设备。 | 2021 | 200 |
| 4 | 姚安县洋派水库库区光禄镇福光村委会罗西坪组花卉大棚建设项目 | 1404052004 | 新建 | 光禄镇 | 新建鲜切花大棚15亩，配套包装车间、冷藏车间、大棚节水灌溉施肥系统等设备。 | 2024 | 433 |
| 5 | 楚雄州姚安县洋派水库库区栋川镇徐官坝村委会杜家屯组花卉大棚建设项目 | 1404052005 | 新建 | 栋川镇 | 新建鲜切花大棚20亩，配套包装车间、冷藏车间、大棚节水灌溉施肥系统等设备。 | 2025 | 578 |
| 6 | 楚雄州姚安县红梅水库库区栋川镇海埂屯村委会迤太吉组水产养殖项目 | 1404052006 | 新建 | 栋川镇海埂屯村委会迤太吉组 | 生态鱼塘3个4.63亩 | 2021 | 120 |
| 7 | 楚雄州姚安县洋派水库库区官屯镇官屯村委会张家坡组旅游发展项目 | 1404052007 | 新建 | 官屯镇官屯村委会张家坡组 | 采摘基地20亩，农耕乐园40亩，开心农场50亩，观光驿站20亩，亲子体验园40亩，配套园区供电、给排水、生产道路等基础设施。 | 2023 | 709 |
| 8 | 楚雄州姚安县洋派水库移民就业创业产业发展项目 | 1404052008 | 新建 | 光禄镇 | 已购买的光禄古镇民宿酒店基础上，新建健康养生项目，配建康养设施等。 | 2024 | 500 |
| 9 | 楚雄州姚安县花卉产业园和交易服务中心建设项目 | 1404052009 | 新建 | 栋川镇 | 项目占地面积30亩，总建筑面积20000㎡，包括花卉交易服务中心、现代仓储包装服务平台、冷链物流服务平台、种植者服务平台、金融服务平台和信息服务平台等。 | 2023 | 2200 |
| 10 | 楚雄州姚安县商业中心项目 | 1404052010 | 新建 | 栋川镇 | 购买商贸、餐饮、住宿用房等。 | 2025 | 2000 |
| （三） | 楚雄市 |  |  |  |  |  | 18124 |
| 1 | 楚雄州楚雄市吕合镇中草药种植及红梨产业项目 | 1404012001 | 新建 | 吕合镇新庄村、干田村 | 中草药种植5000亩，红梨种植，建设中草药仓储、交易中心综合楼1个，占地面积约10亩。 | 2022 | 4000 |
| 2 | 楚雄州楚雄市栗子园社区大型就业创业中心建设项目 | 1404012002 | 新建 | 栗子园社区 | ①建设创业就业中心基地7617㎡，配套设备房162㎡；②道路改建1500m；③饮水管网及地下污水处理系统改造；④绿化乔木、花灌木及绿篱，景观路灯20盏，景观石1个，增设移民休憩、交流区域，配套桌凳等设施。 | 2021-2023 | 4998 |
| 3 | 楚雄州楚雄市紫溪彝村旅游产业规划建设项目 | 1404012003 | 新建 | 紫溪镇箐上村 | ①建设民俗酒店1个4500㎡，占地面积8亩；②花卉种植200亩。 | 2023-2024 | 3500 |
| 4 | 楚雄州楚雄市综合生态农庄建设项目 | 1404012004 | 新建 | 东瓜镇 | 项目规划占地500亩，提升改造茶园90亩，养猪场10亩，养鸡场3亩，百果生态采摘园8亩，餐饮接待综合楼3000㎡，自然生态种植和观光、展销、康养休闲等。 | 2023-2024 | 1000 |
| 5 | 楚雄州楚雄市冷链物流中心建设项目 | 1404012005 | 新建 | 鹿城镇 | 投资轻钢结构复合式自动冷藏（冻）库1座8000㎡，库架合一结构气调库1座10000㎡，调度配送中心大楼1座2400㎡，办公综合楼1幢，配套完善项目区水、电、路停车场等配套设施及相关仪器设备。 | 2021-2022 | 4500 |
| 6 | 楚雄州楚雄市青山嘴上、下村种植业发展项目 | 1404012006 | 新建 | 东瓜镇永兴社区、詹家社区 | 果树种植15亩，红芽种植20亩，中草药技术培训174人。 | 2021-2022 | 126 |
| （四） | 牟定县 |  |  |  |  |  | 6469 |
| 1 | 楚雄州牟定县大中型水库移民安置区葛根产业发展项目（三期） | 1404032001 | 新建 | 移民安置区、牟定庄三工业园区 | 葛根种植1000亩，厂房3570.08㎡、原料仓库1983.72㎡，室外水电和绿化工程。 | 2021 | 1784 |
| 2 | 楚雄州牟定县江坡镇和平村委会何家庄村民小组产业发展项目 | 1404032002 | 新建 | 牟定县江坡镇和平村委会何家庄 | 三华李种植500亩，抽水站1座，变压器1台及输电线路300m，输水管4550m，300m³水池1个，100m³水池2个，50m³水池10个。 | 2024 | 160 |
| 3 | 楚雄州牟定县大中型水库移民就业创业产业发展项目 | 1404032003 | 新建 | 共和镇 | 购买综合商业服务用房1幢1816㎡ | 2022 | 1417 |
| 4 | 楚雄州牟定县共和镇天台村委会贾溪塘村机耕道路、沟渠建设项目 | 1404032004 | 新建 | 共和镇天台村委会贾溪塘村 | 新建三面光沟渠1161m，田间机耕路175m，村间道路230m，机耕道路桥1座。 | 2021 | 48 |
| 5 | 楚雄州牟定县共和镇共丰村委会下屯村沟渠建设项目 | 1404032005 | 新建 | 共和镇共丰村委会下屯村 | 新建三面光沟渠1条1000m | 2022 | 40 |
| 6 | 楚雄州牟定县共和镇牟尼村委会习大河村沟渠建设项目 | 1404032006 | 新建 | 共和镇牟尼村委会习大河村 | 新建三面光沟渠2条1000m | 2025 | 35 |
| 7 | 楚雄州牟定县共和镇天台村委会周家一组沟渠建设项目 | 1404032007 | 新建 | 共和镇天台村委会周家一组 | 新建三面光沟渠3条1000m | 2024 | 40 |
| 8 | 楚雄州牟定县风屯镇飒马场村委会起家村产业发展基础设施建设项目 | 1404032008 | 新建 | 风屯镇飒马场村委会起家村 | 膀子坝清淤加固处理，新建涵洞，危险路段路面加宽、挡土墙585.85m³，三面光沟渠35m。 | 2023 | 40 |
| 9 | 楚雄州牟定县风屯镇河节冲村委会张合屯大新坝清淤加固改造项目 | 1404032009 | 新建 | 张合屯村民小组 | 清淤30000m³，新建底涵150m、泄洪道150m，铺筑波浪石5000㎡，三面光沟渠500m。 | 2023 | 165 |
| 10 | 楚雄州牟定县风屯镇凤屯村委会各拉么移民村产业发展项目 | 1404032010 | 新建 | 风屯镇凤屯村委会各拉么村 | 中药材种植300亩，冷库2座400㎡，农产品交易中心1个。 | 2022 | 870 |
| 11 | 楚雄州牟定县共和镇余丁村委会果咀子、果凹子村产业发展项目 | 1404032011 | 新建 | 共和镇余丁村委会果咀子、果凹子村 | 新建蔬菜大棚50亩及配套设施，抽水站1座及配套设施，三面光沟渠1500m。 | 2023 | 250 |
| 12 | 楚雄州牟定县共和镇兴和社区下梨园村产业发展项目 | 1404032012 | 新建 | 共和镇兴和社区下梨园村 | 新建高标准钢架大棚60亩及田间机耕路700m | 2024 | 230 |
| 13 | 楚雄州牟定县共和镇清波邑居委会邹城村产业发展项目 | 1404032013 | 新建 | 共和镇清波邑居委会邹城村 | 建设商业步行街商铺26套，占地面积10957.42㎡；商业步行街综合用房1套，占地面积379.84㎡。 | 2021 | 1240 |
| 14 | 楚雄州牟定县大中型水库移民小额贷款贴息项目 | 1404032014 | 新建 | 移民安置区 | 每年贴息30万元，移民获得贷款500万元。 | 2021-2025 | 150 |
| （五） | 大姚县 |  |  |  |  |  | 7250 |
| 1 | 楚雄州大姚县湾碧乡古方红糖标准厂房建设项目 | 1404062001 | 扩建 | 湾碧乡 | 建设古方红糖规范化生产车间，改善品牌包装，依托“互联网+”，打造品牌效应。 | 2023 | 350 |
| 2 | 楚雄州大姚县现代移民产业示范园建设项目（二期工程） | 1404062002 | 续建 | 金碧镇里长堡村委会 | 建设1栋四层丁类仓库11617.76㎡ | 2021-2022 | 5000 |
| 3 | 楚雄州大姚县湾碧乡移民种植业提升改造项目 | 1404062003 | 新建 | 湾碧乡湾碧、巴拉、纳那、腊务堵四个村委会等 | ①改建机耕路3条4km，新建机耕路5条9km；②光伏提水泵站10座、高位水池20个，配套供水管网，小坝塘防渗处理10万m³；③芒果冷链仓储库房、芒果初加工中心及相关配套设施。 | 2022-2024 | 1600 |
| 4 | 楚雄州大姚县移民农业转型升级项目 | 1404062004 | 新建 | 大姚县 | ①建设电商服务站，电商平台等电商服务网络；②芒果、木瓜、芭蕉、杨梅和软籽石榴等产品商标注册；③购买黄金商铺等类优质资产；④发展新型农业经营主体。 | 2021-2024 | 300 |
| （六） | 永仁县 |  |  |  |  |  | 12880 |
| 1 | 楚雄州永仁县移民后扶资金形成资产量化分红项目 | 1404072001 | 新建 | 永定镇小汉坝社区定兴村、恩兴村 | 发展芒果产业，与企业合作，固定量化分红；购买黄金商铺、公寓、酒店等固定资产。 | 2021-2024 | 3900 |
| 2 | 楚雄州永仁县光伏发电站建设项目 | 1404072002 | 新建 | 永定镇小哨新村、莲池乡莲兴村 | 建设小哨新村、莲兴村光伏发电站 | 2022 | 180 |
| 3 | 楚雄州永仁县观音岩库区种植业提升改造建设项目 | 1404072003 | 新建 | 永兴乡 | 全面配套果园节水灌溉水网，三面光沟渠6km，新建及改建产业道路28km。 | 2021-2024 | 4200 |
| 4 | 永仁县莲池乡莲池溪谷乡村旅游发展示范项目 | 1404072004 | 新建 | 莲池乡移民村组环线 | 风貌打造，绿化800㎡，太阳能路灯48盏，水、电表提升改造，雨污管网2.8km，氧化池；老南永路与新南永路连接线1.5km；自行车及人行步道，栈道5.6km，休闲凉亭4个；热水塘温泉休闲公园1个；乡村旅游停车场4个；旅游公厕2座；共享农庄（民宿）10户；养蚕体验馆1个；农副产品展示区1个。 | 2023 | 4600 |
| （七） | 元谋县 |  |  |  |  |  | 32987.14 |
| 1 | 楚雄州元谋县乌东德水电站移民小额贷款贴息项目 | 1404082001 | 新建 |  | 1600户小额贷款贴息，每户贷款5万元，按照年利率6%贴息。 | 2021-2022 | 960 |
| 2 | 楚雄州元谋县大中型水库移民小额贷款贴息项目 | 1404082002 | 新建 |  | 1500户小额贷款贴息，每户贷款5万元，按照年利率6%贴息。 | 2023-2025 | 1350 |
| 3 | 楚雄州元谋县江边集镇安置点高原特色农业发展示范项目 | 1404082003 | 新建 | 江边乡龙街村、大树村 | 新建交易棚2001.00㎡，管理用房388.24㎡，初加工及储藏间388.24㎡，场地道路硬化3658.52㎡，场地平整19308.00 ㎡；新建滴管系统3258亩；田间2m生产路改3m硬化17059.50㎡，3m生产路硬化19723.67㎡ ；新建展示大棚25968㎡；2.5m宽道路379.38m。 | 2021-2023 | 3497.33 |
| 4 | 楚雄州元谋县瓦渣箐安置点高原特色农业发展示范项目 | 1404082004 | 新建 | 元马镇金龙村 | 扩建交易大棚2001.00㎡，新建管理用房310.96㎡，初加工及储藏间388.24㎡，场地道路硬化7476.80㎡，场地平整71239.00 ㎡；新建滴管系统3706亩；田间生产路扩宽硬化18840.72㎡；新建展示大棚21792.00㎡，2m道路444.40m。 | 2021-2023 | 3375.18 |
| 5 | 楚雄州元谋县甘塘安置点高原特色农业发展示范项目 | 1404082005 | 新建 | 元马镇江洲村 | 新建交易棚2001.00㎡，管理用房388.24㎡，初加工及仓储间388.24㎡，场地道路硬化4059.22㎡；新建滴管系统2409亩；田间道路拓宽硬化49565.13㎡，生产路拓宽硬化2115.99㎡；新建展示大棚25872.00㎡，2.5m道路908.96m。 | 2021-2023 | 3336.63 |
| 6 | 楚雄州元谋县新村、班庄、四保、平地姬松茸培育项目 | 1404082006 | 新建 | 新华乡新华村、新平村 | 建设规范化松茸种植大棚5个，水电路配套和制菌原料储备。 | 2021-2023 | 125 |
| 7 | 楚雄州元谋县元马镇乐甫村委会千亩大青枣产业发展项目 | 1404082007 | 新建 | 元马镇乐甫村 | 新建3m田间道路3条共3.8km，灌溉沟渠1km，抽水泵站1座，物理杀虫灯110盏。 | 2022-2023 | 343 |
| 8 | 楚雄州元谋县乌东德水电站搬迁村组集体经济发展项目 | 1404082008 | 新建 |  | 新建体验式标准化果蔬采摘园、特色旅游商品交易市场，抽水站，公共服务设施、环卫设施、给排水、环保、道路硬化等。 | 2021-2025 | 20000 |
| （八） | 武定县 |  |  |  |  |  | 8700 |
| 1 | 楚雄州武定县己衣镇新民花果山新村生猪养殖项目 | 1404092001 | 新建 | 己衣镇新民村 | 建设标准化生猪养殖房4座 | 2021-2023 | 2200 |
| 2 | 楚雄州武定县西和移民安置点特色花卉种植扶持项目 | 1404092002 | 新建 | 狮山镇金沙社区 | 花卉种植1190亩，建设花卉种植大棚700亩。 | 2021-2023 | 5000 |
| 3 | 楚雄州武定县猫街镇白云庵村产业发展项目 | 1404092003 | 新建 | 猫街镇白云庵村 | 高标准农田建设1000亩，配套灌溉设施。 | 2021-2023 | 400 |
| 4 | 楚雄州武定县乌东德水电站移民小额贷款贴息项目 | 1404092004 | 新建 |  |  | 2021-2024 | 400 |
| 5 | 楚雄州武定县电商物流项目 | 1404092005 | 新建 |  | 打造电商物流销售平台 | 2021-2024 | 100 |
| 6 | 楚雄州武定县白马口移民安置点特色花卉种植扶持项目 | 1404092006 | 新建 | 东坡乡白马口村 | 花卉种植300亩，配套花卉种植大棚及灌溉设施。 | 2021-2023 | 600 |
| （九） | 南华县 |  |  |  |  |  | 2080 |
| 1 | 楚雄州南华县龙川镇罗家屯村委会瓦窑村樱桃、杨梅种植产业项目 | 1404042001 | 新建 | 龙川镇罗家屯村委会瓦窑村村民小组 | 樱桃种植108亩，杨梅种植36亩，水窖36个。 | 2021 | 220 |
| 2 | 楚雄州南华县小箐河水库工程建设搬迁移民产业发展项目 | 1404042002 | 新建 | 龙川镇徐营村委会上河坝小组 | 增收产业及配套设施 | 2024 | 500 |
| 3 | 楚雄州南华县沙桥镇农业机械化专业合作社项目 | 1404042003 | 新建 | 沙桥镇 | 新购挖掘机1台、装载机1台、拖拉机5台、收割机3台、育秧机20台、插秧机10台、打浆机10台、烘干机1套，征地2000㎡，建设办公室、厂房及附属设施800㎡。 | 2022 | 1000 |
| 4 | 楚雄州南华县沙桥镇田心村委会移民村组高标准农田建设项目 | 1404042004 | 新建 | 沙桥镇田心村委会移民村组 | 移民村组高标准农田土地平整及机耕路、灌溉沟渠建设500亩 | 2022 | 360 |
| （十） | 双柏县 |  |  |  |  |  | 240 |
| 1 | 楚雄州双柏县移民种养业创业扶持发展项目 | 1404022001 | 新建 | 双柏县移民所在地 | 移民种养殖户扶持补助，移民创业补助。 | 2021-2025 | 120 |
| 2 | 楚雄州双柏县妥甸镇箐口村委会龙打坝村民小组移民产业发展基础设施配套项目 | 1404022002 | 新建 | 妥甸镇箐口村委会龙打坝村民小组 | ①改善村间道路；②新建100m³蓄水池2座；③取水管道设施，水泵1个。 | 2022 | 120 |
| （十一） | 楚雄州 |  |  |  |  |  | 1000 |
| 1 | 楚雄州大中型水库移民后期扶持电子商务项目 | 1404002001 | 新建 |  | 电子商务服务平台 | 2021-2025 | 1000 |
| 三 | 创业就业能力建设和就业扶持 |  |  |  |  |  | 9400 |
| (一) | 禄丰市 |  |  |  |  |  | 850 |
| 1 | 楚雄州禄丰市创业就业能力建设和就业扶持项目 | 1404103001 | 新建 | 禄丰市移民安置区 | 农业技能培训、转移就业培训、乡村手工艺人培训、乡村工匠培训、乡村经营管理人才培训、移民政策培训、产业发展培训、美丽家园·移民新村建设培训、稳定就业及公益性岗位 | 2021-2025 | 850 |
| （二） | 姚安县 |  |  |  |  |  | 940 |
| 1 | 楚雄州姚安县创业就业能力建设和就业扶持项目 | 1404053001 | 新建 | 姚安县移民安置区 | 农业技能培训、转移就业培训、乡村手工艺人培训、乡村工匠培训、乡村经营管理人才培训、移民政策培训、产业发展培训、美丽家园·移民新村建设培训、稳定就业及公益性岗位 | 2021-2025 | 940 |
| （三） | 楚雄市 |  |  |  |  |  | 1200 |
| 1 | 楚雄州楚雄市就业能力培训及就业扶持项目 | 1404013001 | 新建 | 楚雄市移民安置区 | 劳动力技能和农业实用技能培训，稳定就业人员奖励，中小企业奖励。 | 2021-2025 | 1200 |
| （四） | 牟定县 |  |  |  |  |  | 800 |
| 1 | 楚雄州牟定县大中型水库移民技能培训项目 | 1404033001 | 新建 | 移民安置区 | 移民劳务输出技能培训，农村产业发展实用技术培训。 | 2021-2025 | 500 |
| 2 | 楚雄州牟定县创新创业带头人培训项目 | 1404033002 | 新建 | 移民安置区 | 创新创业带头人培训 | 2021-2025 | 300 |
| （五） | 大姚县 |  |  |  |  |  | 1050 |
| 1 | 楚雄州大姚县就业能力培训及就业扶持项目 | 1404063001 | 新建 | 大姚县 | 劳动力技能和农业实用技能培训，稳定就业人员奖励，中小企业、种养殖大户扶持。 | 2021-2025 | 1050 |
| （六） | 永仁县 |  |  |  |  |  | 760 |
| 1 | 楚雄州永仁县就业技能培训项目 | 1404073001 | 新建 | 永仁县 | 移民劳动力技能和农业实用技能培训 | 2021-2025 | 460 |
| 2 | 楚雄州永仁县就业创业扶持项目 | 1404073002 | 新建 | 永仁县 | 移民用工企业补助，公益性岗位，稳定就业移民补贴，移民创业补贴及带动就业补贴。 | 2021-2025 | 300 |
| （七） | 元谋县 |  |  |  |  |  | 1800 |
| 1 | 楚雄州元谋县乌东德水电站移民技能培训项目 | 1404083001 | 新建 | 乌东德移民安置区 | 移民农业技能培训、乡村手工艺人培训、乡村经营管理人才培训 | 2021-2025 | 560 |
| 2 | 楚雄州元谋县大中型水库移民行为习惯及适用技术培训 | 1404083002 | 新建 | 大中型水库移民库区及安置区 | 大中型水库移民行为习惯及适用技术培训 | 2021-2025 | 240 |
| 3 | 楚雄州元谋县移民用工企业扶持项目 | 1404083003 | 新建 | 大中型水库移民库区及安置区 | 县内移民领办创办、使用移民劳动力企业扶持 | 2021-2025 | 1000 |
| （八） | 武定县 |  |  |  |  |  | 900 |
| 1 | 楚雄州武定县就业能力培训及就业扶持项目 | 1404093001 | 新建 | 武定县移民安置区 | 移民劳动力技能和农业实用技能培训 | 2021-2025 | 900 |
| （九） | 南华县 |  |  |  |  |  | 400 |
| 1 | 楚雄州南华县大中型水库移民技能及实用技术培训项目 | 1404043001 | 新建 | 南华县城 | 移民劳务输出技能培训 | 2021-2025 | 400 |
| （十） | 双柏县 |  |  |  |  |  | 200 |
| 1 | 楚雄州双柏县移民劳动技能能培训项目 | 1404023001 | 新建 |  | 移民劳动技能培训 | 2021-2025 | 50 |
| 2 | 楚雄州双柏县就业能力建设和就业扶持项目 | 1404023002 | 新建 |  | 就业能力建设和就业扶持 | 2021-2025 | 150 |
| （十一） | 楚雄州 |  |  |  |  |  | 500 |
| 1 | 楚雄州移民干部培训项目 | 1404003001 | 新建 | 楚雄州 | 移民政策培训 | 2021-2025 | 500 |
| 四 | 散居移民基础设施完善 |  |  |  |  |  | 2883.21 |
| （一） | 禄丰市 |  |  |  |  |  | 128 |
| 1 | 楚雄州禄丰市和平镇大厂村委会麻柯村文化场所建设及道路修复项目 | 1404104001 | 新建 | 和平镇 | ①基础设施：道路硬化348㎡；②基本公共服务设施：新建文化活动室200㎡。 | 2021 | 46 |
| 2 | 楚雄州禄丰市勤丰镇可里村委会大村人居环境提升项目 | 1404104002 | 新建 | 勤丰镇 | ①基本公共服务设施：新建文化活动室187㎡，公厕40㎡，文化长廊1个，文化广场硬化700㎡；②其他：污水处理，太阳能路灯15盏。 | 2022 | 82 |
| （二） | 姚安县 |  |  |  |  |  | 550 |
| 1 | 楚雄州姚安县官屯镇散居移民基础设施完善项目 | 1404054001 | 新建 | 官屯镇 | ①基础设施：道路硬化3500㎡；②基本公共服务设施：新建文化活动室200㎡，文化广场硬化800㎡，公厕30㎡，文化长廊1个；③其他：污水处理，垃圾箱20个，太阳能路灯40盏。 | 2022 | 200 |
| 2 | 楚雄州姚安县弥兴镇散居移民基础设施完善项目 | 1404054002 | 新建 | 弥兴镇 | ①基础设施：道路硬化7000㎡，饮水安全1500m；②基本公共服务设施：新建文化活动室200㎡，文化广场硬化700㎡，公厕40㎡；③其他：污水处理，垃圾箱40个，绿化乔木、花灌木及绿篱，景观，太阳能路灯20盏。 | 2024 | 350 |
| （三） | 楚雄市 |  |  |  |  |  | 445 |
| 1 | 楚雄州楚雄市吕合镇新庄村委会凹子村连接道路硬化工程 | 1404014001 | 新建 | 吕合镇新庄村委会凹子村 | 建设3.5m进村道路1.05km，3m进村道路800m。 | 2021 | 130 |
| 2 | 楚雄州楚雄市吕合镇干田李家村田间沟渠建设项目 | 1404014002 | 新建 | 吕合镇干田村李家村 | 建设三面光田间沟渠900m | 2022 | 30 |
| 3 | 楚雄州楚雄市鹿城镇栗子园社区移民手工作坊项目 | 1404014003 | 新建 | 鹿城镇栗子园社区 | 建设加工用房150㎡，手工作坊场地硬化，水电及配套设施提升改造，购置加工设备。 | 2021 | 100 |
| 4 | 楚雄州楚雄市东瓜镇青江小区移民安置点水电改造项目 | 1404014004 | 新建 | 东瓜镇詹家社区 | 青江小区83户移民供水、供电系统改造 | 2024 | 90 |
| 5 | 楚雄州楚雄市吕合镇白土村委会文化中心建设项目 | 1404014005 | 新建 | 吕合镇白土村委会 | 新建文化中心400㎡ | 2021 | 95 |
| （四） | 牟定县 |  |  |  |  |  | 590.21 |
| 1 | 楚雄州牟定县共和镇中屯村委会小哨村文化室建设项目 | 1404034001 | 新建 | 共和镇中屯村委会小哨村 | 新建文化活动室90㎡及附属设施，硬化文化活动室院子340㎡。 | 2022 | 45 |
| 2 | 楚雄州牟定县江坡镇高家村委会者家村文化室建设项目 | 1404034002 | 新建 | 江坡镇高家村委会者家村 | 新建文化活动室86㎡及附属工程 | 2023 | 40 |
| 3 | 楚雄州牟定县凤屯镇牌坊村委会大村李文化活动中心建设项目 | 1404034003 | 新建 | 凤屯镇牌坊村委会大村李 | 新建文化活动室120㎡，公厕1个20㎡，硬化场地400㎡，垃圾房3座。 | 2025 | 34.41 |
| 4 | 楚雄州牟定县风屯镇牌坊村委会董官山文化活动中心及产业基础设施建设项目 | 1404034004 | 新建 | 凤屯镇牌坊村委会董官山 | 新建文化活动室80㎡，公厕1个28㎡，硬化场地250㎡，3.5m村间道路300m，排水沟800m，机耕路1445m，土地平整144亩，200kVA变压器1台及配套附属设备，DN150镀锌管480m，300m³蓄水池1个。 | 2022 | 130.8 |
| 5 | 楚雄州牟定县风屯镇牌坊村委会董官山、米白村道路硬化工程项目 | 1404034005 | 新建 | 凤屯镇牌坊村委会 | 硬化3.5m道路2998m，董官山村文化活动室80㎡。 | 2022 | 300 |
| 6 | 楚雄州牟定县江坡镇和平村委会江家村文化室建设工程项目 | 1404034006 | 新建 | 江坡镇和平村委会江家村 | 新建文化活动室86㎡及附属工程 | 2025 | 40 |
| （五） | 永仁县 |  |  |  |  |  | 240 |
| 1 | 楚雄州永仁县维的乡的鲁村委会美丽乡村建设项目 | 1404074001 | 新建 | 维的乡 | 新建机耕路1.8km，文化广场硬化500㎡，村庄停车场，村庄绿化、亮化，饮水管网建设。 | 2021 | 240 |
| （六） | 南华县 |  |  |  |  |  | 500 |
| 1 | 楚雄州南华县龙川镇白衣村委会移民安置片区基础设施建设项目 | 1404044001 | 新建 | 龙川镇白衣村委会段家、刘家、徐家、张家、上屯、梅家等有移民安置村组 | 段家组坝除险加固及村间道路硬化900m；刘家组周家箐坝除险加固及三面光沟渠100m，进村道路硬化60m，村间道路硬化400m；徐家组新坝除险加固及清淤5000m³，三面光沟渠200m，村间道路硬化500m，垃圾房2座；张家组村间道路硬化900米；上屯组新坝除险加固及清淤3100m³，三面光沟渠150m，村间道路硬化500米；梅家组大新坝除险加固及三面光沟300m。 | 2023 | 500 |
| （七） | 双柏县 |  |  |  |  |  | 430 |
| 1 | 楚雄州双柏县法脿镇法脿社区法脿中街基础设施建设项目 | 1404024001 | 新建 | 法脿镇法脿社区法脿中街 | 水源地保护工程，防浪墙及防洪沟渠建设。 | 2025 | 110 |
| 2 | 楚雄州双柏县鄂嘉镇义隆村委会李子树村基础设施建设项目 | 1404024002 | 新建 | 鄂嘉镇义隆村委会李子树村 | 架设DN110输水管道10km，改进排水系统，对污水进行一体化处理；新建500m³蓄水池2座，并配套相应净水设施。 | 2024 | 300 |
| 3 | 楚雄州双柏县移民村组公共设施常态管护项目 | 1404024003 | 新建 | 双柏县涉及移民村组 | 建立移民村组常态化管理机制及措施，委托专业人员定期维护移民村组基础设施、公共服务设施。 | 2021-2025 | 20 |
| 五 | 其他专项规划 |  |  |  |  |  | 1500 |
| (一) | 楚雄州 |  |  |  |  |  | 1500 |
| 1 | 楚雄州移民后期扶持项目实施管理项目 | 1404005001 | 新建 |  | 移民后期扶持规划编制及审查，项目咨询、组织实施管理、验收、审计等。 | 2021-2025 | 1500 |